Příloha č. 1_ Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.11.2023

SOD č. 1026/2019_dodatek č. 1

Firma: LESORS s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele

technický dozor objednatele jednatel

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

DPH: -12 805,38 Kč

Cena s DPH: -73 783,38 Kč

Zhotovitel: LESORS s.r.o.

Změna stavby celkem:

Celková cena: -60 978,00 Kč

Stavba: 2 03 18 107 - VD Nechranice - pěstební péče na provedené výsadbě listnatých keřů

Objekt: SO 01 - Rok 2019

Rozpočet: [SO 01] - Rok 2019

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel dokumentace:

Strana 1

Změna stavby č. ZL 1_méně Odpočet neprovedených prací 2019

Strana 2

Množství

-8 690,000000

-44,430000

-1,000000

-1,000000

-7,000000

Za objednatele: Za zhotovitele

technický dozor objednatele jednatel

10 186R Terénní pochůzka - monitoring výskytu hrabošů vč. vyhodnocení a dopravy na místo HOD 350,00 -2 450,00

9 185R Ochrana dřevin proti okusu kořenů hraboši vč. dodávky přípravku SOUBOR 18 000,00 -18 000,00

8 18580431R Zalití rostlin vodou plošně dle klimatických podmínek SOUBOR 16 000,00 -16 000,00

7 184815186

Ochrana sazenic ručním ožínáním celoplošné sklon přes 1:5 při viditelnosti dobré, výšky

od 30 do 60 cm

AR 200,00 -8 886,00

Specifikace:

1. V cenách jsou započteny náklady spojené s ožínáním běžně tvrdé lesní buřeně s maximálně 10 % příměsí buřeně křovinaté. Jestliže buřeň přesahuje stanovené parametry, pak se výše cen

stanoví individuálně.

Specifikace:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.

3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy

1 Zemní práce -60 978,00

1 11115132r Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního na svahu přes 1:1 M2 1,80 -15 642,00

Rozpočet: [SO 01] - Rok 2019

PČ Kód Název MJ JOC Celkem

SO 01 Rok 2019 -60 978,00

Položky změny stavby č. ZL 1_méně