Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. ZAK 23-0150 ze dne 20.09.2023

„Následná zakázka na dopracování výstupů krajinářsko-urbanistické soutěže Příměstský park Soutok“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Ondřej Boháč, ředitelem

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Norma architekti, s.r.o.

zastoupená: Ing. arch. Janou Moravcovou, jednatelkou

sídlo: Podskalská 370/31, 128 00, Praha 2 Nové Město

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277893

IČO: 40230937

DIČ: CZ40230937

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 23-0150 ze dne 20.09.2023 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.09.2023 smlouvu o dílo ZAK 23-0150 „Následná zakázka 
na dopracování výstupů krajinářsko-urbanistické soutěže Příměstský park Soutok“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 8 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje a doplňuje následujícím zněním:

„Etapa 1 – do 15.12.2023.

Předmětem víceprací je konzultační a přípravná činnost pro záměry, které nebyly v čase podpisu smlouvy známé a ani se nedaly předvídat. Na základě poptávky místních stakeholderů došlo v území Příměstského parku Soutok k potřebě řešit následující činnosti:

- Umístění dočasných autobusových zastávek v ul. K Radotínu (ROPID)

Rozsah víceprací:

- Účast na místním šetření, projednání řešení se zástupci dotčených městských částí, organizacemi ROPID, TSK Praha, Policie ČR a Odborem výstavby Praha 16.

- Zpracování konceptu technického řešení – umístění a provedení zastávek, provedení točny autobusu a umístění výhyben na ulici K Radotínu.

- Konzultace a poskytnutí podkladů pro zpracování technických výkresů pro realizaci zastávek Velkotržnice Lipence a Radotínská lávka v ulici K Radotínu.

- Developerský záměr Na Čtvrtích (Karlín Group)

Rozsah víceprací:

- Konzultace developerského záměru a stanovení rámcových podmínek pro jeho začlenění do území v kontextu příměstského parku Soutok.

- Zapracování podkladových dokumentů pro záměr do výsledného řešení.“

Etapa 2 – 16.12.2023 – 3.3.2024.“

- Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za zpracování díla činí:

2.769.120,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetšedesátdevěttisícjednostodvacet korun českých) bez DPH,

3.350.635,- Kč (slovy:třimilionytřistapadesáttisícšestsettřicetpět korun českých) včetně DPH.

Dílčí ceny za zpracování jednotlivých etap díla, stanovené objednatelem jako procentní podíl na celkové ceně díla, a cena licence jsou následující:

| Členění dle čl. I této smlouvy | Cena v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 (63 % z celkové ceny díla) | 1.769.120,- | 371.515,- | 2.140.635,- |
| Etapa 2 (37 % z celkové ceny díla) | 1.000.000,- | 210.000,- | 1.210.000,- |
| Licence | Zahrnuta v ceně za plnění předmětu smlouvy (20 % z ceny dle věty první odst. 1 tohoto článku) |  |  |
| Celková cena předmětu plnění (díla) | 2.769.120,- | 581.515,- | 3.350.635,- |

Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční v etapách dle specifikace v čl. I této smlouvy, v termínech stanovených v čl. III této smlouvy, vždy po předání kompletní části díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu bez výhrad či s výhradou těch vad, 
které nebrání předávanou část díla akceptovat, a bude probíhat takto:

- po odevzdání 1. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.769.120,- Kč (slovy: jedenmilionsedmsetšedesátdevěttisícjednostodvacet  korun českých) bez DPH, tj. 2.140.635,- Kč s DPH,

- po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) bez DPH, tj. 1.210.000,- Kč s DPH.“

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv

V Praze 							V Praze

za objednatele: 							za zhotovitele:

.......................................................				……………………………………..

Mgr. Ondřej Boháč	   					Ing. arch. Jana Moravcová

ředitel Sekce prostorových informací				jednatelka

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvková organizace