Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 00, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou

dále také jen „příkazce“ na straně jedné

a

PAM uniservis, spol. s r.o., IČ 26738678, se sídlem Strnadových 1006/1, 190 00, Praha 9 – Vysočany, zastoupena jednatelem Lukášem Říhou

dále také jen „příkazník“ na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 2

k příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka (investora)

ze dne 12.4.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.8.2023

- Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2023 příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka (investora) při stavbě „Nástavba jednoho podlaží a rekonstrukce dvou stávajících podlaží zdravotního střediska“. Dne 1.8.2023 byl uzavřen k této smlouvě dodatek č. 1, který upravoval odměnu příkazníka, která byla stanovena ve výši 3.266,67 Kč bez DPH za každý dokončený týden realizování všech činností příkazníka.

- Na základě usnesení Rady Městské části Praha 19 č. 914/17/OMIBNH ze dne 30.11.2023 se smluvní strany dohodly, ve vazbě na skutečnosti uvedené výše, na obsahu tohoto dodatku č. 2.

- Smluvní strany konstatují, že od uzavření příkazní smlouvy uběhlo 32 týdnů, tj. příkazník má nárok na tuto odměnu za vykonanou činnost 32 x 3.266,67 Kč = 104.533,44 Kč + 21% DPH s tím, že na základě dodatku č. 1 byla již vystavena faktura na částku 49.000 Kč + 21% DPH a smluvní strany se dohodly, že po uzavření tohoto dodatku č. 2 je příkazník oprávněn vystavit další zálohovou fakturu za svoji činnost na částku 50.000 Kč + 21% DPH se splatností 15 dnů.

- Při dokončení všech činností smluvní strany zúčtují uhrazené zálohy a nedoplatek či přeplatek vyúčtují obratem se splatností vyúčtování 15 dnů.

- Ostatní ustanovení předmětné příkazní smlouvy, ve znění dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčena.

- Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě své pravé 
a svobodné vůle, nikoliv v omylu, tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly, a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

- Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti vložením do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 6.12.2023				V Praze dne 6.12.2023

____________________________			____________________________

Městská část Praha 19				PAM uniservis, spol. s r.o.

Pavel Žďárský, starosta				Lukáš Říha, jednatel