# ev. č. příkazce: 11-263/21

# ev. č. příkazníka:  177/21

# Dodatek č. 2

# příkazní smlouvy uzavřené dne 27. 10. 2021 na inženýrskou činnost pro stavbu „Ochranná hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín-Pudlov“ stavba č. 5047.

# Smluvní strany

- Povodí Odry, státní podnik

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. A XIV, vl. č. 584

se sídlem:		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:  701 26

IČ: 	70890021		DIČ: CZ70890021

zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č. ú. 1320871002/5500.

dále jen „příkazce“

a

- INKOS - OSTRAVA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, č. vložky 4364

se sídlem:	Ostrava - Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 696/22, PSČ 701 52

zastoupená: 	xxx

IČ: 	48394637		DIČ: CZ48394637 (plátce DPH)

dále jen „příkazník“

V souladu se zněním článku X. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:

čl. IV. Termíny plnění – bod 3. se ruší a nově zní takto:

Původní znění:

- Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2023.

Nové znění:

3. 	Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2024.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě  dne 14.12.2023				V Ostravě dne 13.12.2023

xxx	xxx

________________________	________________________

Za příkazce	Za příkazníka

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel	předseda představenstva a ředitel společnosti