Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele: 11-7111-0100

č. smlouvy objednatele: 65/2017

Název díla:

„VD Stanovice - oprava AB pláště a sanace betonu v pravobřežním zavázání“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Sweco Hydroprojekt a.s.

Sídlo společnosti: 	Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČ:	26475081

DIČ:	CZ26475081

Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda předst.
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Dodavatele zastupuje:

mobil:

telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B vložce č. 7326.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 2. 2017.

Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. I. SMLUVNÍ STRANY a Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ.

Část původního znění:

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Zástupce pro výkon technického

dozoru:	Ing. Kateřina Bařtipánová,

technický dozor staveb

tel.:	+ 420 353 436 754

mobil:	+ 420 606 757 464

e-mail:   	bartipanova@poh.cz

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:			         	13.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    				31.05.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    				31.10.2017

Ukončení díla:							         		30.11.2017

Část nového znění:

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Zástupce pro výkon technického

dozoru:	Petr Lejsek,

technický dozor staveb

tel.:	+ 420 353 436 752

mobil:	+ 420 606 612 599

e-mail:   	lejsek@poh.cz

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:			       	13.02.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DSP):    				15.07.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní DPS):    		do 3 měsíců od vydání SP

Ukončení díla:							         		28.02.2018

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V Praze dne……………….

oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik