DODATEK č. 1 -  SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: S017001

číslo smlouvy zhotovitele:   2/6/009/17

- Smluvní strany

## Objednatel:

Městská společnost Bečov, s.r.o.

se sídlem:  Školní 430, Bečov nad Teplou, PSČ 364 64

IČO: 252 21 001

DIČ: CZ25221001

Zastoupená: Petrem Chomickým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 9856

(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem: Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupený: Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Janem Lichtnegerem, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1197

(dále jen „zhotovitel“)

(doplňující kontaktní údaje obsahuje Příloha č. 1 - Doplňující kontaktní údaje)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) tuto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Oprava chodníků včetně obrubníků při rekonstrukci komunikace v ulici Tepelská a Nádražní v Bečově nad Teplou“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně článku 4. a 5. smlouvy a to takto:

Původní znění:

# Cena a platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena dle rozpočtu :

| místní komunikace | cenová nabídka č. | cena bez DPH | DPH 21 % | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprava chodníků včetně obrubníků při rekonstrukci komunikace v ulici Tepelská a Nádražní v Bečově nad Teplou | 2017-049 | 550 558,- | 115 617,- Kč | 666 175,- Kč |

(dále jen „cena za provedení díla“)

## Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou  zhotovitele  č. 2017-049 ze dne 5.4. 2017 odsouhlasené objednatelem.

## Fakturace bude prováděna dle skutečnosti na základě odsouhlasení provedených prací objednatelem.

## Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit do 15-ti dnů od vystavení faktury zhotovitelem.

Nové znění:

# 4.Cena a platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena dle rozpočtů:

| místní komunikace | cenová nabídka č. | cena bez DPH | DPH 21 % | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprava chodníků včetně obrubníků při rekonstrukci komunikace v ulici Tepelská a Nádražní v Bečově nad Teplou | 2017-049 | 550 558,- | 115 617,- Kč | 666 175,- Kč |
| Oprava chodníků vč. obrubníků při rekonstr. Kom v ul. Tepelská a Nádražní v Bečově n. Teplou – Dodatek č.1 | 2017-229 | 87 733,- | 18 424,- Kč | 106 157,- Kč |
| Cena celkem |  | 638 291,- | 134 041,- Kč | 772 332,- Kč |

(dále jen „cena za provedení díla“)

## Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou  zhotovitele  č. 2017-049 ze dne 5.4. 2017  a č. 2017-229 odsouhlasené objednatelem.

## Fakturace bude prováděna dle skutečnosti na základě odsouhlasení provedených prací objednatelem.

## Cenu díla se objednatel zavazuje zaplatit do 15-ti dnů od vystavení faktury zhotovitelem.

Původní znění:

# Místo a čas plnění

## Místo plnění: Bečov nad Teplou, Karlovarský kraj

## Termín zahájení díla :                               18.4.2017

## Termín předání a převzetí díla :            30.5.2017

## V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.

## Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po dobu uložení předmětu díla u zhotovitele.

Nové znění:

# 5.Místo a čas plnění

## Místo plnění: Bečov nad Teplou, Karlovarský kraj

## Termín zahájení díla :                               18.4.2017

## Termín předání a převzetí díla :            30.6.2017

## V případě nepříznivých klimatických podmínek, kdy by práce nemohly být prováděny v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, se konečný termín přiměřeně prodlouží.

## Pokud zhotovitel vyzve objednatele e-mailem, telefonicky či písemně k převzetí díla, a to alespoň tři dny před termínem předání, považuje se dílo za splněné a předané, i v případě, že se objednatel k převzetí nedostaví či bez důvodu odmítne dílo převzít. V takovém případě je objednatel povinen hradit skladné po dobu uložení předmětu díla u zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Bečově nad Teplou  dne 29.5.2017                            	 V Otovicích  dne 29.5.2017

Za objednatele:		             	 	 	 Za zhotovitele:

_____________________________		 _____________________________

Petr Chomický       	                                         Ing. Martin Leichter, MBA

jednatel                                                          	           předseda představenstva

Městská společnost Bečov, s. r.o.                                   Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

_____________________________

Ing. Jan Lichtneger

místopředseda představenstva

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s

Příloha č. 1: Doplňující kontaktní údaje

Příloha č. 2: Nabídkový rozpočet č. 2017- 049 a 2017-229