SMLOUVA O DÍLO

č. 014/2023

uzavřená podle § 2586. a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.(NOZ)

v platném znění

SMLOUVA O DÍLO

| číslo objednatele: | číslo zhotovitele: 014/2023 |
| --- | --- |

„Památník Terezín“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	obchodní firma:		Památník Terezín

adresa:			Principova alej 304,  411 55  Terezín

doručovací adresa:	Principova alej 304,  411 55  Terezín

jednající:		PhDr. Jan Roubínek- ředitel

telefon:			416782225

E – mail pro Fa:		fakturace@pamatnik-terezin.cz

IČ:			00177288

DIČ:			CZ00177288

bank. spojení:		ČNB

číslo účtu:		134471/0710

Osoby oprávněné:

- k podpisu		PhDr. Jan Roubínek

smlouvy:

- ve věcech		Ing. Stanislav Krejný, e-mail: krejny@pamatnik-terezin.cz, tel: 603828874

technických a

realizačních

(dále jen OBJEDNATEL)

A

Zhotovitel:	obchodní firma:		Daniel Krejčí

adresa:			Brňany 170, 412 01 Brňany

jednající:		Daniel Krejčí – jednatel

telefon:			416 742 525

E – mail:			krejci.vzt@seznam.cz

IČ:			65061136

DIČ:			CZ7208102682

bank. spojení:		Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 		2517703023/0800

Zástupce ve věcech

Smluvních:		Daniel Krejčí, e-mail: krejci.vzt@seznam.cz, tel: 773 576 038

Stavbyvedoucí:		Daniel Krejčí, e-mail: krejci.vzt@seznam.cz, tel: 773 576 038

(dále jen ZHOTOVITEL)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou podle stanov nebo jiného organizačního předpisu oprávněni smlouvu podepsat, a že k podpisu smlouvy není třeba jiné osoby.

Článek II.

PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

2.1.	Předmětem díla je:

Provedení dodávky a montáže klimatizačního zařízení v- recepce.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.2.	Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „Památník Terezín“

Místo stavby:

Kraj:		Ústecký

Město:		Terezín

Adresa:		Principova alej 304,  411 55  Terezín

Charakter stavby:

dále též zkráceně „stavební dílo“ nebo „dílo“

Zhotovitel :	Daniel Krejčí

2.3.	Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny     objednatelem, vč. jejich ocenění, a to ve formě dodatku k SOD.

2.4.		Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace , to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

Článek III.

CENA DÍLA

3.1.	Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná, a to bez DPH dle §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu stanoveném předmětem díla.

Cena díla :							79.950,- Kč bez DPH

| Slovy : sedmdesátdevěttisícdevětsetpadesát korun českých |  |
| --- | --- |
| K ceně bude připočtena DPH podle zákona |  |

3.2.	Jednotkové ceny uvedené v nabídkovém položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení realizace díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny veškeré písemně odsouhlasené vícepráce i případné méněpráce realizované zhotovitelem do data předání díla. Nabídka a položkový rozpočet nemají vliv na pevnou cenu, která je dána předmětem díla. Pro účely ocenění víceprací, resp. méněprací, budou práce, jejichž ceny nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, oceněny cenami v místě obvyklými a vzájemně odsouhlasenými.

Článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

4.1.	Dílo bude prováděno v těchto závazných ( dílčích i celkových ) termínech:

|  | Od | Do |
| --- | --- | --- |
| Předání staveniště | Dle dohody | Dle dohody |
| Ukončení prací a předání celkového díla | Dle dohody | Dle dohody |

4.2.		Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště v termínu dohodnutém v předávacím protokolu.

4.4.	Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat s objednatelem před jejich zahájením a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Zároveň platí, že tyto budou smluvně zakotveny v dodatku ke Smlouvě o dílo.

.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.		Kupní cena bude hrazena kupujícím postupně následujícím způsobem:

•	Úhrada ceny díla bude prováděna vždy 1 x za kalendářní měsíc na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury.

•	Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je max. 14 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, na doručovací adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy.

5.2.		Veškeré faktury zhotovitele budou mít formu daňového dokladu v souladu s § 11 Zák.č. 563/1991 Sb.. Přílohou každé faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Přílohou konečné faktury bude také kopie protokolu o předání a převzetí díla.

5.3.	Každá faktura (daňový doklad) musí v souladu s platnou právní úpravou, (zejm. ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění) obsahovat mimo jiné tyto náležitosti:

    - označení: daňový doklad číslo

    - název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ

    - rozsah a předmět plnění

    - číslo smlouvy

    - bankovní spojení zhotovitele

    - fakturovanou částku

    - označení díla a rozpis provedených prací

    - zjišťovací protokol (soupis provedených prací) dokladující oprávněnost fakturované částky potvrzený stavbyvedoucím objednatele a dále zástupcem objednatele pro věci smluvní.

    - podpis oprávněné osoby zhotovitele, která potvrdí oprávněnost fakturované částky i objednatelem datum zdanitelného plnění a další náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (výpočet DPH na haléře)

V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn tuto vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravné nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.

5.4.	Zhotovitel je povinen veškeré faktury odesílat objednateli doporučeně/emailem, a to bez odkladu po datu jejich vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení každou fakturu, která bude objednateli doručena později, než 7.den po datu jejího vystavení.

5.5.		Odstoupit od této smlouvy je objednatel oprávněn v souladu s článkem XII. této smlouvy.

5.6.	Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.7.	Pro odsouhlasení dokladu, kterým potvrzuje objednatel zhotoviteli oprávněnost k provedení dílčí fakturace se stanovuje lhůta 5 pracovní dny od data předložení. Pří předložení konečného vyúčtování díla se stanovuje lhůta 10 pracovních dní.

Článek VI.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1.	Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětné stavby.

Článek VII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1.		Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení:

    - osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění)

    - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce

    - revize a zkoušky

    - návod k obsluze

Bez těchto dokladů neleze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Článek VIII.

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

9.1.		Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením splatných faktur v termínu dle ustanovení bodu 5.1. článku V. této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05%  z dlužně částky za každý den prodlení.

Článek IX.

ZÁRUKA

10.1.	Zhotovitel poskytuje za dílo v rozsahu dle článku II. této smlouvy záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla investorem.

10.2.	Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.

10.3        Základní podmínkou pro držení záruky je provádění pravidelných servisních prohlídek servisními techniky zhotovitele nebo jiné odborné firmy a prokazatelné provádění údržby zařízení, a to v rozsahu a způsobem, jak je stanoveno v provozním manuálu a souvisejících dokumentech zařízení.

Článek X.

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

12.1.		Právní úkon odstoupení od této smlouvy může zhotovitel vůči objednateli učinit formou poštovní zásilky. Nelze-li skutečný den doručení odstoupen prokázat, platí fikce, že odstoupení bylo doručeno objednateli pátý den, který následuje po dni, ve kterém byl doporučený dopis s určením do vlastních rukou (tedy na doručenku) předán k přepravě objednateli. To stejné platí i v případě, že dochází k odstoupení od smlouvy objednatelem.

12.2.		V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody podle obecně právních předpisů.

Článek XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

13.2.	Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

13.3.	Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této SOD na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této smlouvy.

13.4.	Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti sní, budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů v České republice.

13.5.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti vložením do Registru smluv.

PŘÍLOHY SOD

| Příloha č.1 | Cenová nabídka zhotovitele |
| --- | --- |

V Terezíně, dne 								V Brňanech, dne

Objednatel:								Zhotovitel:

…………………………						…………………………

PhDr. Jan Roubínek					   	         Daniel Krejčí

ředitel							   jednatel společnosti