DODATEK č.3

k č. SPA-2021-800-000272/3

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Kanalizace a vodovod, Tůně – Pomezí nad Ohří“

uzavřené dne 21. 09. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen „Objednatel“)

a

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

IČO: 			25471406

DIČ:			CZ25471406

Sídlem:			Ústí nad Labem – Božtěšice, Petrovická 214, PSČ 403 40

Zápis v OR:		Sp. zn.	C 19570 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zastoupena:		jednatel

Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. ú.: 182931155/0300

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech smluvních:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení díla z důvodu zpoždění dokončovacích prací při výměně technologie na výtlačném řadu č. 1 a č. 2, která byla chybně navržena původní projektovou dokumentací (výměna výkonově nepostačujících čerpadel, výměna elektroinstalace, stavební úpravy čerpacích stanic odpadních vod) včetně provedení komplexních zkoušek,  zpracování opravené projektové dokumentace a zpracování změnového listu č. 2 s vyčíslením víceprací a méněprací, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000272 ve znění dodatků č. 1 a 2.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2021-800-000272 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění následovně:

- v článku IV. Doba plnění Smlouvy odstavec 4.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.1.	Dílo specifikované v článku II. této Smlouvy zahájí Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní ode dne předání a převzetí staveniště dle bodu 4.5 této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do 31. 05. 2024. Dřívější plnění Díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2021-800-000272 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne 29.11.2023					V Ústí nad Labem dne 30.11.2023

Za Objednatele:							Za Zhotovitele :

…………………………………					…………………………….

předseda představenstva						                jednatel

……………………….…….…

místopředseda představenstva