DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo A-003996-00

uzavřené dne 9.10.2023

na akci:

„Bazén Sušice – výměna osvětlení bazénové haly“

- SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:			Město Sušice

se sídlem :			Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO :				00256129

DIČ :				CZ00256129

zastoupený :			Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				podatelna@mususice.cz

tel. :				376 540 111

fax. :				376 540 112

ve věcech technických:		Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, 				XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

# a

# 2. Zhotovitel:   			NORDIC LIGHT, s.r.o.

se sídlem :			Sarajevská 1051/10, 120 00, Praha 2

IČO :				26704471

DIČ :				CZ26704471

zastoupený :			Karlem Kotíkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení :		XXXXXXXXXXX

číslo účtu :			XXXXXXXXXXX

e-mail :				kotik@nordiclight.cz

tel.:				XXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

- PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava znění článku smlouvy „V. Cena díla a platební podmínky“ z důvodu úpravy rozsahu položek dle skutečného provedení stavby a tím i úpravy konečné ceny díla (snížení).

2.2. V průběhu realizace se vyskytly práce, které nemusely být z technických důvodů realizovány (redukce množství kabelových tras) a současně byly provedeny navíc některé položky, jejichž potřeba opět vyvstala při technickém prověření jednotlivých částí (složitější podmínky montáže – lešení, výměna nouzových svítidel nad rámec zakázky – 6 ks). Tyto práce nemohl zadavatel ani zhotovitel dopředu předvídat. Realizace prací, specifikovaných v tomto dodatku č. 1 je nezbytná pro splnění díla v požadovaném rozsahu a kvalitě. Tyto změny – méně a vícepráce, jsou popsány v množství, rozsahu a technickém popisu v příloze tohoto dodatku.

2.3. Znění článku V. Cena díla a platební podmínky“, se pro účely tohoto dodatku nově upravuje takto:

- Smluvní strany se dohodly, že KONEČNÁ CENA veškerých plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává v celkové výši 818.632,66 Kč bez DPH, tj. 990.545,52 Kč vč. DPH ve výši 21%.

|  | Kč bez DPH | DPH ve výši 21% | Kč vč. 21% DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena dle původní SoD | 838.877,00 | 176.164,17 | 1.015.041,17 |
| KONEČNÁ cena (dle tohoto dodatku č. 1 k SoD) | 818.632,66 | 171.912,86 | 990.545,52 |

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo, číslo A-003996-00 ze dne 9.10.2023, která nejsou tímto dodatkem výslovně měněna, zůstávají v platnosti v původní podobě a rozsahu.

3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv MVČR.

3.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bude oběma smluvními stranami provedeno jeho elektronickým podepsáním.

3.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo A-003996-00 ze dne 9.10.2023, uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

3.5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo ze strany objednatele schváleno radou města Sušice dne 11.12.2023, usnesením č. 742.

Přílohy:

1/ čestné prohlášení ke změnám v kalkulaci (změnový list)

2/ rozpočet, který popisuje skutečné provedení díla (jsou zahrnuty upravené položky)

za zhotovitele:							za objednatele:

v Praze:							v Sušici:

12.12.2023							12.12.2023

___________________________				______________________________

Karel Kotík, jednatel společnosti				Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice