Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o poskytování technické podpory

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.

sídlo: Fričova 298, Ondřejov, 25165

zastoupen: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 67985815

(dále jako “vedoucí partner”)

Elya Solutions s.r.o.

sídlo: K Bílému vrchu 2978/5, Praha 193 00

zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 28239911, DIČ: CZ28239911

banka: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jako „partner“)

(společně smluvní strany označeny dohromady též jako „partneři“)

Čl. 1

Smlouva o poskytování technické podpory

- Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 23. 11. 2020 smlouvu o poskytování technické podpory (dále jen „smlouva“), na jejímž základě je mezi těmito smluvními stranami dohodnuta spolupráce na programu Evropské vesmírné agentury (dále „ESA“) PRODEX v rámci projektu: Dodávka zařízení v rámci čínské rentgenové mise eXTP (Hardware contribution to the Chinese X-ray mission eXTP). Ta byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 15.6.2023.

- V souladu se Záverečným ustanovením VIII, čl. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy, a to tak, jak je uvedeno v článku 2 tohoto dodatku.

Čl. 2

Změny smlouvy

- Partneři se dohodli, že v souladu s platným změnovým dokumentem ESA „PRODEX Experiment Arrangement Change Notice“, No. 2 ze dne 16.2.2023, tj. s prodloužením projektu do roku 2024, se termín plnění Etapy č. 5 původně v Dodatku č.1 sjednaný na 31.12.2023 mění na 31.12.2024.

- Partneři se zavazují, že budou na zakončení výše uvedeného projektu nadále spolupracovat i po termínu dokočení Etapy č. 5 až do finálního předání závěrečné dokumentace a výsledků řešení projektu k 31. 7. 2025.

- Plnění smlouvy v roce 2024 a jeho fakturace jsou podmíněny prodloužením příslušné smlouvy mezi vedoucím partnerem a ESA. O prodloužení, jakož i o neprodloužení této smlouvy se vedoucí partner zavazuje druhého partnera bezodkladně informovat. Nebude-li smlouva mezi vedoucím partnerem a ESA prodloužena do 28.2., mají oba z partnerů právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů.

- Ostatní ujednání Smlouvy (zejména celková cena za plnění Etapy č. 5, předmět činnosti, atd.) se nemění.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy dojde k jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém provedení.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek tak, jak byl sepsán, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ondřejově dne: 12.12.2023

Vedoucí partner

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Astronomický ústav AV ČR

V Praze dne: 13.12.2023

Partner

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Elya Solutions s.r.o.