Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

kterou zastupuje Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003 – 60039011/0710,

VS: Národní památkový ústav

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „kupující“)

a

Muzea Servis, spol. s r.o.

IČO: 03570762 DIČ: CZ03570762

Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno-Kohoutovice

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, jednatel

Bankovní spojení: 2110937194/2700

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 85487

Doručovací adresa:

Žebětínská 952/47, 623 00 Brno-Kohoutovice

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 	XXXXXXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXX

(dále jen „prodávající“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust.  § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3028H1230007:

Článek I.

Předmět dodatku  - úprava předmětu smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 27.4.2023 smlouvu o dílo č. 3028H1230007. Předmětem díla je realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „NKP SH Velhartice zhotovení nové expozice „Šumavská klenotnice“ - II. Zadání.“ Předmětem díla, definovaným v čl. II Smlouvy je výroba a dodávka výstavního fundusu pro nově budovanou expozici v rozsahu dle zadání.

- Během realizace prací byly zjištěny nové skutečnosti – došlo k úpravě a zpřesnění scénáře prohlídkové trasy, které mají dopad do požadavků na dodávky dle Smlouvy. Dodatečně uplatněné požadavky objednatele generují vícepráce i méněpráce. Tyto jsou popsány v příloze č. 1 dodatku – změnový list.

Článek II.

Cena díla, způsob platby

- Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení čl. III Smlouvy, bod 1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla po započtení hodnoty dodatečně požadovaných víceprací a méněprací. Celková cena za provedení díla dle smlouvy činí:

1.594.898,- Kč bez DPH + 21% DPH = 1.929.826,58,- Kč

slovy: jedenmiliondevětsetdvacetdevěttisícosmsetdvacetšest korun českých padesátosm haléřů včetně DPH

Hodnota dodatečně požadovaných prací činí

Méněpráce  		292 218 Kč bez DPH

Vícepráce  		216 739 Kč bez DPH

Bilance změny: 		- 75 479 Kč bez DPH

Celková cena díla dle dodatku č. 1 činí:

1 519 419 Kč bez DPH + 21% DPH 319 078 Kč = 1 838 497 Kč (zaokrouhleno na celé koruny)

Slovy: milionosmsettřicetosmtisícčtařistadevadesátsedm korun českých

Článek III.

- Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Zhotoviteli náleží jedno vyhotovení, objednateli dvě vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Českých Budějovicích, dne 6. 12. 2023 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích | V Brně, dne …………………………. ………………………………………….. XXXXXXXXXXXXX jednatel |
| --- | --- |