DODATEK Č. 1 Smlouvy o dílo

I.

### Smluvní strany

- Název			Statutární město Ostrava

Se sídlem: 			Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Městský obvod:		městský obvod Vítkovice

Se sídlem: 		Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice

Zastoupen:	Richard Čermák, starosta městského obvodu

IČ:	00845451

DIČ:	CZ00845451

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

- MH - STAVBY, s.r.o.,

Se sídlem:	Ostrava, Svinov, Axmanova 305/5,

Zastoupena:	Ing. Daniel Martišovský - jednatel

IČ:	27776506

DIČ:	CZ27776506

Bankovní spojení:	ČSOB a. s.

Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29410

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Martišovský, tel. xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací týkajících se rekonstrukce stávající budovy mateřské školy na ul. Prokopa Velikého v Ostravě – Vítkovicích.

- Při realizaci stavebních prací vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly součástí zadání, na jehož základě byla uzavřena smlouva o dílo. Tyto práce jsou nutné pro dokončení díla. Jedná se zejména o provedení nových sanačních omítek, aplikaci infúzní clony v místech, u nichž po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno zasolení a zavlhčení. Dále po odstranění krytu podlah bylo zjištěno napadení dřevěných podlah dřevokazným hmyzem s potřebou jejího nahrazení novou dřevěnou podlahou. Dále bylo zjištěno, že některá souvrství podlah neodpovídají údajům v projektové dokumentaci. Při provádění tepelné izolace podhledu a oprav omítek stěn byl zjištěn rozpor mezi výměrou v projektové dokumentaci a skutečností. Smluvní strany se dále dohodly, že oprava stávajících omítek ve 2. NP nebude provedena v plném rozsahu, dojde pouze k lokálním opravám, čímž dochází k méněpracem. Rozsah prací, který je upravován tímto dodatkem je uveden ve změnovém listu č. 01 a jeho přílohách. Úprava rozsahu prací má vliv na lhůtu výstavby. Na část prací, které navyšují cenu díla bude využita položka rozpočtu Ostatní náklady – Finanční rezerva.

- S ohledem na zjištění dle odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, kterým bude rozsah prací a lhůta výstavby upravena.

- Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 210 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.

- Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo zní následovně:

- Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena CELKEM bez DPH | 8 224 117,89 |
| --- | --- |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 4 | 140 139,15 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 4 | - 744 490,77 |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6 | 916 163,66 |
| Méněpráce dle dodatku č. 1 – § 222 odst. 6 | - 235 698,83 |
| Celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH | 8 300 231,10 |
| DPH 21 % | 1 743 048,53 |
| Cena CELKEM vč. DPH | 10 043 279,63 |

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.

- Obě smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejní v plném rozsahu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky Tuto povinnost splní objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

- Dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 38. schůzi konané dne 13.12.2023 pod č. usn. 1234/RMOb-Vit/2226/38.

| V Ostravě dne 13.12.2023 |  | V Ostravě dne |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: …………………………. Richard Čermák starosta |  | Za zhotovitele: ……………………. Ing. Daniel Martišovský jednatel |