SMLOUVA O DÍLO

KONZERVÁTORSKO-RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

Technické muzeum v Brně

Se sídlem Purkyňova 105, 612 00 Brno

Zastoupeno Ing. Ivo Štěpánkem, ředitelem

IČ: 001 01 435; DIČ: CZ 00101435

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu 197830621/0710

Ve věcech smluvních (vyjma uzavření této Smlouvy včetně příp. dodatků) a technických jedná: 
Ing. Tomáš Kocman

Právní forma:

Státní příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem kultury ČR, Zřizovací listinou č. j. 17474/2000, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 40/2012 ze dne 20. 12. 2012 a je oprávněno nakládat 
s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb. Muzejní činnost je kulturní činností od DPH osvobozenou dle § 61 ZDPH.

Zhotovitel

Název: LOKO TRANS s.r.o.

Se sídlem: Tetčická 887/2a

Zastoupena: Ing. Radovanem Plškem, ředitelem oprav ( jednatel Ryšavý Vít, Dis)

IČ: 60731796  DIČ: CZ60731796

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 35-4708930287/0100

Ve věcech smluvních a technických (vyjma uzavření této Smlouvy včetně příp. dodatků) jedná:

Ing. Radovan  Plšek

Právní forma:

Společnost s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17509

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem této Smlouvy je konzervování-restaurování (dále jen  „dílo“) níže uvedeného předmětu.

| Ident. č. | Název | Popis/rozměry |
| --- | --- | --- |
| 130/1971 | Parní tramvajová lokomotiva Caroline | Křižáky rozvodu parního stroje lokomotivy |

- Návrh technologického postupu, konzervátorsko- restaurátorských prací tvoří Přílohu č. 1 (KONZERVÁTORSKO-RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR), která se stává nedílnou součástí této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje ke konzervování shora uvedeného předmětu dle odsouhlaseného postupu prací dle Přílohy č. 1.

- Součástí plnění Zhotovitele je závěrečná konzervátorská zpráva obsahující fotodokumentaci. Zpráva se vyhotovuje a bude předána Objednateli v elektronické podobě.

- Součástí předmětu Smlouvy je provedení ostatních prací a činností výslovně touto Smlouvou neuvedených, avšak Zhotovitel s ohledem na svoje odborné znalosti a zkušenosti věděl, měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné provedení předmětu této Smlouvy.

II. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- Místem plnění smlouvy a předání díla je pracoviště Zhotovitele:

LOKO TRANS s.r.o., Tetčická 887/2a, Střelice a tramvajová vozovna Medlánky DPMB

- Termín dokončení prací včetně předání závěrečné konzervátorské zprávy Objednateli na základě předávacího protokolu ve sjednaném místě plnění byl stanoven takto:

a.	1. Etapa (demontáž křižáků, jejich čištění, odstranění kompozice), do 31.12.2023,

b. 	2. Etapa (zhotovení přípravků, vylití nové kompozice, vyměření uložení křižáků, obrobení kompozice, uložení křižáků, vymezení předepsané vůle mezi pravítky, montáž a kompletace rozvodu parního stroje, zkušební jízda) do 30.4.2024.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za provedení prací, činností a výkonů sjednaných v čl. I. této Smlouvy se sjednává na základě cenové kalkulace Zhotovitele podle Přílohy č. 2 Cenová nabídka na provedení opravy křižáků rozvodu historické parní lokomotivy Caroline a činí:

## 260 150,- Kč vč. DPH

## Smluvní cena za dílo dle č. II (2) bude uhrazena takto:

## a. Částka 150 000,- Kč vč. DPH bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po úplném a bezchybném dodání první části díla dle čl. II (2) ve lhůtě 30 dnů od jeho předání.

## b. Částka ve výši 110 150,- Kč vč. DPH bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po úplném a bezchybném dodání druhé části díla dle čl. II (2) ve lhůtě 30 dnů od jeho předání.

## Smluvní cena je nejvýše přípustná a závazná po dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitelem vynaložené, nebo které jsou nutné pro řádné splnění předmětu Smlouvy (včetně nákladů na přepravu předmětů ke konzervaci na pracoviště Zhotovitele a zpět po provedeném konzervování na sjednané místo plnění.

- V případě potřeby víceprací, u nichž nelze použít předpoklad ostatních prací, činností 
a výkonů podle čl. I. odst. 5., musí být o jejich provedení a úhradě mezi oběma stranami předem uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

- Zhotovitel vyúčtuje cenu za řádně provedené plnění (dílo) na základě daňového dokladu, jím vystaveného k datu uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí úspěšné předání 
a převzetí díla Objednatelem, tj. ve sjednaném rozsahu a bez vad a nedodělků. Daňový doklad je splatný ve lhůtě 21 dní od jeho doručení Objednateli na fakturační adresu: Purkyňova 105, 612 00 BRNO

IV. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen řádně zajistit ochranu a bezpečnost předmětů převzatých ke konzervaci a umístit je v odpovídajících klimatických podmínkách.

- Zhotovitel je povinen umožnit po předchozí dohodě oprávněným osobám Objednatele 
a osobám v jejich doprovodu kontrolu průběhu a kvality prací.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech podstatných skutečnostech, které se vztahují k předmětu plnění, a které by představovaly změnu podmínek plnění nebo jeho omezení.

- Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem díla  jsou dlčí konzervátorsko-restaurátorské práce na sbírkovém předmětu mimořádné historické a muzejní hodnoty.

V. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- Předat Zhotoviteli všechny dostupné podklady a informace potřebné k řádnému plnění jeho závazku v souladu s touto Smlouvou a uvést je jako podklad, k návrhu postupu konzervátorského zákroku a jeho ceny. V případě, že tak Objednatel neučiní a dojde 
k poškození předmětu Smlouvy, nenese v tomto případě Zhotovitel odpovědnost za takto vzniklou škodu.

- Poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k řádnému plnění jeho závazku 
a neprodleně jej informovat o veškerých změnách, které mohou ovlivnit plnění Smlouvy. V případě, že tak Objednatel neučiní a dojde k poškození předmětu Smlouvy, nenese v tomto případě Zhotovitel odpovědnost za takto vzniklou škodu.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Předmět Smlouvy (plnění, dílo) lze změnit nebo doplnit pouze postupem čl. VII. odst. 2. této Smlouvy.

- Autorská práva k dokumentaci a jejím přílohám (konzervátorské zprávy, plány, náčrty, fotografie apod.) zůstávají vyhrazena Zhotoviteli. K publikování a dalším účelům jich může být použito pouze s uvedením pramene – tj. Předmět byl konzervován-restaurován LOKO TRANS s.r.o.

- Dokončené dílo předá Zhotovitel Objednateli v místě plnění společně s konzervátorskou zprávou a o předání zhotoví smluvní strany zápis (předávací protokol).  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu dvacetčtyř (24) měsíců ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí díla Objednatelem, tj. ve sjednaném rozsahu 
a bez vad a nedodělků. Jde o ručení za vady, které vznikly nesprávnými či neodbornými postupy při konzervování nebo použitím nekvalitních či nevhodných materiálů.

- Objednatel vady díla reklamuje písemně nebo elektronicky e-mailem bezodkladně po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen reklamované vady neprodleně odstranit na své náklady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zacházením s předmětem nebo jeho nevhodným uložením.

- V případě nedodržení smluvního termínu dokončení díla a jeho protokolárního předání Objednateli je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze smluvní ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 občanského zákoníku, což značí, že Objednatel může nárokovat vůči Zhotoviteli náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

- Zhotovitel odpovídá za poškození, zničení, ztrátu nebo zneužití předmětu, které je předmětem konzervování, od okamžiku jeho převzetí od Objednatele až do jejich úspěšného protokolárního předání a převzetí Objednatelem, tj. ve sjednaném rozsahu a bez vad 
a nedodělků.

- Podstatným porušením Smlouvy je vadné dílo nebo prodlení Zhotovitele s jeho dokončením 
a předáním Objednateli, s právními účinky odstoupení od Smlouvy dnem doručení jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Veškeré vztahy, které nejsou přímo upraveny touto Smlouvou, se řídí občanským zákoníkem.

- Všechny změny či doplňky této Smlouvy jsou možné po dohodě obou smluvních stran jen ve formě písemných dodatků, pořadově očíslovaných a potvrzených oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom (1) obdrží Zhotovitel a Objednatel.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Nedílnou součástí Smlouvy je:

a.	Příloha č.1: Konzervátorsko-restaurátorský záměr

b. 	Příloha č.2: Cenová nabídka na provedení opravy křižáků rozvodu historické parní lokomotivy Caroline

V Brně dne

za Objednatele                                                                             za Zhotovitele

Technické muzeum v Brně                                                        LOKO TRANS s.r.o.

Ing. Ivo Štěpánek                                                                     Ing. Radovan Plšek

Ředitel                                                                       Ředitel oprav kolejových vozidel