**SMLOUVAO DÍLO**

**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR A**   
**INŽENÝRINGK AKCI**

„OS Chomutov–modernizace EPS“

90 Spr 869/2023

**Česká republika-Okresní soud v Chomutově**   
Sídlo: Na Příkopech 663, 430 14Chomutov   
zastoupena:

IČO: 00024848

bankovní spojení:

Kontaktní údaje:   
e-mail: [podatelna@osoud.chv.justice.cz](mailto:podatelna@osoud.chv.justice.cz)   
datová schránka: pstabqe

jako**objednatel**na stranějedné

a

Obchodní firma: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.   
Sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4140 00   
zapsaná vobch.rejstříku:B 275/MSPH Městský soud vPraze   
zastoupena:

IČO: 00175439   
DIČ: CZ00175439

bankovní spojení:

e-mail:

telefon:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  |  |
|  | |

datová schránka: ne6ecf6

jako**zhotovitel**na stranědruhé

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavřeliníže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,   
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu na zhotovení díla (dále jen„**smlouva**")

**Čl. I.**   
**Předmět smlouvy**

1.Předmětemtéto smlouvy je závazek zhotovitele provéstna své náklady a nebezpečí,řádně, včas   
a ve sjednané kvalitě pro objednatele díloaposkytnout muslužbydle specifikaceČl. II.odst.1.   
této smlouvy a současně závazek objednatele řádně provedené díloa službypřevzít a zaplatit za   
nězhotovitelisjednanou cenu.

**Čl. II.**

**Specifikace předmětu díla aslužeb atermíny dodání**

1.Zhotovitel se zavazujedle výzvy objednatele kpodánícenovénabídkyprovést:

A.**zpracování dokumentaceproprovedení modernizace EPSvbudovách Okresního**   
**soudu v Chomutově**

Požadavky:

·Dokumentacepro prováděnímodernizace EPSbude zpracována v souladua

vrozsahu a obsahusveškerými právními předpisy a závaznými normami vztahujícím   
se k předmětu plnění

·Dokumentace proprováděnístavbybude zpracovánavrozsahu a obsahu dle§3   
vyhláškyč. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb vždy vaktuálním znění, a   
případnými dalšímiaktuálními právními předpisy;

·Dokumentace bude zpracována na každou budovu zvlášť, tj. Na Příkopech 663 a   
Partyzánská 427;

·Bude zpracováno nové požárně bezpečnostnířešení nakaždou budovu zvlášť, tj. Na   
Příkopech 663 a Partyzánská 427;

· Součástí dokumentace budeoceněný i neoceněnýpoložkovývýkaz výměrscenou   
uvedenou vKč bez DPH a vKč s DPH (obě ve formátu xls nebo xlsx).

·Dokumentacebude předána ve 3 tištěnýchvyhotovenícha 1x v digitální podobě na   
CD nebo DVD ve formátu pdf,docxa dwg);

B. **inženýrskou činnost;**   
Požadavky:

·Zajištění vydánísouhlasuHZS Ústeckého kraje,a případná komunikace   
spříslušnými úřady.V této souvislosti objednatel udělil současně suzavřením této   
smlouvy zhotoviteli plnou moc.

·Zapracování požadavkůdotčených orgánůveřejnésprávydoprojektové   
dokumentace, a to po předchozí konzultaci s objednatelem;

C.**zajištěníautorskéhodozoru projektantapo dobucelé realizace stavební akce;**   
Požadavky:

·Autorský dozor projektanta bude vrozsahu 10 hodin za tyto činnosti: kontrola   
vítězné nabídky, 1x účast na kontrolním dnu při realizaci díla, účast na závěrečném   
předání a převzetí díla.

· Povinností projektanta je spolupracovat po celou dobu realizacestavby   
sobjednatelem, technickým dozorem stavby a se zhotovitelem stavby na případných   
změnách, popřípadě jiných nepředvídatelných zjištěních. Vprůběhu stavby může   
také docházet kúpravám vprojektové dokumentaci, které budou vždy   
zdokumentovány technickou zprávou, případně výkresem. Ktěmto úpravám   
vprojektové dokumentaci může docházet hlavně zdůvodu koordinace sdílenskou   
(prováděcí) dokumentací zhotovitelemodernizace EPS.

2

2.Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnazpůsobilýkprovedení díla a kprováděníčinností dle této   
smlouvy. Zhotovitel také výslovně prohlašuje, žeje proprovedení díla aprovádění činnostídle   
této smlouvyvplném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést díloa   
provádět činnosti dle této smlouvysvým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn   
plnit svůj závazek spomocí jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá vplném rozsahu   
zhotovitel.

3.Objednatel si vyhrazuje právojednostranněsnížit rozsah zakázky vprůběhu realizace.Stímto   
zhotovitel výslovně souhlasí.

4.Zhotovitelje povinen s pověřenými pracovníky objednatele oprávněnými jednat ve věcech   
technickýchuvedenýmivČl. III.této smlouvyvprůběhu zpracováníprojektové dokumentace a   
dokumentaceproprovádění stavbyjejich obsah pravidelně a průběžněkonzultovata   
zapracovávat jeho připomínky vco největší míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, např.   
ohlednědokončovacích prací atd.Zhotovitel je stejně tak povinen konzultovat stěmito   
pracovníky objednatele změnytěchto dokumentací.

5.Dílodle odst.1. písm.**A.**, Btéto smlouvy je zhotovitel povinen   
protokolárně předatobjednateli do120po sobě jdoucíchkalendářních dnů odnabytí účinnosti   
tétosmlouvy vsídle objednatele.

**Čl. III.**   
**Pověření pracovníci**

1.Veškerá komunikace mezi stranami této smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných   
osob nebo jimi pověřených zástupců.

Za objednatele ve věcech smluvních:

·

Za objednatele ve věcech technických, včetně oprávnění kodsouhlasení provedených prací:

·

Zazhotoviteleve věcechsmluvních:

·

Za zhotovitele ve věcech technických:

·

2.Každá smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné   
změny vosobáchoprávněných osob nebojejichkontaktních údajů.

3

**Čl. IV.**   
**Cena díla**

1.Cena za řádně provedené a předané dílo aposkytnuté služby dle této smlouvy(autorský dozora   
inženýring)je stanovenanásledovně:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH | | DPH | | Cena s DPH | |
| **zpracování a předání dokumentace pro**  **prováděnímodernizace EPS(částka**  **celkem)**  **Ztoho:** |  |  |  |  |  |  |
| ·DPS budova Na Příkopech 663 | 96600 | Kč | 20286 | Kč | 116886 | Kč |
| ·DPS budova Partyzánská 427 | 71760 | KČ | 15070 | Kč | 86830 | Kč |
| **přepracování PBŘCELKEM** **Ztoho:** | **45000** | **Kč** | **9450** | **Kč** | **54450** | **Kč** |
| ·PBŘbudova Na Příkopech 663 | 24000 | Kč | 5040 | Kč | 29040 | Kč |
| ·PBŘbudovaPartyzánská 427 | 21000 | Kč | 4410 | Kč | 25410 | Kč |
| **inženýrskáčinnost** | **31050** | **Kč** | **6521** | **Kč** | **37571** | **Kč** |
| **autorský dozor** | **6900** | **Kč** | **1449** | **Kč** | **8349** | **Kč** |

**168360 Kč 35356 Kč 203715 Kč**

Rozpiscelkovéceny v Kč:

·cena bez DPH**251310,00**Kč(slovy**dvěstěpadesátjednatisíctřistadesetkorunčeských**)

·DPH**52775,00**Kč(slovy**padesátdvatisícsedmsetsedmdesátpětkorunčeských**)   
·**celková cena vč. DPH304085,00**Kč(slovy**třistačtyřitisícosmdesátpětkorunčeských**)

2.Tato smluvní cenapro každou samostatnou položkuje stanovena mezi smluvními stranami jako   
cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle   
této smlouvy a zahrnuje veškeré nákladyzhotovitelesouvisející s řádnýmprovedením dílaa   
poskytnutím služeb dle této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a   
souvisejícínáklady avýkony nutné knaplnění účelu a cíle této smlouvy.

3. Smluvní cenamůže být změněna pouze vpřípadě změny příslušných daňových předpisů   
vprůběhu realizace předmětu plnění díla. Vtomto případě bude cena dle této smlouvy upravena   
podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

4.Zhotovitel prohlašuje, žese vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla aokolnostmi   
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil   
soprávněným zástupcem objednatele.Vtomto směru tak zhotovitel považuje předmět plnění   
této smlouvy za dostatečně určitý a zřejmý.Vsouvislosti stím zhotovitel dále prohlašuje, že   
souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími ztéto smlouvy a že tyto   
požadavky zohlednil při kalkulaci cenyza jednotlivé části plnění této smlouvy.

4

**Čl. V.**   
**Platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatelnebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu   
ceny díladle této smlouvynebo její části.

2.Cena díladle této smlouvybude zaplacena na základědílčí fakturacevčástkáchdleČl.IV.odst.   
1.,která bude vystavenazhotovitelem na základě skutečněřádněprovedených a oprávněnou   
osobou objednateleodsouhlasených prací.Objednateluhradízhotovitelicenupo řádném   
protokolárnímpředáníjednotlivých výkonových fázídíla, jež budou bez vad, a tona základě   
faktur, které vystaví zhotovitelvždy po jejich ukončení, a to:

a) za zpracování a předání dokumentace proprováděnímodernizace EPS

b) za provedenou inženýrskou činnost

c) za přepracování požárně bezpečnostního řešení obou budov

d) za zajištění autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby na základě

dokumentace vytvořené dle této smlouvy (Čl. II. odst.1. písm. C této smlouvy).   
3.Faktura vystavená zhotovitelemdle této smlouvymusí mít náležitosti daňového dokladu

stanovené obecně závaznými právními předpisy, platnými vdobě vystavení faktury,ajejísoučástí   
musí být objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací formou předávacího   
protokolua případně další nezbytné přílohy kprokázání oprávnění zhotovitele danou částku   
vyúčtovat. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.   
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě   
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta   
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Splatnost faktury se stanovuje na30kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.   
Faktura budepředložena ve dvou vyhotoveních a doručenana adresu:Okresnísoudv   
Chomutově,Na Příkopech 663, Chomutov, krukám

5.Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstraněnízjištěnýchvad a nedodělků   
předmětu díla.

**Čl. VI.**

**Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, vady díla a záruky**

1.Objednatelzapůjčízhotovitelido 5 pracovních dnůpo podpisu této smlouvydokumentaci   
týkající se provedení předmětu dle této smlouvy,jež je uvedenavevýzvěobjednatele kpodání   
cenové nabídky.Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že měl možnost se stěmito podklady   
seznámit před uzavřením této smlouvy a považuje je za dostatečné pro splnění předmětu této   
smlouvy.Jiná než ve výzvě uvedená dokumentace nebude zhotoviteli poskytnutaa zhotovitel ji   
ani nežádá. Další potřebnou dokumentacikrealizaci dílaneuvedenou vsoupisuzapůjčené   
dokumentacesi zaopatří zhotovitel. Tato skutečnost nebude mít vliv pro navýšení ceny díla či   
prodloužení termínů předání díla.

2.Veškeré správní poplatkyvsouvislosti splněním předmětu této smlouvyhrazenyzhotovitelem. 3.Zhotovitelje povineno průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech

vrámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při   
provádění díla postupovat sveškerou odbornou péčí, vsouladu s obecně závaznými právními   
předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými   
výrobci materiálů a výrobků užitých kprovedení projektovaného díla a vsouladu spodmínkami   
této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami

5

oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánůveřejné   
správy.

4.Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly   
provedení díla adále navrhnout objednateli případnou změnu dílanebo jiné řešení jejich   
odstranění.

5.V případě, že realizační firma stavby zjistí, žestavební dílonelze podle projektové dokumentace   
a/nebo dokumentace proprováděnístavbyprovést, je zhotoviteldo 10 pracovních dnů od   
doručení výzvy objednatele povinen upravit projektovou dokumentacia/nebo dokumentaci pro   
prováděnístavbytak, aby podle ní bylo možné realizacistavbyprovést. Provedení úpravy   
projektové dokumentacea/nebo dokumentace proprováděnístavbynemá vliv na sjednanou   
cenu díla.Novétechnické řešenímusí být odsouhlasenotechnickým dozorem investora a   
zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických.

6.Vpřípadě, že vprůběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele samotné akce nebo vprůběhu   
samotné realizace akce bude zjištěno, že není možné pokračovat vzapočaté činnosti zdůvodu   
zjevné chyby vprojektové dokumentaci vytvořenézhotovitelem, je zhotovitelpovinen do 5   
pracovních dnů tuto chybu napravit.Za takovou chybu se považuje předem předvídatelná   
okolnost a chyba při vytváření projektové dokumentacespočívající např. vnesprávných výpočet,   
počtech, způsobu realizace atd., která bude mít negativní vliv na finanční rozpočet případně délku   
realizace díla.

7.Zhotovitelodpovídáza vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na   
úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za   
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s   
podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně   
závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu   
a realizaci předmětné stavby záměru a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu36   
měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody   
vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaciprojekční přípravy zajišťované dle   
této smlouvy.

8.Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po   
jejich zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

**Čl. VII.**   
**Důvěrnost informací**

1.Všechny informace, které se dozvízhotovitelpřiplnění této smlouvynebo v souvislosti sjejím   
plněním, jsou důvěrné povahy.

2.Zhotovitelse zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace   
používat pouze k plnění dle tétosmlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména   
povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo   
zpřístupněny třetí osobě nebo by byly použity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo   
pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto   
důvěrných informací.

3.Zhotovitelje povinenzajistitochranu těchtodůvěrných informací.

4.Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahudle této smlouvy.

6

**Čl. VIII.**

**Úrok zprodlení a smluvní pokuty**

1. Je-li objednatel vprodlení súhradou plateb podle této smlouvy, je zhotovitelioprávněn   
požadovatúrok zprodlení zneuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené   
zvláštnímprávním předpisem.

2.Vpřípadě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díladle této smlouvy,resp.jeho konkrétní   
části,jak jsou uvedenyvČl. II.této smlouvy,má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní   
pokutu ve výši 3000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

3.Nevrátí-li zhotovitelpodklady obdržené od objednatele ve lhůtě dleČl. X.odst.1. této smlouvy,   
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši1 000Kč za každý,byťizapočatý   
den prodleníse splněním dané povinnosti.

4.Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené vČl. VI.odst.5., uhradí   
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

5.Za prodlenísodstraněním vad vprojektové dokumentaci ve lhůtě uvedené vČl. VIodst. 6této   
smlouvyuhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši5 000Kč za každý, byťi započatý   
den prodlení.

6.Vpřípaděvýskytu zjevné chyby na straně zhotovitele projektové dokumentace dle ustanovení Čl.   
VI odst. 6 je zhotovitele povinen zaplatit pokutu ve výši 10000 Kč za každou zjištěno zjevnou   
chybuzvlášť.

7.Za porušení povinnosti mlčenlivostiuvedené vČl. VII.této smlouvy, jezhotovitelpovinen   
uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši30000 Kčza každý případ takového porušení.

8. Jestliže se vprůběhuzadávacího řízení na výběr zhotoviteleakcenebo vprůběhurealizace akce   
zjistí, že nelze pokračovat vzapočaté činnosti zdůvodu zjevné chyby vprojektové dokumentaci,   
jezhotovitelpovinen zaplatitobjednateli jednorázovou pokutu ve výši 10000 Kčza každou   
zjištěnou zjevnou chybua zároveň tuto chybu bez odkladunapraví, tj. nejpozději do 5pracovních   
dnů. Za takovou chybu vprojektové dokumentaci se považujepředem předvídatelná okolnost,   
která povede kprodloužení termínu realizacedílavbudověobjednatelenebo knavýšení konečné   
ceny tohoto díla.

9. Smluvní strany se výslovnědohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených touto   
smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.

10.Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků zprodlení a smluvních pokut platí obdobně   
ustanovení čl.V. této smlouvy.

11.Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

**Čl. IX.**   
**Ukončenísmlouvy**

1.Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z

níže uvedených právních skutečností:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni

následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;

b)odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy

odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní strany   
porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených touto   
smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění naporušení smlouvy s

7

poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost   
odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o   
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2.Vpřípadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště   
ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel vtéto   
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady   
zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu a strojů ze staveniště.   
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené suskladnění a střežením vyklizeného   
materiálu a strojů ze staveniště.

3.Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku nanáhradu újmy   
vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek   
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a   
povinností, zjejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

4.Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení   
§ 1765 odst. 2 OZ.

**Čl. X.**

**Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání**

1.Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví   
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopiínejpozději do   
5 pracovních dnů po zániku této smlouvya/nebo při odevzdání projektové dokumentace   
objednateli, podle toho, která událost nastane dříve.

2.Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradnímvlastnictvím objednatele. 3.Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva kprojektovým dokumentacím za účelem

případných pořízení rozmnoženin projektové dokumentace či jejich úprav vč. pořízení dalších   
stupňů projektové dokumentace.

4.Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními   
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.Smluvní strany   
však na smluvní vztah založený touto smlouvou vylučují aplikaci ust. § 557 a § 558 občanského   
zákoníku.

5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnouformou dodatku potvrzeného   
oběmasmluvnímistranami.

6. Smlouva se uzavírá večtyřech(4) vyhotoveních splatností originálu, znichžkaždá ze stran obdrží   
po dvou vyhotoveních.

7.Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle   
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto   
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.Zhotovitel   
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by   
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených   
na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly   
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede   
objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslánazhotoviteli   
do datové schránky. Smlouva nabývá platnosti dnem jejíhopodpisu oběma smluvními stranami   
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

8. S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně   
fyzickýchosobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a   
o zrušení směrnice 95/46/ES,zhotovitelsouhlasí se shromažďováním, zpracováním a   
uchováváním osobních údajůobjednatelem, a to v rozsahu nezbytném pro realizaciakce**„OS**

8

**Chomutov–modernizace EPS“**.Zhotovitelsoučasně bere na vědomí, že po skončení   
smluvního vztahu či samotné realizaci a ukončení servisních služeb budou jím poskytnuté osobní   
údaje, včetně listin, jež jeobsahují uchováványOkresnímsoudem vChomutověpo dobu deseti   
let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a   
zákonem o ochraně osobních údajů.

9.Zhotovitelvrámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat   
fyzickéosoby (zaměstnance) působící uspolečnostiobjednatele,a proto pro něj ustanovení   
nařízeníEvropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti   
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,   
votázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných zrealizace a výkonu   
smlouvy o dílo platí obdobně.

10.Objednatelizhotovitelshodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že   
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a   
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti   
druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

VPrazedne: VChomutovědne:

**Za zhotovitele: Za objednatele:**

9