**SMLOUVAO DÍLO**

**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, AUTORSKÝ DOZOR A**
**INŽENÝRINGK AKCI**

„OS Chomutov–modernizace EPS“

90 Spr 869/2023

**Česká republika-Okresní soud v Chomutově**
Sídlo: Na Příkopech 663, 430 14Chomutov
zastoupena:

IČO: 00024848

bankovní spojení:

Kontaktní údaje:
e-mail: podatelna@osoud.chv.justice.cz
datová schránka: pstabqe

jako**objednatel**na stranějedné

a

Obchodní firma: G4S Secure Solutions (CZ), a.s.
Sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4140 00
zapsaná vobch.rejstříku:B 275/MSPH Městský soud vPraze
zastoupena:

IČO: 00175439
DIČ: CZ00175439

bankovní spojení:

e-mail:

telefon:

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |
|  |

datová schránka: ne6ecf6

jako**zhotovitel**na stranědruhé

(objednatel a zhotovitel jsou dále společně označováni jen jako „**smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavřeliníže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu na zhotovení díla (dále jen„**smlouva**")

**Čl. I.**
**Předmět smlouvy**

1.Předmětemtéto smlouvy je závazek zhotovitele provéstna své náklady a nebezpečí,řádně, včas
a ve sjednané kvalitě pro objednatele díloaposkytnout muslužbydle specifikaceČl. II.odst.1.
této smlouvy a současně závazek objednatele řádně provedené díloa službypřevzít a zaplatit za
nězhotovitelisjednanou cenu.

**Čl. II.**

**Specifikace předmětu díla aslužeb atermíny dodání**

1.Zhotovitel se zavazujedle výzvy objednatele kpodánícenovénabídkyprovést:

A.**zpracování dokumentaceproprovedení modernizace EPSvbudovách Okresního**
**soudu v Chomutově**

Požadavky:

·Dokumentacepro prováděnímodernizace EPSbude zpracována v souladua

vrozsahu a obsahusveškerými právními předpisy a závaznými normami vztahujícím
se k předmětu plnění

·Dokumentace proprováděnístavbybude zpracovánavrozsahu a obsahu dle§3
vyhláškyč. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb vždy vaktuálním znění, a
případnými dalšímiaktuálními právními předpisy;

·Dokumentace bude zpracována na každou budovu zvlášť, tj. Na Příkopech 663 a
Partyzánská 427;

·Bude zpracováno nové požárně bezpečnostnířešení nakaždou budovu zvlášť, tj. Na
Příkopech 663 a Partyzánská 427;

· Součástí dokumentace budeoceněný i neoceněnýpoložkovývýkaz výměrscenou
uvedenou vKč bez DPH a vKč s DPH (obě ve formátu xls nebo xlsx).

·Dokumentacebude předána ve 3 tištěnýchvyhotovenícha 1x v digitální podobě na
CD nebo DVD ve formátu pdf,docxa dwg);

B. **inženýrskou činnost;**
Požadavky:

·Zajištění vydánísouhlasuHZS Ústeckého kraje,a případná komunikace
spříslušnými úřady.V této souvislosti objednatel udělil současně suzavřením této
smlouvy zhotoviteli plnou moc.

·Zapracování požadavkůdotčených orgánůveřejnésprávydoprojektové
dokumentace, a to po předchozí konzultaci s objednatelem;

C.**zajištěníautorskéhodozoru projektantapo dobucelé realizace stavební akce;**
Požadavky:

·Autorský dozor projektanta bude vrozsahu 10 hodin za tyto činnosti: kontrola
vítězné nabídky, 1x účast na kontrolním dnu při realizaci díla, účast na závěrečném
předání a převzetí díla.

· Povinností projektanta je spolupracovat po celou dobu realizacestavby
sobjednatelem, technickým dozorem stavby a se zhotovitelem stavby na případných
změnách, popřípadě jiných nepředvídatelných zjištěních. Vprůběhu stavby může
také docházet kúpravám vprojektové dokumentaci, které budou vždy
zdokumentovány technickou zprávou, případně výkresem. Ktěmto úpravám
vprojektové dokumentaci může docházet hlavně zdůvodu koordinace sdílenskou
(prováděcí) dokumentací zhotovitelemodernizace EPS.

2

2.Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnazpůsobilýkprovedení díla a kprováděníčinností dle této
smlouvy. Zhotovitel také výslovně prohlašuje, žeje proprovedení díla aprovádění činnostídle
této smlouvyvplném rozsahu náležitě kvalifikován. Zhotovitel se zavazuje provést díloa
provádět činnosti dle této smlouvysvým jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn
plnit svůj závazek spomocí jiných osob. Za činnost těchto osob odpovídá vplném rozsahu
zhotovitel.

3.Objednatel si vyhrazuje právojednostranněsnížit rozsah zakázky vprůběhu realizace.Stímto
zhotovitel výslovně souhlasí.

4.Zhotovitelje povinen s pověřenými pracovníky objednatele oprávněnými jednat ve věcech
technickýchuvedenýmivČl. III.této smlouvyvprůběhu zpracováníprojektové dokumentace a
dokumentaceproprovádění stavbyjejich obsah pravidelně a průběžněkonzultovata
zapracovávat jeho připomínky vco největší míře, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, např.
ohlednědokončovacích prací atd.Zhotovitel je stejně tak povinen konzultovat stěmito
pracovníky objednatele změnytěchto dokumentací.

5.Dílodle odst.1. písm.**A.**, Btéto smlouvy je zhotovitel povinen
protokolárně předatobjednateli do120po sobě jdoucíchkalendářních dnů odnabytí účinnosti
tétosmlouvy vsídle objednatele.

**Čl. III.**
**Pověření pracovníci**

1.Veškerá komunikace mezi stranami této smlouvy bude probíhat prostřednictvím oprávněných
osob nebo jimi pověřených zástupců.

Za objednatele ve věcech smluvních:

·

Za objednatele ve věcech technických, včetně oprávnění kodsouhlasení provedených prací:

·

Zazhotoviteleve věcechsmluvních:

·

Za zhotovitele ve věcech technických:

·

2.Každá smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny vosobáchoprávněných osob nebojejichkontaktních údajů.

3

**Čl. IV.**
**Cena díla**

1.Cena za řádně provedené a předané dílo aposkytnuté služby dle této smlouvy(autorský dozora
inženýring)je stanovenanásledovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena bez DPH  | DPH  | Cena s DPH  |
| **zpracování a předání dokumentace pro** **prováděnímodernizace EPS(částka** **celkem)** **Ztoho:**  |  |  |  |  |  |  |
| ·DPS budova Na Příkopech 663  | 96600  | Kč  | 20286  | Kč  | 116886  | Kč  |
| ·DPS budova Partyzánská 427  | 71760  | KČ  | 15070  | Kč  | 86830  | Kč  |
| **přepracování PBŘCELKEM** **Ztoho:**  | **45000**  | **Kč**  | **9450**  | **Kč**  | **54450**  | **Kč**  |
| ·PBŘbudova Na Příkopech 663  | 24000  | Kč  | 5040  | Kč  | 29040  | Kč  |
| ·PBŘbudovaPartyzánská 427  | 21000  | Kč  | 4410  | Kč  | 25410  | Kč  |
| **inženýrskáčinnost**  | **31050**  | **Kč**  | **6521**  | **Kč**  | **37571**  | **Kč**  |
| **autorský dozor**  | **6900**  | **Kč**  | **1449**  | **Kč**  | **8349**  | **Kč**  |

**168360 Kč 35356 Kč 203715 Kč**

Rozpiscelkovéceny v Kč:

·cena bez DPH**251310,00**Kč(slovy**dvěstěpadesátjednatisíctřistadesetkorunčeských**)

·DPH**52775,00**Kč(slovy**padesátdvatisícsedmsetsedmdesátpětkorunčeských**)
·**celková cena vč. DPH304085,00**Kč(slovy**třistačtyřitisícosmdesátpětkorunčeských**)

2.Tato smluvní cenapro každou samostatnou položkuje stanovena mezi smluvními stranami jako
cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle
této smlouvy a zahrnuje veškeré nákladyzhotovitelesouvisející s řádnýmprovedením dílaa
poskytnutím služeb dle této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky a
souvisejícínáklady avýkony nutné knaplnění účelu a cíle této smlouvy.

3. Smluvní cenamůže být změněna pouze vpřípadě změny příslušných daňových předpisů
vprůběhu realizace předmětu plnění díla. Vtomto případě bude cena dle této smlouvy upravena
podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.

4.Zhotovitel prohlašuje, žese vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla aokolnostmi
souvisejícími s jeho provedením a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil
soprávněným zástupcem objednatele.Vtomto směru tak zhotovitel považuje předmět plnění
této smlouvy za dostatečně určitý a zřejmý.Vsouvislosti stím zhotovitel dále prohlašuje, že
souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími ztéto smlouvy a že tyto
požadavky zohlednil při kalkulaci cenyza jednotlivé části plnění této smlouvy.

4

**Čl. V.**
**Platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatelnebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu
ceny díladle této smlouvynebo její části.

2.Cena díladle této smlouvybude zaplacena na základědílčí fakturacevčástkáchdleČl.IV.odst.
1.,která bude vystavenazhotovitelem na základě skutečněřádněprovedených a oprávněnou
osobou objednateleodsouhlasených prací.Objednateluhradízhotovitelicenupo řádném
protokolárnímpředáníjednotlivých výkonových fázídíla, jež budou bez vad, a tona základě
faktur, které vystaví zhotovitelvždy po jejich ukončení, a to:

a) za zpracování a předání dokumentace proprováděnímodernizace EPS

b) za provedenou inženýrskou činnost

c) za přepracování požárně bezpečnostního řešení obou budov

d) za zajištění autorského dozoru projektanta po celou dobu realizace stavby na základě

dokumentace vytvořené dle této smlouvy (Čl. II. odst.1. písm. C této smlouvy).
3.Faktura vystavená zhotovitelemdle této smlouvymusí mít náležitosti daňového dokladu

stanovené obecně závaznými právními předpisy, platnými vdobě vystavení faktury,ajejísoučástí
musí být objednatelem potvrzený soupis skutečně provedených prací formou předávacího
protokolua případně další nezbytné přílohy kprokázání oprávnění zhotovitele danou částku
vyúčtovat. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.
V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu.

4. Splatnost faktury se stanovuje na30kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
Faktura budepředložena ve dvou vyhotoveních a doručenana adresu:Okresnísoudv
Chomutově,Na Příkopech 663, Chomutov, krukám

5.Objednatel má právo odložit úhradu faktury zhotovitele do odstraněnízjištěnýchvad a nedodělků
předmětu díla.

**Čl. VI.**

**Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, vady díla a záruky**

1.Objednatelzapůjčízhotovitelido 5 pracovních dnůpo podpisu této smlouvydokumentaci
týkající se provedení předmětu dle této smlouvy,jež je uvedenavevýzvěobjednatele kpodání
cenové nabídky.Zhotovitel tímto prohlašuje a potvrzuje, že měl možnost se stěmito podklady
seznámit před uzavřením této smlouvy a považuje je za dostatečné pro splnění předmětu této
smlouvy.Jiná než ve výzvě uvedená dokumentace nebude zhotoviteli poskytnutaa zhotovitel ji
ani nežádá. Další potřebnou dokumentacikrealizaci dílaneuvedenou vsoupisuzapůjčené
dokumentacesi zaopatří zhotovitel. Tato skutečnost nebude mít vliv pro navýšení ceny díla či
prodloužení termínů předání díla.

2.Veškeré správní poplatkyvsouvislosti splněním předmětu této smlouvyhrazenyzhotovitelem. 3.Zhotovitelje povineno průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových skutečnostech

vrámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. Zhotovitel se zavazuje při
provádění díla postupovat sveškerou odbornou péčí, vsouladu s obecně závaznými právními
předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými jednotlivými
výrobci materiálů a výrobků užitých kprovedení projektovaného díla a vsouladu spodmínkami
této smlouvy a řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami

5

oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánůveřejné
správy.

4.Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by znemožňovaly
provedení díla adále navrhnout objednateli případnou změnu dílanebo jiné řešení jejich
odstranění.

5.V případě, že realizační firma stavby zjistí, žestavební dílonelze podle projektové dokumentace
a/nebo dokumentace proprováděnístavbyprovést, je zhotoviteldo 10 pracovních dnů od
doručení výzvy objednatele povinen upravit projektovou dokumentacia/nebo dokumentaci pro
prováděnístavbytak, aby podle ní bylo možné realizacistavbyprovést. Provedení úpravy
projektové dokumentacea/nebo dokumentace proprováděnístavbynemá vliv na sjednanou
cenu díla.Novétechnické řešenímusí být odsouhlasenotechnickým dozorem investora a
zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických.

6.Vpřípadě, že vprůběhu zadávacího řízení na výběr zhotovitele samotné akce nebo vprůběhu
samotné realizace akce bude zjištěno, že není možné pokračovat vzapočaté činnosti zdůvodu
zjevné chyby vprojektové dokumentaci vytvořenézhotovitelem, je zhotovitelpovinen do 5
pracovních dnů tuto chybu napravit.Za takovou chybu se považuje předem předvídatelná
okolnost a chyba při vytváření projektové dokumentacespočívající např. vnesprávných výpočet,
počtech, způsobu realizace atd., která bude mít negativní vliv na finanční rozpočet případně délku
realizace díla.

7.Zhotovitelodpovídáza vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na
úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s
podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně
závaznými právními předpisy, v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu
a realizaci předmětné stavby záměru a poskytuje záruky za jakost této dokumentace po dobu36
měsíců ode dne předání objednateli. Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody
vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaciprojekční přípravy zajišťované dle
této smlouvy.

8.Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Vreklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

**Čl. VII.**
**Důvěrnost informací**

1.Všechny informace, které se dozvízhotovitelpřiplnění této smlouvynebo v souvislosti sjejím
plněním, jsou důvěrné povahy.

2.Zhotovitelse zavazuje zachovávat o důvěrných informacích mlčenlivost a důvěrné informace
používat pouze k plnění dle tétosmlouvy. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména
povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo
zpřístupněny třetí osobě nebo by byly použity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo
pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto
důvěrných informací.

3.Zhotovitelje povinenzajistitochranu těchtodůvěrných informací.

4.Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahudle této smlouvy.

6

**Čl. VIII.**

**Úrok zprodlení a smluvní pokuty**

1. Je-li objednatel vprodlení súhradou plateb podle této smlouvy, je zhotovitelioprávněn
požadovatúrok zprodlení zneuhrazené dlužné částky za každý den prodlení ve výši stanovené
zvláštnímprávním předpisem.

2.Vpřípadě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díladle této smlouvy,resp.jeho konkrétní
části,jak jsou uvedenyvČl. II.této smlouvy,má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 3000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

3.Nevrátí-li zhotovitelpodklady obdržené od objednatele ve lhůtě dleČl. X.odst.1. této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši1 000Kč za každý,byťizapočatý
den prodleníse splněním dané povinnosti.

4.Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené vČl. VI.odst.5., uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

5.Za prodlenísodstraněním vad vprojektové dokumentaci ve lhůtě uvedené vČl. VIodst. 6této
smlouvyuhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši5 000Kč za každý, byťi započatý
den prodlení.

6.Vpřípaděvýskytu zjevné chyby na straně zhotovitele projektové dokumentace dle ustanovení Čl.
VI odst. 6 je zhotovitele povinen zaplatit pokutu ve výši 10000 Kč za každou zjištěno zjevnou
chybuzvlášť.

7.Za porušení povinnosti mlčenlivostiuvedené vČl. VII.této smlouvy, jezhotovitelpovinen
uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši30000 Kčza každý případ takového porušení.

8. Jestliže se vprůběhuzadávacího řízení na výběr zhotoviteleakcenebo vprůběhurealizace akce
zjistí, že nelze pokračovat vzapočaté činnosti zdůvodu zjevné chyby vprojektové dokumentaci,
jezhotovitelpovinen zaplatitobjednateli jednorázovou pokutu ve výši 10000 Kčza každou
zjištěnou zjevnou chybua zároveň tuto chybu bez odkladunapraví, tj. nejpozději do 5pracovních
dnů. Za takovou chybu vprojektové dokumentaci se považujepředem předvídatelná okolnost,
která povede kprodloužení termínu realizacedílavbudověobjednatelenebo knavýšení konečné
ceny tohoto díla.

9. Smluvní strany se výslovnědohodly, že uplatněním práva ze smluvních pokut stanovených touto
smlouvou, není dotčeno právo požadovat náhradu škody či odstoupit od smlouvy.

10.Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků zprodlení a smluvních pokut platí obdobně
ustanovení čl.V. této smlouvy.

11.Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

**Čl. IX.**
**Ukončenísmlouvy**

1.Smluvní vztahy mezi oběma smluvními stranami dle této smlouvy zaniknou, nastane-li některá z

níže uvedených právních skutečností:

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takovéto dohodě, jinak ke dni

následujícímu po dni uzavření dohody o zániku závazkového vztahu;

b)odstoupením od smlouvy, přičemž kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy

odstoupit, je-li tak ujednáno v této smlouvě nebo byla-li smlouva jednáním druhé smluvní strany
porušena podstatným způsobem či opakovaným porušováním povinností stanovených touto
smlouvou jednou ze smluvních stran, a to vždy po předchozím upozornění naporušení smlouvy s

7

poskytnutím náhradní lhůty k odstranění stavu porušení smlouvy a s upozorněním na možnost
odstoupení od smlouvy. Odstoupením smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení o
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

2.Vpřípadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. Vpřípadě, že zhotovitel vtéto
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele. Objednatel není zodpovědný za uskladnění a střežení materiálu a strojů ze staveniště.
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady spojené suskladnění a střežením vyklizeného
materiálu a strojů ze staveniště.

3.Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku nanáhradu újmy
vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek
stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a
povinností, zjejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

4.Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení
§ 1765 odst. 2 OZ.

**Čl. X.**

**Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání**

1.Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopiínejpozději do
5 pracovních dnů po zániku této smlouvya/nebo při odevzdání projektové dokumentace
objednateli, podle toho, která událost nastane dříve.

2.Dnem zaplacení díla objednatelem zhotoviteli se dílo stává výhradnímvlastnictvím objednatele. 3.Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva kprojektovým dokumentacím za účelem

případných pořízení rozmnoženin projektové dokumentace či jejich úprav vč. pořízení dalších
stupňů projektové dokumentace.

4.Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními
občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a souvisejícími právními předpisy.Smluvní strany
však na smluvní vztah založený touto smlouvou vylučují aplikaci ust. § 557 a § 558 občanského
zákoníku.

5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnouformou dodatku potvrzeného
oběmasmluvnímistranami.

6. Smlouva se uzavírá večtyřech(4) vyhotoveních splatností originálu, znichžkaždá ze stran obdrží
po dvou vyhotoveních.

7.Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.Zhotovitel
prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by
jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených
na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslánazhotoviteli
do datové schránky. Smlouva nabývá platnosti dnem jejíhopodpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

8. S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzickýchosobv souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES,zhotovitelsouhlasí se shromažďováním, zpracováním a
uchováváním osobních údajůobjednatelem, a to v rozsahu nezbytném pro realizaciakce**„OS**

8

**Chomutov–modernizace EPS“**.Zhotovitelsoučasně bere na vědomí, že po skončení
smluvního vztahu či samotné realizaci a ukončení servisních služeb budou jím poskytnuté osobní
údaje, včetně listin, jež jeobsahují uchováványOkresnímsoudem vChomutověpo dobu deseti
let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a
zákonem o ochraně osobních údajů.

9.Zhotovitelvrámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat
fyzickéosoby (zaměstnance) působící uspolečnostiobjednatele,a proto pro něj ustanovení
nařízeníEvropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
votázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných zrealizace a výkonu
smlouvy o dílo platí obdobně.

10.Objednatelizhotovitelshodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti
druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

VPrazedne: VChomutovědne:

**Za zhotovitele: Za objednatele:**

9