| NÁVRH ZMĚNY |
| --- |
| Identifikace akce: „Modernizace depozitářů výtvarného umění“ | Číslo změny: 1 |
|  | Datum: 21.11.2023 |
| Návrh ocenění změny navazuje na požadavky objednatele a uživatele uplatněné v rámci jednání |
| Předkládaný návrh úpravy: | Úprava a doplnění dodávky |  |
| Po provedené revizi počtu sbírkových předmětů v návaznosti na darovací smlouvy a na základě detailní prohlídky prostor depozitářů, do kterého budou regály a vybavení umístěny a po projednání zhotovitele s objednatelem je navrženo následující doplnění a změny: Depozitář místnost č. 326 bude doplněn o 1 ks pevného roštu, d. 3500x v. 3000 mm a o 2 ks pevných roštů d. 7000 x v. 3000 mm. Depozitáře místnosti č. 326 a 322 budou doplněny o pojízdnou hliníkovou plošinu z důvodu bezpečné manipulace se sbírkovými předměty (2 ks). V depozitáři č. místnosti 322 budou umístěny 3 ks podvozku s rámem sériovým. Do depozitáře č. místnosti 326 bude umístěno 50 ks držáků na obrazy – nastavitelné. Do depozitáře č. místností 326 a 322 bude umístěno 35 ks držáků na obrazy bez rámů – spodní s opěrnou plochou. Dodatečné práce celkem: 306 725,- Kč bez DPH, to je 9,99 % původní ceny S úpravou smlouvy souvisí i prodloužení termínu realizace, a to z původních 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy na 20 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy Ostatní položky budou dodány dle uzavřené smlouvy. |
| Navrhovaná změna ceny díla: 306 725,- Kč (bez DPH) |
| zvýšení ceny o | 306 725 Kč |
| snížení ceny o | 0 |
| Za zhotovitele: |  |
| Za objednatele: |  |

| ODSOUHLASENÍ ZMĚNY |
| --- |
| Identifikace akce: „Modernizace depozitářů výtvarného umění“ | Číslo změny: 1 |
|  | Datum: 21. 11. 2023 |
| Určeno pro | Oblastní muzeum a galerii v Mostě | dodavatele | objednatele |
| Odesláno/předán: | poštou | poslem | e-mailem | osobně |
| Podepsaní zmocněnci v souladu s Kupní smlouvou potvrzují tuto změnu specifikace díla: |
| Depozitář místnost č. 326 bude doplněn o 1 ks pevného roštu, d. 3500x v. 3000 mm a o 2 ks pevných roštů d. 7000 x v. 3000 mm. Depozitáře místnosti č. 326 a 322 budou doplněny o pojízdnou hliníkovou plošinu z důvodu bezpečné manipulace se sbírkovými předměty (2 ks). V depozitáři č. místnosti 322 budou umístěny 3 ks podvozku s rámem sériovým. Do depozitáře č. místnosti 326 bude umístěno 50 ks držáků na obrazy – nastavitelné. Do depozitáře č. místností 326 a 322 bude umístěno 35 ks držáků na obrazy bez rámů – spodní s opěrnou plochou. Sjednaná lhůta dodání se prodlužuje o 4 týdny. |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena dodávky: 3 068 069,- Kč (bez DPH) | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní termín dodávky: 16 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Zvýšení ceny o | 306 725,- Kč (bez DPH) | prodloužení lhůty o | 4 týdny |
| Snížení ceny o | 0,- Kč (bez DPH) | zkrácení lhůty o | 0 |
| Celková cena po změně | 3 374 794,- Kč (bez DPH) | celková lhůta po změně | 20 týdnů |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  |
|  | Jinou okolností: |
| Poznámka: |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce dodavatele: |