Příloha č. 1

| Změnový list č. 1 |  |
| --- | --- |
| Název díla: ČOV Brno-Modřice, statické zajištění budovy kotelny a oprava rozvodny |  |
| Stavební objekty dotčené změnami: Objekt kotelny – statické zajištění budovy kotelny Objekt rozvodny – oprava rozvodny u mezičerpací stanice |  |
| Vyjímají se původní objekty: - Objekt rozvodny – oprava rozvodny u mezičerpací stanice Změna č. 1 – Změna technologie statického zajištění; tj. snížení ceny o; 709 169,91 Kč bez DPH. |
| Nově se vkládají objekty: - Objekt rozvodny – oprava rozvodny u mezičerpací stanice Změna č. 1 – Změna technologie statického zajištění; tj. navýšení ceny o; 294 663,85 Kč bez DPH. - Objekt kotelny – statické zajištění budovy kotelny Změna č. 2 – Demontáž/montáž regulace plynu; tj. navýšení ceny o; 45 000,00 Kč bez DPH. Změna č. 3 – Oprava soklu; tj. navýšení ceny o; 375 160,16 Kč bez DPH. Změna č. 4 – Provedení sondy na dešťovém svodu; tj. navýšení ceny o; 3 928,04 Kč bez DPH. |
| Datum oznámení změny: | Datum předložení změny: 30. 11. 2023 |
| Popis změn: viz. Příloha č. 1 – Popis změn |  |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: - změna předmětu díla: navýšení ceny o 9 582,14 Kč (bez DPH) |  |
| Termín dokončení stavby: do 24. 01.2024 |  |
| Přílohy změnového listu: - Příloha č. 1 – Popis změn - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet |  |
| V Brně dle data elektronického podpisu: Za objednatele: …………………………………..... Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Daniel Struž předseda představenstva | V Brně dle data elektronického podpisu: Za zhotovitele: …………………………………..... FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Ing. Pavel Borek člen představenstva |