# DODATEK č. 1

# k Dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“)

akce: „Most Y010, Naskové, Cibulka, P5 – stavební údržba“

číslo Dodatku Objednatele: 3/23/4056/010/1

číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/010

číslo smlouvy zhotovitele: 2900/2021

Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „Objednatel” nebo „TSK“))

a

Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE (dále jen „Společnost“)

Účastníci Společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 253 17 628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700 (společníci určili toto bankovní spojení jako fakturační pro účely platebního styku s Objednatelem)

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

(dále také „správce společnosti nebo „společník“)

a

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem č.p. 494, 251 01 Nupaky

IČO: 256 92 810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Martinem Smekalem, jednatelem

(dále také „společník“)

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ve Společnost.

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

- .

Předmět Dodatku

- Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k výše uvedené Smlouvě ze dne 11.07.2023, uzavřené k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027.

- Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy ke které dochází  dle Změnového listu č. 1 (dále také „ZBV 1“) z důvodu změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku (dále také „VZ“), ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a rovněž dle Změnového listu č. 2 (dále také „ZBV 2“) z důvodu změny závazku ze Smlouvy na VZ, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ a také dle Změnového listu č. 3 („ZBV 3“) z důvodu vyhrazené změny závazku ze Smlouvy na VZ, ve smyslu ustanovení  § 100 odst. 1 ZZVZ. Předmětem tohoto Dodatku je také doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku) o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č.1, č.2 a č.3, včetně příloh.

- Jedná se o následující změny závazku ze Smlouvy na VZ dle §222 ZZVZ a o vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy na VZ dle § 100 ZZVZ odst. 1, na základě těchto Změnových listů:

- dle § 222 odst. 5 ZZVZ – ZBV č. 2

- dle § 222 odst. 6 ZZVZ – ZBV č. 1

- dle § 100 odst. 1 ZZVZ – ZBV č. 3

Podrobný popis změn je specifikován v přiložených ZBV.

- Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v předchozích odstavcích tohoto článku, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Změnový list č.1, č.2 a č.3, vč. příloh a dále, že znění čl. 6., odst. 6.1, písm. (a) Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

Změna čl. 6. (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1, písm. (a):

6.1 Objednatel se zavazuje za řádně a včas dodané Práce zaplatit Zhotoviteli odměnu sjednanou následovně:

- odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu   prací včetně ceníku, který je přílohou č.1 této Dílčí smlouvy, doplněném o Přílohu č. 1 Dodatku – Změnový list č.1, č.2 a č.3, vč. příloh a činí:

Celkem cena za Dílo dle Smlouvy bez DPH:                                               23 720 805,55 Kč

## Cena víceprací dle Dodatku – ZBV 1 (§ 222 odst.6 ZZVZ) bez DPH:          4 082 439,97 Kč

## Cena méněprací dle Dodatku – ZBV 1 (§ 222 odst.6 ZZVZ) bez DPH:      - 5 322 076,12 Kč

## Cena víceprací dle Dodatku – ZBV 2 (§ 222 odst.5 ZZVZ) bez DPH:                95 039,76 Kč

## Cena víceprací dle Dodatku – ZBV 3 (§ 100 odst.1 ZZVZ) bez DPH:              230 348,45 Kč

## Cena méněprací dle Dodatku – ZBV 3 (§ 100 odst.1 ZZVZ) bez DPH:          - 425 392,17 Kč

Celkem cena za Dílo dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:                      22 381 165,44 Kč

§ 222 odst. 6 ZZVZ: jedná se o změny jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jež nemění celkovou povahu VZ.

§ 222 odst. 5 ZZVZ: jedná se o dodatečné stavební Práce od Zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na VZ, které jsou nezbytné a změna v osobě Zhotovitele by způsobila Objednateli značné obtíže a značné zvýšení nákladů.

Výše uvedené změny Ceny dle Dodatku realizované podle § 222 odstavců 5 a 6 ZZVZ, nepředstavují cenový nárůst původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

§ 100 odst. 1 ZZVZ (Doměrky): tj. vyhrazené změny závazku představují takovou změnu, jejíž podmínky a jejíž obsah jsou jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu VZ, tj. změny, které vznikly zaměřeným množstvím skutečně provedených a vypuštěných prací, oproti soupisu prací z projektové dokumentace a rozpočtu, tedy jako doměrek prací, které bylo nutné provést a vypustit pro zachování řádné kvality Díla.

Ostatní ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že vyjma položkových a jednotkových cen uvedených v Soupisech prací tvořících součást Změnového listu 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku), skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

- Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

- Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, č.2 a č.3, vč. příloh

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

### V Praze dne			                                         V Brně dne

Za Objednatele:				                             Za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

_____________________________                          ____________________________

Ing. Josef Richtr                                                          Ing. Pavel Borek, člen představenstva

místopředseda představenstva                                    FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

_____________________________

Ing. Martin Smekal, jednatel

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.