.,.

I

C

111 ·--

r

L_•

!

I  •\	t

,,.

--fi'}t!_1;1

,	:vl;

L

I	,!l1	 ·r.1:....;..:;.,

",,l,'lrJ:t•,

###### = --,

i	·1.

f!J

1	.

_ _ )  · !H '  ,

·.-

' ..

- -'-i..4•''

t

.,,,

' I 1

)'

1        :

:...1 :·

.,•	lt

..,.

:i.

,	.,

.

.; *

!  I

·! I

I',

t

,-   -     -     -     -  -  -     -     -     -     -   -

# C

[:_

.

o

+u	,  ..   t,	-	:;. :'lt

• p. -, )  L. i

t'f

1-	- -i  -  -')-_-  '

;

i •,

;	-	·-

·' ·:

··

..

- J

,.I .

..

u

í.,.S	L	l	ft l[BJÍ

,- ;\•',J

-

I

8: .	:l<of

I	t • • •,.

N).: ,. , -

,- ''-1! :f

-

y

t{1 T

'";.

I-

:     l

•a

,::;	I

oN	.  H	!!

í

1

,,

i

,.

.,  •

...

'\

I

l$l

;

,,            7

ii

ulti

1h,.

•

@]	-. ..,J	t

l

_.,

'

I

•

,..t

\

I •

.•

a

I,	-]:

-    -r.'.l

.

:,

.

t1

v	•:	..

í!lt i	!I	'3

-1

1

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křldla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Sofutions

Zhotovitel: Objednate:l

BLOCK CRS a.s. Valašske Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31

---------

S P,Dl.01.4.c Elckfro  ins j'a lacc

Popis zmčn a 1..diivodnč11í: Předkládáme Vám tento změnový li st na zvětšení UPS z důvodůdoplnění výv odů  pro  požární  větrnní  budoucího  urgentního  příjmu .  N ový  výkon  UPS pro  I RP0 .0 3-DO  - Sk W/doba zálohy 30 min.

Zmťnu  pož:11lu jc:

O Zhoto vitel

Jméno:

t8J Ob j t:tl n a tcl	O Os tatní

Zmčnn je dol<lndo\'i\1111:

O Zápisem  ve stavcbnlm deníku ze dne

O Yyrracová11irnlmčny projekt u číslo

O Zar racovaním do dok"llmcntnce skutečného proveden! stavby

O Zápi cm .,. ko 11lro l 11iho dne nebo zúpisem z j ednáni ze tlnc

t8J Oslll ln i : požadavkem ze strany l.prncovatele dokumentace silno 1m udu

Vliv změny nn soubory orojektově tlok11m c111ncr;

IZJ A n o	O  Ne

Vliv 1.rně11y on vnlidn cc:

O Ano	Ne

Cena 1.mčny dud:'tvkr  je slanovena;

O Bezzmčny

OOdečtem polo  .ky rozpočlu,  č.

IZJ Dohod	o u	O .Jin ý   p o stup

Vliv změnv 11n k oncčnv termín dokonče ni díln:

t8J Tcm,in dodání 2 mésice od objednáni. původní vc1rianta dodávky hyla poiastavena

O Posunutí koncčnél10 terminu předání

V li v zmčnv nu Cť ll ll dlla:

OBez vlivuua cenu

IZJ Zm.:na ceny díla o Kč :  25 000,00 Kč bez Dl'H

ltcali1.1H·c :w11!ny hude urověř·<·nn zkou šlrnu:

O Ano	t8J Ne

BLOCK CRS a s . U Kasáren 727, 757 01 Valašské MezViči, Czech Repubhc	www.blockcrs.cz

Rozde lovnik:1x zhotovitel

1 x objednate l

Datum vydáni: 03.03 .2023

Počet příloh. 1

Vytisk él•lo  1

Název zakázky:		Nemocn ice Vyškov • stavební úpravy křidla 03 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

C/ean Room Solutions

.lrnén11 odpovědných zňstupc(l zn zhot c,vitolc:

Datum:	Podpis:

,Jménapcln ověd nýd 1 zňs1unci1 zn oh jcd1111tclc:

Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto zmčnovéholistu odpovčdnými zástupci smluvníchstrnn ,nó tento 1.mčnový list charakter:

181 dod atek ke smlouvě:

Opodklad k dodatku ke smluuvč

Opodklad ke z.rnčnč projektové dokumen111cc

l' ř llohy:

- Roz.počet

l!h [!]

L.:J·.,·-....t....

Rozdělovnlk	:1 x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydání· 03.03.2023

Počet příloh: 1

w ww.blockcrs.cz

2/2

Fonnul IE·l FM·7 ? 0, -02 1 V10I v 5 ke ani 1202 2016	Vylls č,sto·1

| Položkový |  |  | rozpočet stavby, ZL31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet | SIL 01 01 Rozpočet |  | ke změnovému listu |  |  |  |  |
| Objednate: l | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČO· 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 25 000,00 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženouDPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 25 000,00 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 25 000,00 CZK |  |  |
| v |  |  | dne |  |  |  |  |

/

·z.1	1>1 .

Z pr acováno programem BUILDpower  S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z. 2

·o1.r:l

Položkový  rozpočet, ZL31

| S: | SIL |
| --- | --- |
| O: | Zvětšení UPS z důvodů doplněni vývodů pro požární větráni urgentního příjmu. Výkon UPS pro 1RP0 .0 3-0 0 - 5kW/doba zálohy 30min. |
| R: | 0 .1.01.4.c Elektro instalace |

P.č.

čislo Položky

Název položky

MJ

Množství

Cena I MJ

Celkem

238

281

UPS JF/3F, nahradnl  zdro1pro napájeni rozvadéee,  výkon 4 k VA, doba zálohy 30 min, elektronický, bypass, ruent bypass  •  UPS  umlsléná pod rozvadétem

ks

UPS JFfJF, náhradní zdroj pro napájeni rozvadéee. výkon 5 kVA. doba zálohy 30 min. elektronický, bypass. ruCni bypass - UPS umístěna pod rozvaděeem

ks

011: 259

1 RP0 .03-DO

>• .<.:

),:!:;A:?.,-    ... .	- -,i	• il,!. :r	·:>:'	I

,:a--';	/

- ;

,'

,

i;

•

:!

,...,

;

..

'..

,'J ''

•,'tt:O Ň

i\•<,       "., _:   I

;	..	• 1-;.L!:J:!.

=- ,. , ·,;" 'i!,:-,r:"'".-;.· .• "

,  .          ;,-	••	•	'

]; 1.	i

.i.:.:

· !·"

1....·..;! .. ť.,_,......,"'á,\

<•ť ·.'•f ,jlf't!-

-	t! i	.

•••     ,.    ó          .	•

{.	•

"' J. i '  i  , '11·

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Název zakázky: Čislo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební ůpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovite:l Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí

Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis zmčn li z,hivotlnčni: Předkládáme Vám  na základě požadavku z kontrolního dne změnový  list na odpočet svěllovodu Z18. Zrušení svět lov odu bylo rozhodnuto na základě zhodnocení na místé, kdy v prostoru místn os ti D3 I.23 je umístěno dostatečné velké okno pro osvčtlení této místnosti .

7.ml!nu 1rnž11tl 11je:

O Zhotovil..:!

.lméno:

t8J Objednatel	O Ostatní

Změnn je dnkhuloví\11:1:

O Zápisem ve stavebním deníku ;,e dne

O Vypracováním zmčny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentncc kulcčného provedeni stavby

l8J Požadavkem'I. kontrolního dne

O  o 1atni  :

Vliv 7.milny nn  sou hory  urojekjo\lť dolcumcntncc:

C8'J Ano	O Ne

VII\• llTIÍ'II\' 1111 vn l id:1cc;

O Ano	t8J Ne

c nn 1.mě11y dodi\vky  je stnnovc1111:

[81 Bez 2.mč11y

O Odečtem p0lo:>.ky mi.počtu, č.

O Dohodou	O Jiný po:.tup

Vliv ,uněny  11n  konečný  termín dokončeni dll a:

C8'J Bt: 7. ;,měny

O Posunut( konečného terminu prcdánl

Vliv 7.mčny IIH CCIIU i.lila:

O Bez vlivu na ..:cnu

C8'J Změna ceny dfl,1o Kč :    -29 144 ,67 Kč bez DPH

Renliznce změny  hude urovHenn zkou§kou:

O Ano	t8J Nt:

BLOCK CRS a s , U Kasá·en 727, 757 01 Valašsko Mezi/iči , Czec/1 Republic	www .b lock crs . cz

Rozdělovnik :1x zhotovitel

1x obJednate l

Datum vydání: 10.03.2023

Počet příloh: 1

Vyllsk t S,Q   I

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov  - stavební  úpravy křídla D3 pro magnetickou  rezonanci

Čislo zakázk y:	100745

Clean Room Sol u t ions

.J111é n:1 odpn\'Čdn,•c h :r.tís t11pcaí 1.n 1.hutovitc le:

Datum:	Podpis:

.J111é 11n odpov dných z{1tsu pcú 'Lil olJ jed nntclc:

Datum:	!'odpi s:

Po podpisu tohmo zmčnovčholistu odpovčdnými zástupci smluvních stranmá tento ;,n,čnový lisl charakter:

[23 dodatek ke smlouvč:

O podklad k dodatku ke 111luu vč

O podl-.lnd ke .:měnč projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

·H;l!l

www.blockcrs.cz

@cl·íl

Rozdělovnik;1x z.hotovítel

1 x objednatel

Datum vydáni: 10.03.2023

Počet příloh: 1

2/2

rormulál B·FM-7  2·02 02 I V10 I v!,  kode,  1207 2016

| Položkový rozpočet stavby, ZL32 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Obj ekt: Rozpočet: |  | ASŘ 01 01 Rozpočet ke změnovému lístu |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  | !CO: 839205 DIC: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  | ICO: 7333366 DIC: CZ7333366 |  |  |
| Vypracova:l Rozpis ceny |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  |  | -26 404,59 |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | -26 404,59 |
| Rekapitulace dani |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 % |  |  | 0,00 CZK |  |
| Zaklad pro základni DPH |  |  | 21 % |  |  | -26 404,59 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | -26 404,59 CZK |  |  |
|  | v | ·ť··-'·..·.,>.<;-'1,·' 1,(/',''ii-r."·,.;:,,-.-· t-t...,.f-'>',;;..I...t.to,-, Í..r.:,-;::.:'-<·. .-,;,i\'.v,;ttt· t··t·1 · 1" ; ., !· i- IJ:>:.*.,•-" 'l.ť·, -i ).v&. '•:·: : - · of vire-t ·.ť..: .:,l;; '!< . .{.i f'. |  | dne | - - i. ·V.· J·....·v -f'!.:tJ'';".,...:a ,:•'.).. .,.,-,;,·J 1ij-''.''".7 -' • J) . _.:....:: /•-·'f•lÚi-j- ...,....·-':.;.,..... - .'l,';if;°:·:'·•,. .:·t:· •.,:t,,;i"··'·ťr. '? '."', 1'tr"·.\;i'i: -• roT-.::;. • ! • • 1• ':-· aa.. ,ft •• _\, · ":.-, .. Za objednatele |  |  |

/

Zpracováno programem BUILDpo wer S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 3

Položkový rozpočet, ZL32

| s. | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | nerealizováni světlovodu |
| R: | D.1.01 ASf!{ |

1-P_...;.,č_C  si..;l.ooo.;.;lo'""ž_kv._..;..N""á.;;;.ze""v".".o.o.;;.;..ol;.;;;ž.;.k"'--v

Cen.

soustava I Cenová

- - .5

-    -    -    -    -    -    -    -    -   --'-.M;.;....:.J..L"M"n.;.;:.o.ž::cs:...t:..v.c.;l.__.   i..;;;C.;;,e;n a I MJ     Celkem	lolatnost	ůr  ov  eřl

1D-íl:..9.6---	-	-

- ouráni kons-trukc-i

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-- -rz, ';fi_.,."::.rJ-:. 'Iř'.N,1

I

•:' 'f -;J:;.  .    ! Ji j-

,,-.'t: .· :,r.jc..:-·J.r.·-..!,·i;t :.-;-;.;.  ·!':·.f,.1?-:.

311l 970051400ROO      jVruln 1jádrovédo 2B do 0 400 mm	I  m	-0,7000,0

:,'!;	. .,'

,

1  \o"

...

°":   .  laslní

'-   -    -    -    -    -    -    -    -'-vé.- ..k...o. m p-Je..t.n"'","'"s"'"k"'"1a"'"bd..y. "'"st ř""c'""š'""'i"hn_"o'"p__ tá tšo_ _    _    _    _    _    _    .:_._ _   _   _   _   _   _   _	;.,.-:,•?'}li'

D 1  01 1-903

Díl: 712	Povlakovék	tin	/§->

3351  712     _  99   _0    1    IUprava slfetniho plásté - lemováni, prostupy, klemplřské  I m2	·0.360001    •y··:

,	j   ·;t   O: -     -     -     --'

0,7	0.10000  ·,"--·,::')r.:i'.:-ť.:.··(.f ,:,;1;.•,   .. ....,..--:....(...' -":v '<

fi "l {

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  R.  Y; ti	:ttf ·_

,,

-! i if,t?t-\;- ';.k, f;- .•.:>.:,,::··- -·;,  .i·.·11astni

. .. ... LI . ., .:.'.t,_,. l-_Y .. :l;wltr.

u·

kc:e, neuvedenév    samostatných polotl<ách	"f:  f,. '.:i ';,	·',·

:.,.':>';

1,1'0   l,    t/ -._.     ·         ....; :,,       '        .....   I    ,:

'---- - - - - - o-'--o,--,- ,.-0,-5-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ...l..-  -   '---    -   -   -   -	I·  ?-$·,Vq -'.!i:i,1•;..- ..,_ .  r

o.s·o.s	0,36000

--

0 11: 767

458 z_, e

Konstrukce  zémečnické

O + M S 11ětJovod. komp le tně dle výpisu 01 01 1-501

1 ks

Stůn" vnllřnl prosklena z hlonikových profilů Součásll stčny

jsou dveie jednoklldlové olvlravé otočné. dva boční a jeden

horní pevně zasklený s, čUik  Zas kleni dvo1sklem

be zpo énostnim  tvrzeným. cirým  Ve výšce 1500 a 900 mm

provést pruh terčíků 50x50 mm (o vui jemné rozteč,

rnax 150

mm) dobie viditelných proti pozadí

Dve/e a bočnl svělllky doplněny o mezlskelnl manuálně

ovládaně horizontální žaluzie • ovládáni magnetem Kování,

  - klika I paniková klika se štit y dvelnfm, 2 broušené nerez

ocelt. zámek vložkový včetně vlotky a klíčů zómek v sy,itěmu generálniho kliče

Povrchová úprava

  - vypalovaný lak v ban,ě dle barovncho i eseni Rozměr stěny: 2050 x 3000 mm

Rozměr dveřl  1100 x 2100 mm

..     _c e'-lk  e   m_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _.J,f,i,:;_.,.h'·:'!1'1:.'..r, :/.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s	Stránka 2 z 3

.

.

I

f.... _

I

---

. ·1 - - -- .

.

I

E-7

PROTIPOÍ:ARNI OBKLAD NOVÉHO ZASTROPENI

VIZ O I O  13

03-1.23

8

U')

-

Pb 2 Om n

900:  :

•	1970_ '.

I

!

,,'-....._

iKJI'

I -

· , 	/	.· ...

-	l    "'

SVÉTLOVOD.	-- POZADAV

O.I  01  3

Y VIZ ( z\--

.)

f - :·

\ .•   . ./

j  [ DJj I  I

I , _•	, _, I

I	--	I	I

150

l.

···t;L

. J_:1_

_

-== 	_......,,.  ....,,

„g J

1 fo--!.   1:J

ffi !]!

ť 1

I	I

-·	_	·__- _.  ;r-  _-,·._n... --1	· ·='--V- --.:_ J

n J.

:·-

položkovy rozpocet, ZL32

| s | ASŘ |
| --- | --- |
| o | nerealizovanísvětlovodu |
| R: | 0 .1.01 AS |

| Pč | Č:islo položkv | Název položkv | MJ | Množství | Cena/MJ | Celkem | Cen soustavaI !platnost | Cenova uroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zpr acovano  programem BUILDpower S,  © RTS, a s	Stranka 3 z 3

Název zakázky: Číslo  zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavebni úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovite:l Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí

Nemocnice  Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33

SO,  PS:  D 1.01. 4f Vzduchotechnika

Popis změn a 1.důvodnční: Předklád áme Vám lento změnový list na základě zm«;ny projektové dokument aceocelové konstrukceOK1, kde se novč jednotky chlazení osazují přímo na pororošty a tedy se nerealizují systémové konstrukce pro osazení na střechu, ale jednotky budou stál na gumových podkladních  pražcích  mimo jednotky  IC.02 a 7.0I, které se osazují  nad sebe. Změna  byla vyvolána z důvodt'.1 zrnč ny chlazení MR, které je nově umístěno vč. výparníku na střeše objektu.

Zrnčnu 11ob  d u je:

O Zhotovitel

Jméno:

Obj cdnn1cl	O Ostatní

Změna  je dokl11dovi11rn:

O Zápisem ve stavebním deníku 1.c dne

O Vypracováním zmeny projektu číslo

(817..apracovánim do dokumentace skutečného provcdi.:ni stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo 1..ápiscm z jednáni ze dne O Ostatní:

Vliv 1.111čny 1111  o uhor y projektové clokurnent:icc:

[8l Ano	O Ne

Vliv  změny  nn vnlid1H·c:

O Ano	(81 Ne

Cen11 změny 1lod:\vkv  je  ln no vcnn:

O Bezzmčny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vlh· 1.mčny   m1 koncčrrý  lcrmín  dokončení dih1:

(81 Bez zmčny v připadč odsouhlaseni do 30.4.2024

O Posunuli konečného  tt:rminu pfedáni

Vliv změny nucenu dila:

O Bez vlivu na cenu

í'.mčna ceny dlla o Kč:	- 66 428,39 Kt bez DPH

Renlil..1ccw1 nv hude (lrtl\'H cnn :r.ko ušlrnu:

O Ano	Ne

BLOCK CRS a s, U Kasáren 727. 757 01 Valašské Mezlrlč,, Czech Republte	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1 x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydaní: 14 .03 .2023

Počet příloh: 1

Vyhsk,á slo   I

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy krídla 03 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Clean Room Solutions

Jm na odpovMnVch zAs111pci1 1.a zhotovitele:

Datum:	Podpis:

.Jména oc(i1ověd11ých llbtupcíi  ui   ub jcdn:tlclc:

Datum:	Podpis:

Po podpisu loholo /mčnovčho listu odp<>védnými zá tupci smluvní ch st ran má tento zmčnový li5l charaklcr:

[8J dodatek kt: srnluuvc :

O podklad k dodatku ke smlouvč

O podklad ke / ffiČně projektové dokumentace

Přilohy:

I.	Rozpočet

[!]{[!]

7-clr-i'.ll.

[!]	Rozdělovnik:1x zhotovitel

1x objednatel

r orm1,l;ll O-F"M -7 2 02-02 / v,ot v 5 ke dn i >702 2016

Datum vydáni: 14.03.2023

Počet příloh· 1

www.blockcrs.cz

2/2

Vylis Č1$IO 1

| Položkový rozpočet stavby, ZL33 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt Rozpočet: |  | VZT 01 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |  |
| Objednate:l |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČ:0 : 839205 DIČ:: CZ839205 |  |
| Zhotovitel: |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČ:0 : 7333366 DIC. CZ7 333366 |  |
| Vypracova:l Rozpis ceny |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  |  | -66 428,39 |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejši náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | -66 428,39 |
| Rekapitulace dani |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 % |  | -66 428,39 CZK |  |  |
| Zaokrouhleni |  |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  | -66 428,39 CZK |  |
|  | v / | - . .:,' -A '·'ťl:".',;. J : 'f':,0, I!. >,a- j :?,.i\jl .' .•" -t1 --. -!-;..!f,···i i?ct. •J:1$i .-...-...f.t.;,;1--;·''m''f···/·...-,,:ř..®.i'<·Y<..!iM:.•."'i,,J'<.,.; ,,y •. t. ' :-...., 1 • i .. .. ..-.· "' • • - .i,....7 .ct...v ·...'!...,..;· -"'-.-1 .. . ... ..... -:: Za zhotovitele |  | dne | -- | ;. t::;.,,:r::. r{ť"'.=·,:1t" 'i.\o.:.l..-·.v·:i $· ·! ... . ,,. ť "' "!"· :.:.Ji.i:• .... '!·:6.:"l"il;,:}):J.!•!'j"Ja•?.t•l....«.... -?:--7' š,'.J .:-''{. <-,-: -...? . ${1- t ,S"'· t. ;-'· ...' -.':; ?·<,.,o;..,.,..i : ''si ,_.;.. :.r': · ?,-.. ; Za objednatele ,.:),i,\1rJ•.,wt.r,t,: Ir.;. .-.,. . ' ,-rxo.-+q.-- |  |

t  .;.;::·   ';   {{--	-

/

Zpracováno programem BUILOpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 4

Zpracovánoprogramem BUILOpower S, © RTS, a.s.	Slránka 2 z 4

P.č

Clslo položky

Název položky

MJ

56

1a 01 s

Systémová konstrukce pro osazeni na stlech, nosnost 100 kg. s povrchovou úpravou do venkovnino. prostredi pro zaiišténi slab1hty Jednotky a ;zabr áně ni porušen i

h ydroizolace

ks

72 1 1c  02  5

I

Systémová konstrukce pro osazení na střech. nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního, prostře,dí pro zajištění stability Jednotky a zabráněni porušení hydro,zolace

ks

I

Díl: 01a.	Zdroj chladu zaf. 1

tseonu.stava I  Cenová Množství	?ť- re..  :     v	\   ·; ,p.i la  tno   s  t     úrover'l

'/{·.	· .... ·*-;·"''>	\ ."

-  1 o.o ooo \

t•. ,).'f1"-': '\a• : "'" -..., f' fi •:J'f-f'(!-', O··"t\   J,

•  .  ·   ..   ·,.  . - -..:   ·:r.ef.;  . •

,..

l.-: jj 3

' J";hll:,·:,:"4!,

.,	·

*'" "" t „'i{« -

r..$J-*(f)..

- i

al s tnf

•••>.     •.

:-,,   '>t ·

l O·..t

... . 'I,.-   :  f	I   •    r, -•

I

Díl: 01c.

Dochlazenl vvšettovnv

1..

-1,00000.,..

.r.·

,;

..·...·)..rl.r.....,:(  .1,, ·....-, -

·.

,f..,..-:1."..:--.,,:,.:,•

Položkový rozpočet, ZL33

| S: | VZT |
| --- | --- |
| o· | Gumové podkladní bloky místo systémových kel, nová systémová kce |
| R: | D.1.01.4f Vzduchotechnika |

| 11c .02 .s | Podk | ladní | blok • gumovy pražec | I | k.s | I | 2.00000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| D íl : | 02a. | Zdroj chladu zar. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 2a 01 5 | Systémová konstrukce pro osazení na st/echu. nosnost 150kg. s povrchovou úpravou do venkovnfho. prostfedi. pro zajištění stability jednotky a zabráněni porušeni hydl'Olzolace | I | ks | -1,00000, |
|  |  |  | I |  |  |

| 011: | 04 a. | Zdrol chladu zaf. 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 242 | 4a 01 5 | 100kg . s pov r chovou úpravou do venkovniho, prostředí, I Systémová konstrukce pro osazeni na st/echu, nosnost ks pro z aJí š l én i stability Jednotky a zabráněn i porušení h ydro i zolace I | I ' | -2o, oooo i -:l · { i 'f t &r ;; v. a1s tnr i.,,.:..:,'(·. ...... ... ::r • >;}-- - , ,.,.j •<t.. ·, :-1.. ,:.-r.......:r-.....-:..a'. .· <.:-:';,t.fJ.:.:--- ji |

| Dil: 06b |  |  | Chlazeni VRV |  | , : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 297 | 6b01 1 |  | Systémo11a konstrukce pro osazeni na sl/echu, nosnost I ks 200kg, spovrchovou úpravou do venkovniho, prostředí, I pro z,aj štěn i stability Jed n otky a zabráněni powšenf | -1,000001 | ..,J- |  |
|  |  |  | hydroizolace |  | i |  |

. -

.." -·	-

48.01 5

Podkladní blok • gumový pratec

ks

,4 000001

C il: 06a

2661 6a 01a

Chlazeni VRV

Systémová konstrukce pro osazeni na sttechu. nosnost 200kg, s povrchovou úpravou do venkovního.prostledí. pro  za1lšténí stability fednolky   a zabrá     nr porušeni hydro,zotace

I

I

ks

· 1,00000

1sa 01a	!Podkladní blok·gumovy pražec	ks

I

2.00000,

Zpracováno programem BUILDpower S. ©RTS,  a s	Stránka 3z 4