| Položkový rozpočet stavby, ZL66 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: |  | ASŘ 01 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: |  | BLOCK CRS, a.s. |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  | BLOCKCRS, a..s |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  | 28 552,68 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 28 552,68 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 % |  | 28 552,68 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 28 552,68 CZK |  |  |
|  | v | 1 ·:ir.,..; ·;-. ;x. :i:ř'!,J:,;.i, ··.M,r ).;1":;tr't(....'. ""<:; ,'.,t..-..,. ',,::'?. i- -··\1;·,-;·\:ř' ,-:_·.; , . "·'\·!;-.i.·, ·;:·,;ftM? ,'•7; ': . ._,, ,· ,, ':,I<".µ?:".)t'1i,J.i' ,i·;.---.(, - - : i,; k:( ť, :'5;;. t· ,. '. ,,: L11\,;#',- ·-·- |  | dne ·,.·,·.·i>· ,:::;. •·} '"· ... ..,:=; - . i. ,..(.·...·..i I r.:11 ."' ..'!,.f "" ;,, - i>!k.: .• !."\..·.·,?-\·t)::\'o"''· , , J ..-:--·:. ,;.4s .- .. ···'}"', - :· :, !-.,.,1?. f'.é?•W,.-J1..:.-l Za objednatele , 11: .·",:. r. • '' |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

P.č

Člslo položky

Název položky

MJ

Množství

Cena I MJ

Celkem

1

odfe   záni  stávajícího  ocelového a  litinového  potrubí na úrovni horní hrany střechy - od DNBO do  DN 150

ks

15,00000

Díl: 712

Povlakové krytiny

:f.' ·. ·f,,l, J"-1-:t Í	,::NDIVIDUALNI

..	:,,;, ·,'lť	.,t

.-t. t ...,,•.r- -	o:.&.!.!= i! ·?	"  >

}.·l"'

r

. -

, I"J --. lr :.t-: " .	. .,   . l,

?l  , j :

. Tf.   .?) ?!;fjj,J. ./J.r.. . ..

9f   ,	Yi f :;;;

•';l	,.   ,;r-,  ·     • .	:'.f.

·.f.'•,>{/j·

-: f{,,f..J';;r

Položkový rozpočet, ZL66

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Odstranění stávajících nefunkčních prostupů přes stávající střechu |
| R: | 0 .1.01.b |

.!:>·.-,- 14- · -< ,n_ ,,R7-;-,%i.'>..-..•-. .;:c:

:'I   ..,	\	;.	,

} A ·?.=·.	s.·t <,.;:,   '!

.. , ; :'I,:-:- ' '·ť ::..

| 332 | 712373111RV1 Povlakové krytíny střech do 10° termoplasty kotvené |  | m2 | 1,35000 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do beton u , 6 kotev/m2 , pro t i. izolac;:e do 300 mm , bez dodávky fólie, |  |  |  |

}:}.·'l,	'*-'	A ns 221 r   I

| 336 | 28322203R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 950 g/m2; mPVC; kaširování polyesterová vložka; µ = 22000,0 | m2 | 1,35000 | =,., . . .:y.. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 338 | 69366198R | geotex1ifie PP ; funkce sepa račn í, ochra nn á, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 1, 35000 | •J - r |  |

|  | 2 |  | Doplněni skladby střechy | ks | 15,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 1 |  | ! Vypěněni prostupů | ks | 15,00000 j |
|  | 41 |  | j Odstrané ní a lik v i dace od p a du | kp l | 1 . 00000 1 |
| 339 | 998712202ROO |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky pfes 6 do 12 m | % | 282,69980 |
|  |  |  | 50 m vodorovně |  |  |
|  |  |  | Celkem |  |  |

28 552,68

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyskov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	C/ean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 67

-----	-	-----------

SO, PS: Dl.01 ASŘ

Popis změn a zdUvo dnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení SDK opláštění stávajícího odpadního potrubí v rn.č. D3-058, D3-060, D3-014, D3-035 vč. doplnění nových čel v m.č. D3-028, D3-015 a D3-l 57

Změnu požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

!Zl O bjednatel	O Ostatní

Změna  je dokladována:

O Zápisem ve stavebn im deníku ze dne

O Vypracovánlm změny projektu čislo

O Zapracovánlm do dokumentace skutečného provedení stavby

O Zápisem  z kontrolního dne nebo zápisem zjednáni ze dne

[8J Ostatní : Požadavek z kontrolního dne stavby

Vliv změny na soubory pro jektové dokumentace:

t8J Ano	O Ne

Vli v změnv na valídace:

O Ano	[8J Ne

C ena změny dodávky  je.sta novena:

O Bez změny

OOdečtem položky rozpočtu, č.

[8J Dohodou	O .Jiný postup

Vliv změny nn konečný  termin dokončení díla:

[8J Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

O Bez vlivu na cenu

[8J Změna ceny díla o Kč:    35 523,27 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověfottil zkouškou:

D Ano	[8J Ne

BLOCK CRS a s, U Kasaren 727. 757 01 ValašskéMezifičl, Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník:1 x zhotovitel	Datum vydán!:  27.07.2023

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla  OJ pro magnetíckou rezonanci

Clean Room Solutions

Číslo zakázky:	100745

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového li stuodpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

[gl dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad kezměně projektové dokumentace

Přílohy:

1.   Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

Datum vydání: 27.07.2023

www.blockcrs.cz

212

| Položkový rozpočet stavby, ZL67 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: ASŘ Objekt: 01 Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |
| Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. ,co: 839205 DIC: CZ839205 |  |  |  |
| Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. ICO: 7333366 DIC: CZ7333366 |  |  |  |
| Vypracoval: BLOCK CRS, a.s. Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 35 523,27 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 35 523,27 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 35 523,27 CZK |  |
| Zaokrouhlení 0,00 CZK |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH 35 523,27 CZK |  |  |  |
| ..·..\. :. ,.- I!i ')·,".f..:( :.:._p;· s:; v ?t v dne !=tf 1- ·-· · :. 'IV a1 ·: 1··"'·..·: ;·. "i.,-;; ·• .;.,, \I;.:.,.:,.:., · -,; ! ,.,.,_ ;,':,.:...:.. .... 1'·:-!'.:;',;:. ._.,,.'_",'.··.·..f.i'.·'1(1,:l:fť.J; ·... h>.;rw.s: "..,.. .'.;.v."':>•...,["',.f. -· r.·1 :I. 1· -' -Y.1:f · + : 7. ,, ,.-::-"--,·?:',·•.:::v-:5•'- f ii B !-tt .t f · ,.i · ,_ !',1 \ ' t ...., · 1._;. . !i I a •' l' j,(°' .·t&.,. -.--f,f f.<°•'·DT·•:•-C, ,· ;,,t- , - f. f ...,,i, :r. : ··,1r. .,-. l.: ..:'\if.ť.>'J r,' '4''.j".;\ t;.lí;. ?;!::;l.'i ., . \-H-t( . ' .-,,. i[ á t ·natele · j ::'=" · l:1. ·. :-,.; --- |  |  |  |

-

Položkový rozpočet, ZL67

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | SOK opláštění odpadů, nová čela |
| R: | D.1.01.b |

P.č, Číslo   oložk	Název  oložk	MJ  Množství	Cena / MJ   Celkem

"1.

Díl:399	Sádrokartonové kce	.;	ťP-,	17

1 416093111ROO

Čelo podhledu SOK, v.do 500mm, 1xCD, 1xRB	m2	15,00000		;. · :":-.;:.  .,	f .ťJt ··J= n  s 23111 1 2,5m    m			r ,./f t_ :i':'1		ř,1 &, . f

· b.

-

1

.::·'ft' - : ;; (' ,·:: , ·.-..J  .-.;	.

t-   -Ť  -    -    -    -    -    -    t=  C".'":"':-- --,--   ,...,.,,....,......,--  ,--   -,-   -    -    -    -    -    -    -    +-   -    --+-	-    -    -    -+- ---.;.···J- ;{:;'.   --   .	•f':f..·-·'.,·  -- ::1

;.f...- :-:s:-.-

SDK kastle opláštění odpadů	.,..

-'':;

i'lf-

·,    t !i;_""'-·  ·  .::-   ,

./.,:;: 7._:t

,t;

-.'!'

t-  ---'-   -    -    -    -    -    t-  -:-,::-:--::-c-:--:::-:--.,...,,-:,--:---,.-,--::-,,.....,,-:,-:---   -    -    -    +-  -   --'--   -    -    -    -'- -.	......	!.	·;; ::":\ě

-     -        ,

ť·:

m.	•	•

_   _

_   _

_    _    _

_

č  03  058   03  060   D3  01 4  D3  035

,. 	  ._..    	_I	•	_'	•	'	•_

_    _    _    _  ...._

., -::. ' rr}- • .;._<,',1,.ď

f'!,  í·:'t;'  _ -:.i,.-"..,..'.- '·i':'-  ,.

...

:p

..

.-- --. -    -    -    -    -    -    ........-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -.-   -     ----.--     -     -     -     -,-   -    ·.·,..  *,.,;...   .,,,     <

· :-  -     -     -    -,

1---'- -   -   -   -   -'  -1-2 , 5-m-m -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   --'--   --'--   -   -   --'--, : -:t	·y't;, "1.,&"lB' -'- ,1f   ;af !:-   -   -   --'

416093111ROO	elo   podhledu SOK, v.do 500mm,  1xCD, 1xRB	m2	6,78000	:l'tH"

##### ·- ·

-\:::1, ')	 ··:  ,..f.a   TS23/II

0 3-028 -  2 7m2

.;-;:4.;..JfrSfjl, ;.;...?.?.' J_'i._..t...-.:,}, .j..... .._..,•  i" '-.. ,.;

t-    -     -     -     -     -     -     -     ---  ,....,..-    - ·  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    1!,:.i    :.\;	:fl,I;<! . -:': .:;..,;- : /    :.,::t-:

,rf.

:

L--  -  -  -  -  -  -  -0--3,--0-1--S---- 3k-s  =- 3,-12m- 2-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  _;_-

--,·

.':,-··).  ;/ 'ft.,..,i ;· · '

;.,., -., .,.

;.

.J.

r	D3	ř Á,: ...  . ...,..    · .."i....-:.,.,..:    ;:; :..... .,, .· :...:.

· ·.,,

'ó. ,;t?jf.,

'---	-   -   -   -   -   -   -   --15-7=-0,9-6m-2  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   ---'f-•.t,.ťf:	,.:.,. ·r,·f, ;· , ·.,$ i":-.<',-;-,;,:..:,,

| ii.)lw |  |
| --- | --- |
| >,c | •: |

,--  ....,.......,....,,..,:-::-,,     ,..,-,:,.,...,..-     -r=   ,--    -     -     -     --,    ,--    -     --,    -     -     -     -     :--   :--    -:-   -     -r-  -::---,--    -:-,,..,.....,,...,..,,'.C"T"'-     <-"J"'l,.:.·..t;.-:t ;I;..".;>',,J:: -".".I?::"ř".''  ":r- {i,.R..;'·:,"t.{... ,•;•f•?Y,rs--	-	-

·:•U

,,.J

':1.-::;,

G._.,

998767201ROO	Přesun  hmot pro  konstrukce montované  z desek	%	331,9272	{.,:> "'.,i ·	\ ·   '	'\  !\,li"'	S23/II

.:};..

| ,•::.-.-.r .. ?-·, | ;.....J |  |
| --- | --- | --- |

ád  k    rt

,. 	.. 	s	a

. h	.

_	_a   _

.I    . h

_   _

_    _    _    _    _    _  _.

........_

....

l.;M.,,,.,,_t,f, ·,.,.,=.-.,t;

7 .,, ··)·'''..!'·   Ji.:     ,

't-,·:-:-  -	---'

...    _ ro_  _onovy_c

Díl: 784	Malb

m1nera nic_	    	 	       ..'f  ..	,.:'-ť-,{ wir;:;t)

'ft:·:,11!i}!"§,(,.';7 ·1. \t G'.}'i:..:,r:c,,._1 ·.· 7' :l.·i

r-  ::--=T-=::--:-:-::=   :c:'."":::-:---   r.-:--:-:-----    --,  ...,.....,-- -::--    :-- -:- -    -    -    ,-- "7:""-==:.-  -=---.   -    --- :-= =   -::,--,  · -4    ..;.• .,.,_ .,   .!-...$ .::	r;	)5  ,-   -    -    -

595  784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD  m2	21,78000	,:.c,.,._.W, ;)i_;;i.,.....,...   .i; ·.:f L !  /  {' lastni

( bílá ), vč. penetrace	i"&.-; i : =-:8.,ť-l'"i J.:· {

Celkem	35 523,27

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice  Vyškov  -  stavební  úpravy  křídla  D3  pro

magnetickou rezonanci

100745

BLOC K ®

Clean Ro o m Solut i ons

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 68

SO, PS: 01.01. ASŘ

Popis změn a zdUvo dnění: předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na výměnu stávající PVC podlahy za nové PVC v m.č. 1.35 a 1.36.

Změnu uoiaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	O Ostatni

Změna  je dokladována:

O Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu čislo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedeni stavby

O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednán i ze dne

Ostatní: Požadavek z obchůzky stavby

Vliv změny no soubory urojektovédokumentace:

O Ano	Ne

Vliv zm ěn y nn validnce:

O Ano	Ne

Cena 2m ěn y dodávky je stanovenu:

O Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

1:8] Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny na konečný termíndokončení dlla:

1:8] Bez změny

O Posunuti konečného termínu předáni

Vliv změny na cenu tllln:

O Bez vlivu na cenu

1:8] Změna ceny dlla o Kč:	to 376,79 Kč bez DPH

Realizace z měny l>ude pro věfen 11 ?.kouškou:

O Ano	Ne

!i] l!J	BLOCK CRS a s . U Kasáren 727, 7'57 01 Valašské Meziličf, Czech Republíc	www.blockcrs.cz

-   R-o-z-d-_ě l_ov_n -i k-: 1-x z-_ho_ t_ov- ite-, -    -    -    -    -    - -D-a_t_um_v_y d-_á_n_í: _1__0_0_8. _ 2_0_2 3   	_ __

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

C/ean Room So/utions

Číslo zakázky:	100745

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnové ho listu odpovědnými zástupc i smluv ních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Př!Johy:

J.    Rozpoče t

Rozdělovník:1x zhotovitel

Datum vydání: 10.08.2023

www.blockcrs.cz

2/2

.' '-Yv<tft  •41·-    "-c:-.. :-   ,:,--i(,

| Položkový rozpočet stavby 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: |  | ASŘ 0.1.01. 01 Oprava podlahy v místnostech 0.04 a 0.53 |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  | IČO : 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  | BLOCKCRS, a.s. |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 10 376,79 |  |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 10 376,79 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 o/o |  |  | 0 , 00 | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 o/o | 1 O 376,79 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 10 376,79 CZK |  |  |
|  | v | dne i>- : - :i., ;..:. l ct.t ?tl;,.,.:..i; ;-,: ..:t:;:.. :.0•' ' i'1• r'"{:'. •t:':\ i'-lc'= N . ' :,G. ' · \,i._ - ·.'l.°7' c:,*J·.,'W.:;.1-'·'i:•.''..,:;·&··.•..·.;.."..·.••'.. ......."·.·-·'f ' .?-: w &;fi:tt |  | i | ;':"''I!; l,_....'::,:·• 1:;'t!c":' ! >-:,",t·7l.,' }{>f'.lM.,.'"..,,...(; J .: ,:'.i. ',i '• '· tr;:.. ;'w' 't--.· ·-,,•, . %*:· ,.,. '};.,·•šJ,t,•; ..-:;,:· - -''"' -..->,, . .'•!-'.;..f"1t f,•.'i f;ll;p,'"'$• ii t1':'/... ., -.-·. · :.·•.,.·•-...:r.:.r\,.)j - ,ť·· , :JJ ""zt' o 6je ťele -. 11•!! .•0 'Ir... .."-.-:''1:f -.t'!'-1 '!-" f: |  |  |

| P.č. | Císlo potožk'v | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ |  | Celkem |  | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 63 |  | Podlahv a oodlahové konstrukce |  |  | , ,;:•,.•-i0'"'tli>._..:.,,.,.f;· |  |  | •, • ' ",,:'.] ···,,·.".:r<'l,>;',f..:r.., |  |
| 581 | 777415102RT2 | Stěrka samonivelační ručně ti. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 5,15000 | o..,., !$. . |  |  | ::;:; ''.:'?..,;.:- ?-·J.:y. ' |  |

Položkový rozpočet, ZL68

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nová PVC podlaha v místnostech 1.35 a 1.36 |
| R: | 0.01.01 ASŘ |

·s.

·'>

l•fA

:. -f.  1l,•l\·ltit· t"<if  lastnr

| 570 776520010RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 5,15000 | ,,, :. ·;cc ' . • ' ;-t:i :,; tr,;:..·1·r<:.'·f,. ;tr..,,;.•,.·, :S-: ': Š:· TS 22/ I !f.l··'"ř.'-•.'-Y'o.:' P1· i""' , ....o.:,,fť ,;'4 :;i.I:..... ,}. ..ť.... ·1- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

m . č . 1.35 ... 2,29 m2

m.č. 1.36 ... 2,86 m2

5,15000

Díl: 776

567 77602031UOO

Podlah

ovlakové

Příplatek za vytvořeni vzoru a tvarů v podlahách a obkladech

m.č. 1.35 ... 2,29 m2

m.č. 1.36 ... 2,86 m2

m2

!568 j776491001K

IMontáž klínku

m.č. 1.35 ... 4,20m

m.č. 1.36 ... 4,80m

jm

9,00000

569 776491001$	Uprava krytiny pro montáž soklu, montáž ukončení  m

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových sokliků z měkčeného PVC. Pastováni a vyleštění podlah.

5,15000

572 2841230_0K		Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PO (	m	9,18000 skladby podlah )

fabionová výplň 25x25mm

prořez 2%	9,18000

573 2841230_T		Podlahovina PVC - ukončeni - parametry dle PO (	m	10,44000 skladby podlah )

ukončovací lišta BOLTA - AL32, d.2,5m

prořez 16% na baleni	10,44000

574 PVC .1	Podlahovina PVC - dle parametrů PO - viz skladby   m2	8,00000 podlah

Podlahovina PVC - dle parametrů PO - viz skladby podlah, Gerflor, Mipolam Affinity (PVC 1.4, č. 4411 Raffia)

578 998776202ROO  Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	%	446,91600 výšky do 12 m

vodorovně do 50 m

Celkem	10 376,79

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	C/ean Room So /uti ons

Zhotovitel: Objednatel·

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 69

SO, PS: D.1.01.4b ÚT

Popis změn a zdůvodněni: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě D3.003, vč. tepelné izolace a likvidace odpadu z důvodů nutnosti demontáže kvůli realizaci nového podhledu.

Změnu požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

[8J Objednatel	O Ostatní

Zm na je  dokladována:

O Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného proveden! stavby O Zápisem  z kontrolního dne nebo zápisem zjednání ze dne [8J Osta tni: požadavek z obchůzky stavby

Vliv zm ny n:i soubory proje ktové dokumentace:

r8:J Ano	O Ne

Vliv změny na validace:

O Ano	Ne

Cena změny dodávkv jestanovena:

C8:J Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny na konečný termin dokončení díla:

Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny nncenu díla:

O Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč:    8 340,30 Kč bez DPH

Rea li1.ace změny bud e pro věřena zkouškou:

O Ano	Ne

l!l l!l

BLOCK CRS a s , U Kasáren 727. 757 01 Valatské Mezlfíčí, Czech Republlc	www.blockcrs.cz

a	-   R-o-_z_d ě-_lo_vn-í_k:_ 1_x z-_ho_  to-v-_i te l  	__ D_a_ t_u_m_v_y_d_án- í: - 1- 2.- -1 .2- -2_0_2 2  	_ __

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Clean Room Solutions

Číslo zakázky:	100745

Jména odpovědných zástupců za zhoto,•itele:	Jména odpovědných zástupcii z.a obje dnatele:

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového list u odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek  ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

- Fotodokumentace

Rozdělovník:1x zhotovitel

Datum vydáni: 12.12.2022

www.blockcrs.cz

2/2

| Položkový rozpočet stavby, ZL69 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3 -Vícepráce Objekt: D.1. 01.4b Rozpočet: ÚT Demontáž stávajicího potrubí páry na chodbě D3.003 |  |  |  |
| Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. ICO: 839205 DIC: CZ839205 |  |  |  |
| Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. ICO: 7333366 DIC: CZ7333366 |  |  |  |
| Vypracoval: BLOCK CRS, a.s. Rozpis ceny Celkem |  |  |  |
| HSV |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  | 8 340,30 |
| MON |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  | 8 340,30 |
| Rekapitulacedani |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 8 340,30 CZK |  |
| Zaokrouhleni 0,00 CZK |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH 8 340,30 CZK |  |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

Položkový rozpočet , ZL69

| S: | LTPROJEKT/NNEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBN[ ÚPRAVY KŘ |
| --- | --- |
| O: | D.1.01.4 b ÚT |
| R: | 01 Demontáž stávajícího potrubí páry na chodbě 03.003 |

Cen. soustava

P.č  Císlo položky   Název položky	MJ Množství	Cena I MJ   Celkem	I platnost

I	I	lf•-.:f{lf/';;Ji.:1

Díl: 713	Izolace tepelné	553 ,32

- '7 13400821 ROO	! Odstraně   ní izolačních pásů potrubí	m2	5,800001	r .í,-,::' ': F,lf TS23/II

:1: .,

I	,"' J<. •   .;....•        i,,o   ;-:._lfl   _.

,0- - .-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

..!..)._'!..,... ·7'1::1,-:..1!.,·.;· "<' 'i.:; h«':i'.1'/;-.f.!-,'1

-;,.:,t .	·	.,.,·::-· '-i .,.,:'!i

\

,.,

:t:r,i,  , ,   ,s-,·· ·,.-.ť!_-  ·j

_,_1: 7_2_1 	   V'-n..;....i;._tn_ř;í..k... ;a.;..._na_l_iz'""..a;.c..;..e  		..z ":" ·· ..  .'.\·c:.>.' i·-- ·.r

l-

s:

72 1 140802ROO	Demontáž  potrubí  ocelové pozinkované  závitové do	m	24,00000	t·..:-i,., =t !• ( •,	Jt ,,::;"i: WJ,

}I;!

i

':l'}

}  ·.	\

. } A.,

ON100 mm	·+-;,""ý...?.!.f-;:  -x1ť?t,t'.-.;,· , ·-"·r!"-·1tr  S23/II

Díl: 0 96	Přesuny suti a vybouraných hmot

4 979990144ROO	Pop latek za uložení suti - minerálnívata, skupina	t	0,02660

'f.. ·'.-$ .,.•o;,;.:1---: l;;r,.i

: ,l.·;··; te{ ·,tit·l...#"·:Je"

f'it..č

t

odpadu 170604

- "'.	;	/ ·	i	lT S23/II

5  979011111ROO	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé	t	0,79950	,ti!.i1;1, t;:t' .1;.'#   >.. 5

podlaž í nad nebo pod základnlm podlažím

;- i_)"...::.1.-

,e..

.'t..

v-=·, ': .·...,,•

....-.   M .>iP,)'· ' .J H S 23/II

6 979081111ROO	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,79950

i' .i

?°,l :

n"    ,)"'

,    ':;,j

- TS23/II

..--.-- - - - -

"":.·: fi:	: i, '.:',:·.·

V-čet-ně-na-lož-eni-na-do-pra-vn-í pr-os-tfed-ek-a s-lož-en-i na sk- lád-k u-. b-ez -po p-lat-ku -za  sk ládk'    ..: ·. tl'.':($''..}... - 3\

.,·

-	< li; ti'  '..:  ,..

7 979081121ROO

Odvoz  suti a  vybouraných  hmot na skladku príplatek	t	11,99200	::: .....-.....   -=t\ .,) <-·  {tí1!...;

##### . 	.

_,_za každy· dašl_' 1 1_km

##### ...__ _..

_  _  _  _ ....

Lrt•.J.·!.·-.":.,'t,t:,.··,·..,.:-'cJ-.(·'-°=,'iM:...._·."..:":.,-r.- ...7.1.,.TS23/II

i>.< • ' ....

11103·1s	1199200	1-,.,....· • :.0:1'í;:,w"   ·:.:i,t   !L „

8 979082111ROO

• •		..'..<   ...	;      · i i {\ Ý.I

..  *".:

v.,

Vnitrostaveništni  doprava  suti a  vybouraných hmot do	0,79950	·	\	:.l•=:;.:}!'f;,

T

1 Om	-tJ1  ,:·..,rc..·t.,r"·°·')J. •·..:.:,:...:7...__\_, ';-' S 23/11

-   ""'""1-c'"".",..,..,"'C"'."--  .,..,...,-- -,,V-,č-e-t-n ě-pří-pad-néh-o  -slo-že -ní n-a s-tav-en -i štn- í d-epo-ni -i

-   ,-- -   ""T"-   -   -   -   -  -,---    "--,4't_,-:,.-,&. ..'-.'f  -

.t'5'"-#-4. a.o:,,:,t

•	ir.r.1, ·

• r. .•"ilř! ",

r	·;,t   ,,    _. .:.,'·•	._

Z"ťJi"t: ,--. 'i,1.,1\" .

,.{.. ;,

..

9 979082121ROO	Vnitrostaveništn     í doprava suti a vybouraných hmot	3,99700	•l!:&t::,;h··"'i;:;,,........  ;-- ..-..,,,:.·"'

.f'>',l-.	.

-;

··

1,11036*5	3,99700

J%-;· e  i · s

-·fw,'iř;\-,;·,:.

. 	,,._    _    _    _    _    _   ""p_íř"""p_la_te_k_k_c  ez_ankěa_ž_.d;..ýc_h_d_ía clšhS_m_____ ._.., 	_.. 	    lt1",,   · 1W,    1 i t    .ťl ,: j}  }

·'

#{.

| 10 | 979086112ROO | Vodorov ná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostredek při vodorovné dopravě, , | t | 0,79950 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

!''t11:.'  : - .        ..     ,.• ..-  ·"·'... ..  .'.      • -41;.    1.

TS23/II

ic,;,i Jjj,..,.: ·	,g

'Š,r/.J.  aj;:,:      '!..;;.""'    "I".::   ;

I	IRTS23/II

Včetně:

  - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

  - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeloženi na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m  svisle.

| - při nakládáni nebo překládáni : |  |  |  | dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 979999999PV | Poplatek za likvidaci potrubf ocelového pozinkovanéhozávitovéhoa demontovaných izolačních pásů potrubí |  |  | t | 0,77300 | ii :.,, " ' |
| 12 | 979086112ROO | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot |  |  | t | 0,79950 |  |
| Vče: |  |  | tně |  |  |  |  |

;;'.!,:l-JJZ'l,:., -$';ff1A._,'-E'::,iJ.ii'>

·f::.'.i.,f,:;':::l(t; ..1j:: -','=°<.!1'!:1/ ,.1.. ZL11

/,

if't

W	\ "\ -

-:.':,_,_., ,   Í d  ' A •

..,._,:..,...•."'?'' ... :.o,.:.. \ , RTS23/II

-přivodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

13 979082111ROO

včetně pomocného pracovního lešeni 0,5 X 0,3

Položkový rozpočte,ZL69

| S: | LTPROJEKT/N NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. - MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNI ÚPRAVY K |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O: | D.1.01.4b | ÚT |  |
| R: | 01 | Demontáž stávajiciho potrubi péry na | chodbě 03.003 |

| P.č. | Čisto p0ložky | Název položl<Y | MJ |  |  |  | ,Wtq p:1,.. L | Cen. soustava / platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Množství Cens4-J i |  |  |  |  |
| 172 | 612421637ROO | Omltky vnitfnl stěn vápenné nebo vápenosementové vpodlaži i ve schod išti štukové , Ma lt a pro zděni | m2 | o'soooo -:;f,'l.,! |  | '':fi..:i..,.'.,\:g,,.:'-. ·r -.f..:· |  | RTS 22/ I |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |

0,50000

'

._      _	y    "WI_•	•

Celkem	8 340,30

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 70

SO, PS: D1.0l.4a ZTI

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění 3 ks vodoměrt1 na stávající potrubí v OPS 03 z důvodů potřeby odpočtů odběrů vody k těmto stávajícím větvím.

Změnu pož11dujc:

O Zhotovitel

Jméno:

Objednatel	OOstatní

Změna  je  dokladována:

OZápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečnéhoprovedení stavby

O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednáni ze dne

Ostatní:

Vliv změny na soubory!)rojektové dokumentnce:

t8J Ano	O Ne

Vliv změny on validnce:

O Ano	[8JNe

Cena změny dodávky je stanovena:

t8J Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny na konečný termln dokončeni díla:

Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změnv na cenu díla:

OBez vlivu na cenu

IZJ Změna ceny dila o Kč:	30 581,39 Kč bez DPH

Rea lizace změny bude prověřena zkouškou:

OAno	t8J Ne

[!l [!l

BLOCKCRS a s,. U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí. Czech Republio	www.blockcrs.cz

m-   R-o-_z_d ě lo- -v-n_ í_k:_ 1_x z-_ho_  to-v-_i te l  	__ D_a_ t_um_v_y_d á-n- í: - 1- 6.- 0- .8- -2_0_2 3   	_ __ 1x objednatel		Počet příloh: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Clean Room Solutions

Číslo zakázky:	100745

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupcismluvních stran má tento změnový list charakter: dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přllohy:

- Rozpočet

00,00

00,.-:..r.: Rozdělovník:1x zhotovitel

1 x objednatel

Datum vydání: 16.08.2023

Počet přiloh: 1

www . bloc kc rs .c z

2/2

| Položkový rozpočet stavby 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | ZTI D.1.01.4a 01 Doplněni 3 ks vodoměrů na stávajíc! potrubí v OPS pro budovu 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |  |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |  |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 30 581,39 |  |  |  |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 30 581,39 |  |  |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 | o/o |  |  |  | 0 , 00 |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  |  | 30 581,39 CZK |  |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 30 581,39 CZK |  |  |  |  |
| v "§1.'.:,ť,_.t •.!'-\: {,i',J.=}'""'J:t,, $.,if, ?. '.-'f:t 1l-;•tv.•};ťS'·•>'a;,';'·ti:"lv·; M.,·rt:.?•'"-- .. "' .-,;f.-0:.'0-11I••},.',...f.. .\.-J-.. ;,,•:..).;:. i=i•,.;._-.,.."I.:.,?J.s:I..' ... '. .,,J. . • .._, - •' o·!; , ,'o ťrO:1v:,>. ,e Jj. . .. |  |  |  | dne | A-r..;..":tI;;,;\•\'· : J -;-i \.' .c ·- 1".,,...,· . ' ,"Y..,'..:f::'. 1 ;_ tf •V· · .· ,.... .. ,.. ...·-. ·....c· J· •• v-,:,,.:/I:>:,.r.\Jr-,.::r•, .a.... - ,,·.,l;- : ... w . : , "'· .. 'y ...- ::-::·v · • r- <J r • i • · ahJ1,.,,,..\_ ....... -c 1 ":\ ,' '.....• 'l<,"' . MO }•- ...-. o |  |  |  |  |

.: ;- -·.'( t"._.:.  . · ·•A .1   '}

Položkový rozpočet, ZL70

| S: | ZTI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O: | Doplnění 3 ks vodoměrů na stávajíc! potrubí v OPS pro budovu 03 |  |  |
| R: | D.01.01.4a ZTI |  |  |

....---2.1---   -   -   -	,-V--od-oměr- EN-BR-A S--i,sm- a -IAR-C 4-0/1-6 -   -   -   -   -,-I-ku-s-,I.-- -   - 1,0--0-0-00.1.-

, ..

Jff

..

?

4.·.

I

, •

:

,..  ·

t	1	;.;:.>;

| P.č. | Clslo položk'i | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem | Cen. soustava I platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | · -:0 :': ..,.....,..'. 1f!1 ·: F]J.,. |  |  |
| 1 |  | Vodoměr ENBRA Sisma IARC 32/1O | kus | 2,00000 | b' ... .. 1',, ;., .. -!).,::.:.1,1 .t;-I. ;r ,Sf ·-,- ,:.·. . : >,'.I'•) DIVIOUÁL•NI |  |  |

' '( -'.  . ... :) .:}  .	..      .,	·    lj

t

..:t...,,.

.d

:1-:t;::. -ri

t ; :-.."'"':l.:.'M

tt J

·

i

1m

ťr	N'Š.	.-.i,'m% v-, -,o-uAL-N lj

- ---- - - - - .--- - - - - - - - - - - - - - - -.-- --.- - - - --,

# ti =•j\.;	.

\ ·

I....

3..l_7_211_761_03_RO_O  ,_T_rubka_

PPR 50

.....I.__bm  I._   _   _2,0_00_0,01..

i'   --;9'..·x:..• 'tf  / }.;;·,ť "T'"_S_32/--I I-	,

-r-. v

. 5,. """

....,

| 61,:"-1 ,t' i-f- fS. |  |  | ±;;:t·:/,'$,t, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ,",,: ).'.... '\.. | ,' | ť'I< . | . | 1(1:f;.., |  |  |  |

- ---- -  -  -  -  -I         -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - --.- -  -  -  --,,---,. r;

.J-' .._,.. 1J:.t	*j\:;  "i.-  -  ­

' ?CfW

· J.·

4j721176102ROO jTrubka PPR40	bm	2,00000J

....      _._	 __

_ __

.   __

_,..

.',

.	5.1

_  _  _	+! P--rech-od-PPR-

O-N4-0/5-/4"  -   -   -   -   -   -   -   -    -'--

ks--'-	-   -4,o-oo-o'oLj .......A.?:'\*;ť;,·..;'·.1.;;·.1.,-,,t,mr"t.'..,.. , .· ;:   j  'f.	-  o-,v-,oL-u-N-

.

l,:;r/,

"

i'

r--   -.-   -	-	-	-	-+    -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-   --,--    --. -    -    -    -    --,-

.:

:  ·  :if .;]'.

*-*"X·,-

.- --.--  -  -  -  -  +---  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --,--  -, -  -  -  -  --, ,---,,'.    r.:

• .-. <..,, 71,

..rt'·ti· .ť· -•

-     -    -

61	' iPrechod PPR DNS0/6/4"	ks	2,000001    ,,}:("'j   .:	:,,.i..%·J.'!; ,l"'#1 DIVIDUALNI1

### '----'--  -  -  -  -  '-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -'-- --'- -  -   -  -' '---j

,::

### ·{  ::JJW. .J:--t ,

7 j72220241 4ROO !Kulový kohout DN32	ks

·-:.t<, J?.j. ,.}..-..ť' II :l:....f,!:.':',.'.'J  -    -    -    -,

•	3/

.        ,	.	_

.     _.

4,oooo_o,.l 	••':' - ,s.( -, . ':._.  \)

.;,  -.;i,.,"1.:'i,',:-.."W:. a·:':•S.,,  TS2

II

{'

:-I' ',, ,:.' ,l;I!"

j.-,.

-

--'

--.--    -    -    -    -    -,---    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -..--    -   .-- -    -    -    -   .--   M:l:/A, "=·. •

t·.l.:1;.•,:l.S;:''141'·1'...t

'!t\.l: .-í. :

,_;:

1-"   ..,.

,_ _,

.	,.::1·'1----    -   --,

. 	8._]7_22_20_241_5RO_O .!.K._u_lov_ýko_ho_ut D_N4_0 _   _   _   _   _   _   _   _   _   .......

ks ._  _2.000001

-'I'.,,.l;,; .·.  . , ';;_ _&',.) '":l<•,. i :l'l·\  '; ,..". ".',j,.a,.,  '°;:TS23/II

·v,

:--,;,..,· ' t5,.;i•	:· .,,. ...  .   "

,-   --,--    -    -    -    -    -=--,- -    ---,-    ---,--, --, ..,...---,--    --, ..,...--     -,-   -     -,-   -   ---,,-- -    -    -    -    ,-- -<"ť1 -·fJ;r..1,,·.'4.·.::',..{·'1· f.'i_. ..Fj .. .ff.

'--  6-'0-I	s

. 1

Sp ojovac,l  těsnicí a doplňkový materiál pro celkovou

'-1-'a-.0'-4-  -     -     -     ..m   o-nta-ž  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    --'-k..g.:<...-'     '-     -      -      -      -      '-	'

.  "i}

lr i):

-?y;·}·<F•,

-.lastni

· ___

_.

far.;,o 0	ť	;.t/;,:1- ..

....-10-7-r9-9-8-72-_2_2.-,P._..e0r_2_s- n_uh_m_o t- p-ro-ce-ntn--1-pr_o_v_-n_i  tfn í-v- o_-dov_od v

objektech v pres 6 do 12 m

-_-,-j %-	.---    3-02, - 7_8_60_0-,---",•1 ')1    /	::i,.   'l"Jc: z.:.-:-t.ir., c-l-a· st-ni  -

1

Celkem	30 581,39

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel

BLOCK CR$ a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 71

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na doplnění venkovních žaluzií v m.č. 03 1.09 Vyšetřovna sonoz důvodů nutnosti zatemnění při provádění snímkování na ultrazvuku.

Změnu  požaduje:

O Zhotovitel

Jméno:

[gl Objednatel	O Ostatní

Změna jedokl11tlovňu11:

O Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu čfslo

O Zapracovánim do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne [81 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

[81 Ano	O Ne

Vliv změny nn vnlid.acc:

O Ano

t8J Ne

Cena změnv dodiivky  je  stanovená:

t8J Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny na  konečný termin  dokončeni dila:

t8J Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na ce nu 1Jlla:

O Bez vlivu na cenu

Změna ceny díla o Kč:    131 000,00 Kč bez DPH

RcJilizacc  změny bude  prověřena zkouškou:

O Ano	Ne

BLOCK CRS a s. UKasáren 727, 757 01 Valašské Mezi/lči. Czech Republic	www.blockcrs.cz

Rozdělovník  :1x zhotovitel

1x objednatel

Datum vydání: 10.08.2023

Počet příloh: 1

Výtisk číslo 1