Položkový rozpočet, ZL76

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nové malby v celé místnosti pred zdvižnou plošinou |
| R: | D.1.01. |

| P.č. | Číslo položky | Název p9ložky | MJ | Množstvi | Cena I MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3,7· 2,9

1.s· 2.4

10,73000

3 ,84000

133 ,44330

Celk em	28  427,42

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.	Stránka 2 z 2

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocníce Vyškov • stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	C/ean Room Solutions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 77

SO, PS: D1.0l. ASŘ

Popis změn a zdůvodnčni: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednate le na obnovu  nátěrů stávajícíc h naddveřních  oken a  prosklenýchdveří v  I  PP

Změnu uožm.luie:

O Zhotovitel

Jméno:

r8:I Objednatel	O Ostatn!

Změna je clo klndoviinn:

r8:I Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním zrněny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby O Zápisem z kontrolnfho dne nebo zápisem z jedná ní ze dne O Ostatní:

Vliv zmény 11n so ubol'V projektové doktunenta ce:

r8:I Ano	O Ne

Vliv změov nu validuc e:

O Ano	r8:I Ne

Cena změnv dodíivky ic stanoveno:

r8:I Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny 1111 kone č n ý te r mín dokončeni dila:

[gl Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změuy na cenu clil a:

O Bez vlivu na cenu

[gl Změna ceny díla o Kč:   32 541,00 Kč bez DPR

Realizáce z měn y  bude prověřena  zko uškou:

O Ano	0Ne

a"(!]

BLOCK CRS a_s . U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziřičl, Czech Republlc	www.blockcrs.cz

-  R-_oz d ělo_- vn- i-k_: _1x_z_ h_o t-ov_it-e l  	 D_a_tu_m v_y -_d án_ í-:_  1 .4 -0-.8 -_2-0_ 2 3  	_ __

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk číslo· 1

Název zakázky:	Nemocníce Vyškov • stavební úpravy kfidla D3 pro

magnetickou rezonanci

Clean Room Solutions

Číslo zakázky:	100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovite le:	Jm éna odpovědných zlístup cú za objednate le:

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

cgj dodatek ke smlouvě:

D podklad k dodatku ke smlouvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

I.	Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednateí

Formulár B·FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12 02 2016

Datum vydání: 14.08.2023 Počet přiloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtiskčíslo  1

| Položkový rozpočet stavby ZL77 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | ASŘ 0.1.01. 01 Nátěr rámů nededveřních oken a dveří |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  |  | 32 541,00 |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  | 32 541,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 32 541,00 CZK |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 32 541,00 CZK |  |
| v -: "l, -i'.? rtťJf..q · +;-:.,,. 5_ :- i {G .":",!' \".,...'l!,; ..,,..l, ., .".f.Í!: ,J"• '')i "'""'•i?•.- .,;f'.· >?,.,t.• .,..:::.,, rti ='9, ...,.;..;.i •;·, :!.,-=•·;t>.: (. (-a ,·-t:-.VE! "" f( J..: .- ..<..:.,:.. .• ·'·-.".'-r' ,•·,:lt·<,;.>'>. ·- ...1. ''"t-.'\.t.[t1ti·,•é."'!•'. • 0 l),Hr.,· _o o <•'; i,-ťl,',a .. 2..t:.,. -1\ >·- :il,ii·, l t:r.ť•f,t.!.:,.·t"\!-• .ui=-· • 'l{t·. "'·:·r; .., •\ ' I ... .. • ,.. .. ' • • ·} ·1: ';I |  |  | dne | - | >.,.s_,i, "'(,,, ."! Vf f1,i .,t l í·',·y:i.t'.f.".. ..; ., -."',._tf: ť'.ii'( i.•;-.,..l.-..'- 1·•·.:.tivt. ,."..!:.,".,"}.'J.·i; i.,-.-.'f.?.,.":'; ·\ - \, fa. ..!."';.w. tf.\ ,- ,-: . ..,.-.·.\;:,',- i . . · °;(- ,.. .. •t...,1-I „J... •. ' .',":'b - • ). - r .i }t- • ,..•,.:,..!:! . , ,:1;t{ ·:'..•· ,.·.·.-:: . }·::y.ti_ 4<':f.-.. kV. ..•ré• iii!t·.·..Y.:,: , - \,;:1>:;i-[-,W ·) 1, ·1.,,:, · :.::-:1.-.--\..,-...v$·:",'ť'.. .;,.fr..it.·.- ·- |  |

°k'-<.1;i'?f r::.. Y'    .. .. ,..., ..

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nátěr rámů nededveřnfch oken a dveři |
| R: | 0.01.01 ASŘ |

Položkový rozpočet, ZL77

-

| P.č | Číslo ooložkv | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem | Cen. soustava I platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: 783 |  | Nátěry |  |  | 32 541,00 |  |  |
|  |  | Repase stávajících nadedveřních světlíků | ks | 11 |  |  |  |

03-014

03-039

03 -040

03-049

03-058

03-059

03-060

03-061

03-062

03-063

1

2

··:

:ť-·:o!'Z  w

- i';:;..ili'.r..",.1§;r.Jf•?f_tl i fi 4{

11	,..,, ,. - ..,,.-:.,_.;>•	·ť'('Í

,-  ----,-   -    -    -    -    -,-  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -,-  -    -  ..---   -   -   - --.--

-	::.:,..  f-,.; :	..  ···· 1- - -	--.

....1...1. 	_,!_O_lep_ení _sk_el o_ke_n p_ásk_am_i p_roti_zne_čiš_těn_í

## _ _ ......

ks   .. 	11_l._ 	s..ir·i' :

r;i r.·

## fJ#.t:t ·

jtNDIVIDUALNi

- 783201811ROO Odstraněn í nátěrů z kovových konstrukcí

ks	11

t ---.' ;:ffi,_

ťt   i	1i  rl i! -[,._.R._ T  S_2_3/-ll- 	I

........ 	 __

oškrábáním 	.

.. 	., --,.,t..,;.,;1.;..

"..'··.;.!t

•'

..Jk

,,,.1-'J.;

il'!O:« ;(/'.· ···"{1   'Y

783903811ROO   Odmaštěn   i chem  ick ými rozpouštědly	ks	11	\i! '<.,'trl( )'.W,	!	I RTS23/II

"

'.

.

|  | '.....·.·- · | .. | to | ' '" !'." - | .X:."..,... _. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| :_..- t;. t | ž: -;{':. | · |  |
| --- | --- | --- | --- |

. .

.......

_      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _      _           .

.._

_	.    --c•' .iif:.

ii...-:   1 "' t

... r

1-·-    - - -	-'

·l .

,-   -,    ,::-::-:-:-:--:-::-,C"C'"::C"'::"".:'-r."C"'.""::--   -   --,-.,....,.. ,---    .,---    -    --,---,-,,-- -     -,,---    --r --,--    .....--    -     -     -     -,-  -     -: '  '..(; :'l)    jJ	·'>'j ,     "_2:,,.r:  .,...-----

- 783225600ROO   Nátěr syntetický kovových konstrukci 2x email	ks	11	i';: -1,t:_"J'.-,;. ,} .f. ,rt "'i.":.'".:<!,jRTS23/II

;.'-t,

,  1"	,{  ,   I     ?""

,	  _  _._ 	,    	.. 	   _    _    _    _.        _..,,,..,    b   J..	:J._'  .'

r- --r-   -   -   -   -   -.- -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  --,.-  -  ..---  -   -   -   --.--  -  ! t;\>,,_.,;1 .;..:·-- --:·  iN.J-

| ------ | - | . . ......'>I |  | { . | : -=1.:. | l ' •'.JL,s;· f ' ('!,!';'" • · r,:r , - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | .!"<í ... • ,d |  |  |  |

51	! Příplatek za malé plochy nátěru	ks	111	g, ;  t	h -} }:   Ii	l	,,._..[R-_ST23-/1--1

:.J;;·

1·,.,, _s.

. 'c\i):('.\"' .L ,..ť.,;"._.J.--	-    -

6

L_.          ....._.._     _        _

r-  -	-	-	-

-   -   -   -

_

-

-

St  vyčžistění skel

,   ·'----       -       -       -       -       -       -       -       -

-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

n

-   -  -

-	-

ks

-       -       -       -       -'---       -'-  -       -

-       -       --'·-       -   ·• ...    (.  ,,     ;.r.v......,

11

.:, .-4<1',1   ti,r;;<..:.; ,....",Íy·l-,.:   IN OIVIDUALNI

.i	i   - ""',1'.;J-"

. t...,:>,

:i.l"! 1 ;,,  .:,:.

-?,

21,    "',.I..-     -    -    -     -

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-   --=R...e.,..p...,,a...,s...,e,.--stávajících dveří

-       -       -       -       -       -

-       -       -       -       -

r-  -:::i--    -	-

-	...-=-:--	....,......,.-,--

03-038

-

-	,--  -,---    ---,,.,.,....,,.-,---    -

-       -       -       -       -       -       -       -

-,---    ....---   -	-

ks

2	vJ,.!·     .r ..:.iú!:  ! >   .,•	i;.

-  -	: '' .':Iti,." i-''!'f,/t'"•:!'+,.;.;..;;\7...:."..  "*>°:f.6,.:.;:r"' 11

·: 1(} "(

•;.•:

--r  -	.:,t ·    "'··    '.     ......... .1	.. !.:(-	-

2	- :;. '!,·.··;(: ..·• ··r.11., : :,:" 11...:>: :

-    -    -,    :;.c·, ,,-SJlJ.- "-H .,.l:.1"-'·'

·

.	.

71	]Olepen i skel dvei páskami proti znečištění

_..

,	.. 	.	,	....,. "•    , -,	.	t  ..., ;I

ks

21	t:,  )	t  .j'·., ·'>:  1f· J !1NOI V1DUÁLNÍ

r--  -:-T7=8-:3,..2.,..0.,,.1-:-81-:1-R::,O...,.O..,,.-.-0  ,d- ,s--tr-a-ně-n,-í n-,á-tě--r,u--.z-,k.o-vo-v-ý,.c-h- ko-nstru-,k-c-í,---    -    -    -,---ks-,- -    -    -    -    --2, ,-- -

·':.{;,   {:,. r:, ..,.,+'fá:;.J

i,,:c-:•. ·._,::.-.,,.

..!&;,:;:;f..',...š...{·;,·;,,-..-,..R..

TS23 /II

--,

1

, 	.		_._o_šk_r_áb_a_n_ím 	.

... 	_.       -,,;. • • ,   ;f.'',!Ji:

· ;)

'>

\

"

1'-4·	"w. ;:'>  .c· .,_j.<, -., ·	-    -

) i

.   ' =    ť-!/	:  .1:-. i:

· !;if. = i : g: ,;'$'	"

,--  -,9c.-jr""78"'3"."..9,.0..,.1.3c8-::c-1::-R:-O-:l-rO.:o-,,,.m.-..d-.a..,.št...,.iě-cn..,.,...h._.e_m...,..ic...,.k...,.ým-,-ri-o-zp_..o.,"š_".'u.t.ě,,.d...ly--    -    -    -    -,----,-ks ,---   -    -    -	2.l..,, -,-

f-'(

-	·	td  t	--:..,-.,.....

1

:'    í'.JRTS23  /II-

.-- 1'"0',j..7, 8:-3:-:-22""5-::---=:06R--o:c-:0--:jorN....á,.."t"ě",r,-.s. y- n-te-t ci.,.k..,y...·,.,....v.k-oo- vy"·'""'""ch-o,-_k sn-t_ru ""kc"-  í.,.2..x,..._.e_m_--icla  -   .,......k..-s,...   .- -    -    -

.    .......... 	._.. 		 	,	   ..	   ._.

--2,r-l   --

.: J„-4,,,w..,,"7  .:r.; ';(&to..i... \

.,/_,-o.._, a'l.',ll-i..\•·

!.,,,:=·•.......:(.,;,	t -1":.'=i.i:%:,,. (  ;.j RTS23  /II 	I

. -'

,-- 1:-1,.,---   -   -

--,r=-P:-'ř""i",l-pa-te.,k.._z_am__a_lé:-""p'h-l--yno"-"c'á-tě--ru- -    -    -    -    -	-,-  --,-ks .....-- -    -    -	2.,.,--  ,-. ,,t,·) :t=i\·    ,} ?

-:t.	=...i,,:  .....

: ·, !f' ť

..z.

rt-.U. i -· ·

\	n1RTS 23 /II	I

r-- -:-T-    -    -

._ 12_1_._    _    _

-

_

-    --:-:--,---,.--,--,- -    ,.,...-,........,......,......,......-    -     -     -     -     -     -  --,--,- -    ,-- -    -    -    -    .,.,...-    -,	'>.l"','.; ,.:,,,-J  ·,• J

; :-: .

•	' <  J.S;.,..-,,·-  -  -  -  -

_

_.j_Strženi  páek, vyčistění skel    	.    ks

..

2_1.

_·l 2[ ;.t :tJ,il.'-'>,,i,f"'·'c s- .·,..·.,.-.it, ?;ii; 1·. J..2.....1! 1NOIVIDUÁLNI

.......;., .. !  ;i,,:    h ; ,.t1t.}.;.,

v"

._.-   -  -  -  ---'·- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  --'--   --' ----  -       -

...,.

'::•

.

J'

'.ii:

1,;

f.;.,.

lt•;.>so.

.r	.

1

;: .

.-  -c-.,-  -  -  -

,---.-=-::---:----:--:----:-:--:-:-:--:---,---  -   -   -   -   -   --r---,---,- -   -   -    -,

.- -  '-f.i.,(,.•W t.._: _j,,..,.,,;•

.. .8°.'X.	-

1f.:

.

,;; .

'

1

·r·

!,i.,\-'·

Celkem	32 541,00

| S: |  | ASŘ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O: |  | Nátěr rámů nededveřnlch oken a dveří |  |
| R: | 0 .01.01 ASŘ |  |  |

Položkový rozpočet, ZL77

| P.č. | Čislo položk | Název položkv | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem | Cen. soustava/ platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-,

I

I

,,.,.,..1... ..

I

:,

· 1

I

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

100745	Clean Room Solutřons

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 78

SO, PS: D1.01.04a Zdravotechnika

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám t ento změn  o vý list  na základě požadavku  objednatele na doplnění venkovního beto nového žlabu a zvednutí kanalizační šachty na západní straně budovy od parkoviště  z dův odů nutn osti odvodu srážkové vody od budovy  D3/ Dl

Změnu  požaduje:

D Zhotovitel

Jméno:

[8l Objednatel	D Ostatní

Změna  je dokladována:

D Zápisem ve stavebnjm deníku ze dne

D Vypracovánim změny projektu číslo

D Zap racováním do dokumentace skutečného provedení stavby DZápisem z kontrolnlho dne nebo zápisem zjednáni ze dne C8J Ostatní:

Vliv změny na soubory proje ktové dokumentace:

[8l Ano	O Ne

Vliv změny na validace:

DAno	C8] Ne

Cena zmfo v dodávkv ie stanovena: C8] Bez změny

D Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změnv na konečnv termín dokončen( d ila:

- Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

OBez vlivu na cenu

C8] Změna ceny díla o Kč: 23959,03 Kč bez DPH

Realizace změn v bude prověřena  zkouškou:

O Ano	[8] Ne

:l!.dJ:.1:;i0.J0  BLOCK CRS a.s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Mezifičl , Czech Republic	www.blockcrs.cz

l!l„"í..í.: R9zdělovník:1x zhotovitel	Datum vydáni:  22.08.2023

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov . stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Clean Room Solutio ns

Číslo zakázky:	100745

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto 7,rně nového listu odpovědnými 1.áslupci sml uvních stran má tento z.mčnový list charnktcr:

(gl dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad kezrnčnč projektové dokumentace

Přílohy:

  - Rozpočet

C!l>! C!I

[;!:Vs :)..l':-	Rozdělovník	: 1x  zhotovitel

Datum vydáni: 22.08. 2023

www.blockcrs.cz

212

Položkový rozpočet stavby, ZL78

Stavba:	ZTI

Objekt	01

Rozpočet	01	Zvýšeni kanallzačni šachty

Objednatel:	Nemocnice Vyškov, p.o.	IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovite:l

BLOCK CRS, a.s.	IČO: 7333366

DIČ:  CZ7333366

Vypracoval:		BLOCK CRS, a.s.

| Rozois ceny |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  | 23 959,03 |
| MON |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  | 23 959,03 |
| Rekaoitulace dani |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 | % |  | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 | % |  | 23 959,03 CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 23 959,03 CZK |

ff	-"'. -   'fi::•k	.>.·J 44;

v	 		dne

,j      I

·

·P.

1  Jr=!wJ',r..J:,%;,_:s·-h.. °

,..

-:,...1ifi_,,;,.-·-"r;-·:,  ){;.·. ..:.    · ·-1'"·

·:	i ,.u	i:·t	};.·1 i 4'ť

.ff1· l•·...•.:"..::".:'! ., •.,,1..-'.,'4\i1, ..:,"r·?.=·,,.·';r,;

:.    t ,.-_;  ·T"t';

\ - i· .  j

,'i"t

.•   .•• -...·.	--i	,    :)>  ,v , .&. 'f•.. ·- ·:  .:-...,'

• '   .',Ji.::•L\'-    •.$-i-.·.).!;.,_.     .-...... •

)::,.v-·,..,.. . J.M,

rt :-;; ."t" ,..J.!.,,....!.;.,....:..,?.rt:di..ť  'ť·.'

j/f.,.-·;&j

:f'- ft:·'r',i..t·-:i;•

##### "ti r/

-  ;:.. l  ·t;·	··t- 'jJ.f,

1,•,·g.,.

'i. -%J\

\l°'

' 'l'';-i1.-

:.. 1· { ((J;'

l o	•   ••      W !lil	•  :.r.

· -' ·..c.J-I'M,,',·:. :·I:. .-. }(:-i..;: '·  .  w.•tsl , ,.>. ".'.

ff:,t'ifi.í'Jl;-.,   :!'..v;· :

I ; -   1<, .swt'  ;.i"k. ;,   ,;-._._.-

.....t .'

,· •. .w	Za objednatele

Jj<.	--	3

. ..... :!:::,,,: ...   .	"   .:	•• n:,;:v,:

·°!.r' '

.·.r  ·i.il· ,,_....... :.".',; r'.  -4+1,,1,,,;.: v::.,.:i .

o oz

P.č

Clslo ooložkv

Název ooložkv

MJ

Množství

Cena I MJ

1

vyrovnávacf prstenec výška 120 mm , pro ša chto vý program t 120 mm

ks

2,00000

,..

Celkem

Dil: 8

Trubni vedeni

-?cw

•.;>.S;      T    •

..:..:·t%t\5%W ;!t:-,.,_·	1

:	-i	,·.	;.	,.;;..

::..;J:,;?;·   , 2 r    INDlVIDUALNII

-

'

u v en k ovn l ch   kan   ali za či ch   šache   t

:'>--- ťI        4..( :Z:.   . . ....,.

·• ti„ :-o        "•

!.A	'tt!-1-. .'($....

"l  'I:,.	jo,

l

·.·

-  2-  -    -    -    -

L----'--  -  - -

-

-

-.:..

I d   od_áv   ka_a_u_lo že-_n_l b_e_ lo_n_o_v _é h_o_ ž la bu__v č. - p-- od_sy p_u_z_e - - bm-    -  -

-	.';i>c.•  ·.(.::.,hi·.:,J=!,-  ,.-.'-.J;,;ir_.l;.,Í,Í;	,'.l;".fk."'1-:'_N._DMD_ _U_-ALN_

-'.,.  .

"·':·.. ·,'?,:,>·-[?' ·," ;''- t•r:',:·''·! ":·,   ;   - -<    •

L  •   •      •        ' P'1

-

.  ·§.  i. i· . 1.. r' w··

- . -"f-..;.:y.,...-..e*!.  ·

.

r

š l é-rko-p'-ls-k-u  -

-    -

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -'---  -..1..--	-  -  -'--	·•·'

_  ·c: .. ·o.;1 :.--:(  ,:) ·,'-,,....'!J,t!t'.ik	/.

'i

t  .·  ;t;:--rp-

t"

. • .  ·""	· :.-· · ')(, ,.. ,	.

· •    ·	-

á:> 11i. - · •..'..ó.ítI .1, (';' --<-	-    -    -     -'

,,·?.;-- .;;., ·2'".-	--.

·.,.,

I

21	998276	1  01

-	-	-

-	-

--,..-   -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	---.--  ---.--

Pr  es un hmot pro trubnl vedeni z trub z plasticky·ch

. 	,_ 	...h..._m_O   t Ote.v•_eny'::....v....y.·:c.k..o._p.;..       _, 	-,-_    _    _    _    _         .

...      ,,.....,,..,--      _,_	_..  {	.;.":;!.;../ Vi;;iJf,:··'t}r-.,:..-r-.=V-z.:;'.;.:,	_   _   _  _,

-	-	-	_;  'il. :\, ,,·,:,: ; 'Í'*- ·.. -iij- - - ......

i 'f- 1f j J:y  \;;,.: ·.?::!f1. ,:,.it•.

.-.'• Y,.j:1 ,ir   ·-.'i"J:.. r.;.t._.· ·- ·Vlastnl

J.,	.$	.._I..:-_ ,.,_...,.   ,......,

i

| S: | ZTI |
| --- | --- |
| O: | Zvýšeni kanalizační šachty |
| R: | D.1.01.04a |

ovy rozpoycet, ZL78

•

;_...,..

·'t·

'"

v:

.l..._

-

.' i:

. .;;

_

Celkem	23 959,03

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice  Vyškov  -  stavební  úpravy  křídla  03 pro

magnetickou rezonanci

100745	Clean Roo m So lut ions

Zhotovitel:

Objednatel :

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí

Nemocnice Vyškov   .o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 79

SO, PS: Dl.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na provedení většího rozsahu provizorních protiprašných příček z dúvodu ochrany pacientů. Rozpočet SOD předpokládal plochu provizorních  příček 86, l925m2 a 3ks  provizorních vstupů a také 150 m2 v položce 11.

Z měnu požadu je:

O Zhotovitel Jméno:

0	Objednatel	O Ostatní

Z měna je dok lado vánn:

O Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracován!m do dokumentace skutečnéhoprovedeni stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednání zedne t8J Ostatní:

Vliv změny na  so uborv projektové dokumentace:

12:1 Ano	O Ne

Vliv změny n11 v ulid11ce:

O  Ano	12:1 Ne

Ce na změny dod(tv k v  je sta noveno:

12:1 Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

O Dohodou	O Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokonče ní dlla:

t8J Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díln :

O Bez vlivu na cenu

[XI Změna ceny dila o Kč:   46783,43 Kč bez DPH

Realizncezrněny bude prově řena zkouškou:

O Ano	Ne

l!] I!)

BLOCK CRS a s. U Kasáren 727, 757 01 Valašské Mezllíčl . Czech Republic	www.blockcrs.cz

a	-  R-o-z-d-_ě l_o v_n-í k-: 1-x _z_ho_ to-v-_i te l  	__ D_a_ t_um_vy-_d_án_  i: - 1-8. - 0- 8.- 2-_0_2 3   	_ __

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy k'ldla D3 pro magnetickou rezonanci

Čislo zakázky:	100745

Cfean Room Solutions

Jména odpovědných zástupcu za zhotovite le:	Jmé na odpovědných zi. stupcu za objednatele:

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

12:J dodatek ke smlouvě:

O podklad k dodatku ke smlouvě

O podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

l.	Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

Datum vydání: 22.08.2023

www.blockcrs.cz

212

Položkový rozpočet, ZL79

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Provizorní príčky |
| R: | 0.01.01 ASŘ |

1PP :

0 3 - 0.03

2,15*3,2 (0,5+9+0,5)*3,2

(1,1+7+1,1)"3,2 1.NP:

0 3-1.57

4•3,2

2,6*3,0

m2 I	-86,19250

sada

1,00000

03-1.47

.

1-· ), · t.0 ,	,:;	28 j Vla

| P.č, | Číslo položky | Název položky | MJ | MnožsM | Cena I MJ | Celkem |  |  |  | Cen. soustava/ platnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 011:95 |  | Dokončovacf konstrukce na oozemních stavbách |  |  | • \ř·, c:".-·'.(·.·i.·.,_,: ,·1:·4.t.·1..:...:t.·;·.,· .r:,;.,l :Ji\!.""· :· .. ,. r• I " / •" ·f : : |  |  |  |  |  |
| 225 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 136,52000 | " .. . ..,. | ":. | -" ' | .·,.. . | ' |  |

6,88000

32,00000

29,44000

12,80000

7,80000

st ni	I

| (6,65+1,7+13+8+2,5+9+5,4+2,3+2,7+0,5)' 3,2 03-zdvižnáplošina | 165,60000 |
| --- | --- |
| (3,9+4,4+1,2+0,5)*3,2 | 32,00000 |
| odpočet položky 11 - 005211080R | -150,00000 |
|  | 136,52000 |

| Položkový rozpočet stavby 79 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | ASŘ |  |  |  |
| Objekt: |  | 0.1.01. |  |  |  |
| Rozpočet: |  | 01 Provizorní přičky |  |  |  |
| Objednatel : |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  | IČO: 839205 |  |
|  |  |  |  | DIČ: CZ839205 |  |
| Zhotovitel: |  | BLOCK CRS, a.s. |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  | BLOCKCRS, :u;. |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  | 0,00 |
| PSV |  |  |  |  | 46 783,43 |
| MON |  |  |  |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Ostatní náklady |  |  |  |  | 0,00 |
| Celkem |  |  |  |  | 46 783,43 |
| Rekapitulacedaní |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 % | 0,00 CZK |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 % | 46 783,43 CZK |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 CZK |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 46 783,43 CZK |  |
|  | v | dne Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |

-

-

Název zakázky;

Číslo zakázky:

Nemocníce   Vyškov   -  stavební   úpravy   křídla   03 pro

magnetickou rezonanci

100745	Clean Room So/utions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Mezlřiči Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 80

SO, PS: Dl .01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na obnovení nátěru stávající fasády

Změnu požadu je:

O Z hotovitel

Jméno:

Objednatel	D Ostatní

Změna  je do kladována:

Zápisem vestavebním deníku ze  dne

D Vypracováním změny projektu číslo

D Zapracovánlm do dokumentace skutečného provedeni stavby D Zápisem z kontrolnlho dne nebo zápisem z jednánl ze dne D Ostatní:

Vliv změny  nn soubory  urojcktové  dokumentace:

t8J Ano	O Ne

Vliv změnv na validace:

O Ano	[8JNe

Cena změny dodávky  je  sta novena:

Bez změny

O Odečtem položky rozpočtu, č.

D Doh odou	O Jiný postup

Vliv změny na konečný termín doko nčeni díla:

Bez změny

O Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu dlla:

D Bez vlivu na cenu

t8J Změna ceny díla o Kč:  39 876,44 Kč bez DPH

Realizace  změnv bude prověřena zko uško u:

O Ano	[8JNe

l!] I!]

BLOCK CRS a.s.. U Kasáren 727. 757 01 Valašské Mezíříči, Czech Republlc	www.blockcrs.cz

R-_oz_ d-ě_lo_vn- í-k_: _1x_z_ ho-to- v-_ite l  	__D_a t-um-

_vy_ d_ á_n_ l:

1_8.- -0 8-. -2_0_2 3

___

1x objednatel	Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky:		Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křldla 03 pro magnetickou rezonanci

Clean Room So/utions

Číslo zakázky:

100745

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

O dodatek ke smlouvě:

podklad  k dodatku ke smlo uvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přllohy:

  - Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulá1 8- FM·7 2·02·02 I V10 / v.S ke dni 12 02 2016

Datum vydání: 18.08.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk éislo: 1

| Položkový rozpočet stavby, ZL80 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: | ASŘ 01 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  | IČO: 839205 DIČ: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  | IČO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny | BLOCK CRS, :I .A. |  |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  | 39 876,44 |  |
| MON |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatnf náklady |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  | 39 876,44 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  | 21 % |  | 39 876,44 CZK |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 39 876,44 CZK |  |  |
| v |  |  | dne |  | Za objednatele |  |  |

Zpracováno programem BUILDpower S,   © RTS, a.s.	Stránka 1 z 1

P.č.

Číslo položky

Název položky

MJ

Množství

Cena/ MJ

Celkem

Zakrývání výplni vnějších otvoru z postaveného lešen í

m2

29,16000

.

Díl: 62

181 620991121ROO

Upravy povrchů vnější

.. -

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětu oplechováni apod., které se zř1zu1i Jašt ,

.

.11....-.

.

' ':A'-u     ..,    ·-...   f

*'    (   .t;   ·t•<),   ':r.; ;; \?

·-- I	_..    •

:. ;,;'i1f'	mTS

q

•     >...,!I

2211

-.-4'   i!

.,'!',.    •

I

Jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovi:'j_

-=

:-...- : .'li '!"   t, ... -,

..a.   t.:	i\i../ /tt};

7

Položkový rozpočet, ZLSO

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nátěr fasády |
| R: | 0 .1.01. |

:!

3x 1800•5400	J;! - ;t: :" ·'.1;i t r

l'"I",	t<." ",'n' -,,,,' '\!!,'";  '·'".·{'.L.

•S,.    -.1... ·''",.....  .,.,	:.,-;..·• ·.•

-     -     -     -     -     -	-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    .....--     -.-  -     -     -     -     -    ---·-,        C ;=	,.,  <1.·      Y    „v   ,_0.._,.    9-•-             -    -    -    -,

,:

f )# :. č-:-	C :  •--	,:

60202-1191	. R OO   Podkladní nátěr stěn pod omítky Baumit UniPrimer	m2	58,92600	· ;\:i,...-  ,·  l'..... ...,,.= .:i::  zL51

--;

'-    -'-   -    -    -    -    -    -    '-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -	-   -   -   -   -   -	......-.:i:",;I;<.:.::,'.-"<1.';<,.·.1:r·,-	l, -"l''>·-t"t--1·.'t•.i,  . .  ; ,)..,.1 .---

(	-(3·18oo•s400) )•

58.92800	::.4.1!

"

,- j;f··

)·· .,!?'.f  --G·. :;,.  •• :..:;

i,,;.••A,...J..[..$."-T1.f1l-?-R,li.r,..r..".,"m'}='

; i" ··   ·i,.

,i't  .... ·  , Y	čfj._,;-<.,

:	...

,,..

..- ......-   -   -   -   -   -   .--  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ..---   -,- -   -   -   -   ..- -, :&f.-?;';::,-.:.:.•1,!; .{t.-.,1,..·,.-,... ?..:.ji,,$o· ZL5 1

Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2,	,,: ,  ';, ,'-f>- J{K;  E' i

. 	..62247_-13_17.RU4 .hm_ota_nátěrová_Baum_it S_ilikonColor  	 m2_ _,    _

5_8,9_28_

-_·  t-

:i':f·,;·.

)t:-L-(:(. f'.J1:.,'

Díl: 94	f ! .!:    _.  .   "'.,·..Y:..{t!':

.---  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     ,_•..,....;.:-._"'_,J,P.._    ":'"w:...i.':

·it, · •

..	----

-   f';lt:  ;,r_'J:. ._...•,t·.  :--

1

•

,_2_1_5  9-41- 9_5_5 0-03RO__ _O_    _    _    _    _    _    _    _	-	-    -    -    -    -    -    -m- 2  -    -   6-0-.0-0_0_0_0  - ;;,-;r  .,;   j.(J_;: i·.ih ( 'it.	J · ...R. _T_S_22_/_1_

,. .,.,_.

._r.,..-;·

f&J";:,,..,.r.-íli> -,:,I-..

Celkem	39 876,44

Položkový rozpočet, ZL80

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nátěr fasády |
| R: | D.1.01. |

-

| P.č. | Číslo I. l položky | Název položky | MJ | Množství | Cena I MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-·-·-·-· 4

--

- - ·

·-- -	-	ti!i \-·;;_ , -

·--- - ·-	- ·-·  - ··=

03-0.05

1'\":'

- --·-

·- ·- - ·

I

•r-.	L

-..·

I

'

I

: LI	I	"

:	c,:

#### -,

D3-01 4

:,•,

,....   . ..,    1 ..-

\·n•

-    -    -    -    -t-   -

....      ·1 1 ·,©!,

:w""'--      -      -      -      -  --t,ta:;1

I

!

I

r	I

L	- lIJ

-,	I

·.

. ..

:n  •

,

_, .

!IJ''-    .     ..   \4   _...

# -,L

03-0.16

.O JnJ.& .­

I

-;..:.:;	[

!	h	...      \.    .lt.     .\

'

l	' ;"·"  ffJi

Ilr--- --------··1-----t--',_._. _  '   .._.,,._

H

.

.J    :· .-·.t ll	., •,•.          •••,1	-c

,.	I

......	'I

..,..

1 1

1 1	,

Ff

\	1:1''i_ 'l 't	'l 'l

.;	-

I

B...	1 1	:    '

--'

I	1t

1u1

I I	-	,  %••:,-,w

I L- - - - - - - - -1---  i-- -   -   -   -

1- -  -  -  -  -  -  -  -  -  ·   :-,     lo"     :v:

Název zakázky: Číslo zakázky:

Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

100745	Clea n Room So/utions

Zhotovitel: Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝLIST Č. 81

SO, PS: 01.01. ASŘ

Popis zmčn a zclŮYodnční: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavkuobjednate le na provedení nových  maleb  v m.č. D3-0.03

Změnu požaduje:

O Zho tov itel

Jméno:

[gj Objednatel	O Ostatní

Změna  je  dokladována:

[gj   Zápisem ve stavebním deníku ze dne

O Vypracováním změny projektu číslo

O Zapracováním do dokumentace skutečného proveden i stavby O Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem zjednáni ze dne  O Ostatní:

Vliv změny na soubory pro jektové dokumentace:

[81 Ano	ONe

Vliv změny na validace:

OAno	[gjNe

Cena změny dodávky je stnnovcna:

[81 Bez změny

O Odečtem položky rozpoč,tu č.

ODohodou	O Jiný postup

Vliv změny na  konečný termín dokoněenl dila:

[81 Bez z.měny

O Posunutikonečnéhotermínu předáni

Vliv změny na cenu clila:

O Bez vlivu nacenu

[81 Změna ceny dílao Kč:	38 355,17 Kč bez DPH

Rc.alízace změny bude prověr-ena zkouškou:

DAno	[81 Ne

l!]  I!]

BLOCK CRS a.s . UKasáren 727, 757 01 Valašské Mezll fčí, Czech Republlc	www.blockcrs.cz

f	-   R-o-z- d-_ě lo_v_n í-k_:_1x_z_ h_o t-ov-_ite_  l  _

_	_	_

_ _ D_a_tu_m v-_y _d án-_ i:_ 2 -.1 -0-.8 -_2 0_2_3  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _

1x objednatel	Počet příloh: 1

Vytisk éislo: 1

Název zakázky:	Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla 03 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky:	100745

Clean Room Solutions

Datum:	Podpis:	Datum:	Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list  charakter:

D dodatek ke smlouvě:

r8J podklad k dodatku ke smlouvě

D podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

- Rozpočet

Rozdělovník:1x zhotovitel

1x objednatel

Formulál B·FM -7 2·02-02 / V10  / v 5ke dn1 12 02 2016

Datum vydáni: 21.08.2023

Počet přiloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Vytisk éíslo 1

| Položkový rozpočet stavby, ZL81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Objekt: Rozpočet: |  | ASŘ 01 01 Rozpočet ke změnovému listu |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Nemocnice Vyškov, p.o. |  |  |  |  | ICO: 839205 DIC: CZ839205 |  |  |
| Zhotovitel: |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  |  | ICO: 7333366 DIČ: CZ7333366 |  |  |
| Vypracoval: Rozpis ceny |  | BLOCK CRS, a.s. |  |  |  |  | Celkem |  |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  |  | 38 355,17 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  | 38 355,17 |  |
| Rekapitulace dani |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 % |  | 0,00 CZK |  |  |  |  |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 % |  | 38 355,17 CZK |  |  |  |  |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  |  |  | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |  |  | 38 355,17 CZK |  |  |
|  | v | · ir•t,·t.-•,.•,•V;·<,( 'J:}vt-i.' --·.zť:tw' ,0. ':l•. · ·:"--·-·"·•.-•·".;'.!' 1;"li'.'·i-" .·':.:&,:---, f ťf.. {-;.f,; ., . j-- - ----1. ,i ťÍJ - ·'4;.-.... .. "'\.. :i: ,\:;; •,,/.,. ·f- l 'I,,.. • •• ;• · ,}*-·,..... (-.....('" |  | dne | , |  | r.r.· ...'i·-ť ,... ,;.s.:.L:;1 !1o't.'::W-.?.>.,"!'·.·. ·li.'.,(,_ ''...:•fl.1: . .·)*#;· .r.•·-,:,.;. . . ·.'iť' · : /'. ...... .. ·:;i.. ....: .• f:.·'i·.:p·i'$.:-)-,·(l·· f1 ,,! i--' !..':) .,•i ··- .1..1. i :-; . \,?,·f:. \• : 1·t:-.t .!.:;'t"i,fif·{:,t .i:r, - ,.l·..(. -;. Zaobjednatele . ·ó.).-·.:...... · ...:...1-r.1:: ;1, L'!' "'W·;'"..·."..- · · «. .- ·.., . ·. 7 •:-• 1:1 • |  |  |

I.

Položkový rozpočet, ZL81

| S: | ASŘ |
| --- | --- |
| O: | Nové malby v m.č. D3-0.03 |
| R: | D.1.01. |

P.č. Číslo  otožk	Název  oložk	MJ  Množství	Cena/ MJ    Cetkom

1-'--',J....C-'--;....L..;C-.:-.....L.._,___

,	.....;.

_     _     _     _     _     _     _     .  ...;.._J.

....;.                ,

r·.  ':'l-'',., iij ií :    ';'	-<	-..;

#### 1D---il-:.7-8-4  -  -  -  - ..M--a- lb-y-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -.--  ........-  -  -  - -,--,-·:{r;.-t

:·,· ....oq t'-: . ..*

· '"', .,:;···· : .-   -   -   -

595 784450020.BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD m2	85,38600

-••     -   ::... !- ..... .; • q°U,'tt,,r.:Wlastnl

tJ',i

t. f,""'t'

2 :,

V':,··Ji.·.?}

"·

.....    ... 	..,(,..b""l"l'"á'""_}, V_Č. _p;_en_etra_ce_    _    _    _    _    _    _    _    _    _   _,        _. 	....      _f, ,-*r:.ť'.'1i'ř::.f..a.,.:...n ;'f;l:Mf· r:,_"·1:,--:.:.-·Q.:iJ..1.,,,·::..?-   ."..:_'.•  		_,

D3 -00.1	.:;:,::;..  ...,1	· - ·ii.'_5.-i ";.. t,

5,25•51,2	6,30600,. ;.,,:",..-;7,·!,,f;..Z•il,\ :.: •,.,:-; .·.....;..,.     ,. •.,1

t r Jt	Jf"*  eyf'l:I  ...   (   .[

,., ..... ci;;.i t;-·, .i.:

...

'°t<

D3 -0.0 3 po osuE	.

45,9·1.2	55,08000	!!' t.. h,:)..) i•ti@  :l,,J

D3-0.03 (u D3-0.23}

, ?..f.,f'>'-. .t?·!1i',r..-·f:r ·.J  <r-},-)-iJI '=.'

1

20*1 2	24 00000	. ••r'(.'\·•r:--.....t;..,",:.J.•,•··- · ='' -n•F:!:-:= ':»1-  I·

.,..e

!4

'	'	!   · ?	· .,.., ,..)!  . i :> t" "

85,38600    .t.. llf··.} ·..·.i:'  'i i,.-·,')fť•· .'·

,.5._9_5..,...4.748   50 20_0.-B--l

,:  . .;	i;.	;}:ť_r.. 		_

.....,..,..aM.,.....b,._l ao    m_yva- te- -ln-.á - o- t ě- -ur v-_z_dor-n á--- p-a- ,a-m-t_eryd__el _P_D..,.m2--    ...--- - 5-.0-4_000_...,.....-    -;l   '.·%1.  l    ·	t	r   /t J  Vlas tn l

( bllá ),  vč.  penetrace

. 'f:

_,.,;"{j,1t.,. ;. ;l t'4....,

.         ._   _   _   _   _	"-::3D-::o--:o-.c=1--o d-,o- sy- ..E.:, :---   -   -   -   -   -   -   -   -   -     	.- -   ...    -    -    -       .-	-  ; :r,'-'4  "- "'	-;    1'  ;    ;:/  (;  ij  --   -    -    -    -'

, r.<	.... =:-z_..,..ť      -	-......	j;

'"'*

25,   2*0,  2	5,04000	ů,.?l:j.it-;	!f; \ 1 ' .

5.04000

•,!.:''i!•·.<l ·l'..,,'-.'.1..- :.-"":';.,";;<:;?--:

·.)1>':\;.)',\.';;.l-..v.,-o:·p.•.:·r.A, .· ·:.$..lv:'-.='f ff&.1$

:"ť'

...---.-   -   -   -   -   -   ..---   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -.--   --..-   -   -   -   -.--   - ·..".(1-". · -D.   '  ,1,.'.,-.,...:.t)';,.)',L' \·,:·-· 1,"''  .,.•-   -   -   -  --.

1 7838 12190ROO	Pe netra ce, napuštění pro nátěr olejový stěn omltek   m2	87,45250	"1•" '* ;;.°<,,.·, •·'i;'i.l·) 1 •    · j RTS23/II

J,;.'i- \   f:'' ........,..,,	v !f.',,

. 	,

.	_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _       _,     _. 	....

J.\ ..."...:..4. s':a..f...'·.1.t;.i. -

r·!:/'<,.0'.'>'" "''!1:'s°:.. 	,

D3- 00.    1	y	)-j	_í :;.rt t

•ť'tt '.......,.

(5,255*3)-( 2,1*1,6)	12,40500	j.'.J	l-. 1 :i t

•

D-300.  3

' "'	;·;  ·!dl°' •·:i·.,.  j,R·il',,q ..

-;;--.-.j,!>\ .	'.(...  1+

r.-,i

(71,2*2)-(1,4.5 2)-(2,25*1,75)-(2,25*1,75)-(2,15*3,2)·	;,({t ;::  ;\	ltif..

-r

(2,75*1,75)-(2,75*1,75)-(1,8*1,75)-(2,4*1,75)-	t:::Jji.).  :iJ: k..:t.   . J'l)

(1 , 75*2     , 15)-(    5 ,4*1,8)·(5,4·1,8)-(5,4*1,8)-(1,5*2)-

67 ,84750

>;'>,(>;

·· ..,f,.·i·i.'r.,' r-l, .·.,:r •

1;\L':;-/ 1 .,,,...1.-0.": }

(1 1*2) (O 9*2)	fř.' ':,.,;	t   -  <t",      }"'    d 0 >i

•	•   •	'	.li, !

tt

D3 -003 . 3 (u D3-0.23)	i,:;	;-:i  :,!...' t-:: ,>·- 1i ,j .\:

(20•1 •2•) (.O 9 *2)•(1.5•2)

19.2000 0

1, ··!:;(J!."./P1,.f,·;.f,·..r;:f.:.fj_·°;·'v 9•

'-·:t ' .;,.- y.1.&.' ":;<, .,...-,...e...r.;,,<:::,--i .

,t .

!Z'

.,.._-.;::r.v

r'l

-•,: ·...<'

_ vt.•1.--.<..":.' , >-:'· t ,:,·:'-{;.,·.·i   . •' "I•

,-- --,.-   -   -   -   -   -   ,.,..,..-    -    -    ,--   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   ......-   --,--   --- --  -,---,- -    ·.   Ji-<",1\  · ...;S,,. '*l-.  ':.} ;r   0	..-.      -	-	-

.    _2_j._.   _  _  _  _  _  .!._N.  átě_r  s_těn_ la_t  x_ový_   _   _   _   _   _   _   _   _   _  j.m_ 2_ ..	87,452_501_. _ --..!D--·l>1;; ; ·  :>;tť t1';. 1ig-l1ttS. .:, 'i--n-div-ídiá-lni   -'

D3-00.1

(5,255*3)-(2,1*1,6) 03-00.3

(71,2•2)-(1,45"2)-(2,25*1,75)-(2,251* ,75)-(2,15' 3,2)-

(2,75*1,75)-(2,75.1,75)-(1,8·1.75)-(2,4·1.75)­

(1,75*2,15)-(5.4*1,8)-(5,4*1,8)-(5,4*1,8)-(1,5' 2)­ (1,1*2)-(0,9*2)

D3-00.3 (u D3-0.23) (20*1,2)-(0,9*2)-(1,5'  2}

1

12,40500

67,84750

..

"!o

:,s,;

19,20000

M alba omyvatelná v.1,2m Malba omyvatelná v.0,2m Malba latexová

. 85,38600

| 596 | 784950030RXA | Oprava maleb z. | malí7skych směsi s opravou omite.k | m2 | -177,87850 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | do 15-ti% nebo p7ebroušeni a pfetmelenl SDK kel, oškrábání, umylf, vyhlazeni, 2x malba |  |  |  |  |

-5,04000

-87,45250

-177,87850

Položkový rozpočet, ZL81

| S: | AS |
| --- | --- |
| O: | Nové malby v m.č. 0 3-0.03 |
| R: | 0 .1.01 . |

tí"..	i-l

,  '•:·•'!.':i'.:_ i·,  ?6 i

'í°;jl

| P.č. | čisto položky | Název položky | MJ | Množství 177,87850 | I Cen +r }p !fr-l ·:: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 612421311ROO | Oprava vnitrnlchvápenných omítek stěn v množstvl opravované plochy pl'es 1Odo 30 %, hrubých | m2 |  |  |

......  1.""... • "-  P, ... 41'1!  f\ •	>.,)

,   '    ,'t

,",. RTS 22/ I

.

·., ··

-.rt   !·.  ).:!:i.i  ) . f it.-	..,.

v: :,,  \t;::"?' '.  i	·	J.:;

Včetně pomocného pracovnlho lešenl o vyšce podlahy do 1900 mm a pro zat1žer:.;; -3,\"J,-,!, \cai•: .·....:"         '!.,:;  ,._ l k,-., ..-.

17,7  87850

,.,.;.,<,ř•.•,•if;.;.•..j"' L'Vi'n.. ql. •"  A A:   °rrl•,

Celkem	38 355,17

o oz  ovy rozp.ocet, ZL81

| S: | ASŘ |  |
| --- | --- | --- |
| O: | Nové malby v m.č. D3-0.03 |  |
| R: | D.1.01 |  |

| P.č. | Clslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena/ MJ | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

i-- tn..-- )·

-

"

....

,.

JI

.

I,'

-

,.  '

I

.

I

-

t-,  -

-

..J

.

'

-  )J, '1

! 1;

Ť

=

_J

-	J

I :,

..

.

-

; .

ř===

!

-·- -

.  1

...

r

)(	.

';e',

l

lO

,:;i,BQ

·-:t

.

ti,.;_n lR I

-

'

''-D

!7

_,

"""2:

l?

D

r""'

"' f'W.'

-	·--  T

· - ,- -

I   1 1

I   11

11 1

1 1 1

·

===.=:a::

=

-

1

-

I",

- ·· ·-

I1 1, t

I

.

ij

.,, , -

I        -

d

I