Q sfdi

STATNI FOND OOPRAVNI INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/112 Nová Říše - Želetava (úsek N. Říše - Zdeňkov)
ze dne 07. 09. 2023

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 |
| zastoupený: | Ing. Ludvíkem Šumberou, ředitelem závodu Morava jih |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 45274924 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ45274924 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 2-4 a číslo zhotovitele 166/1/2023, ze dne 07. 09. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě

skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Vícepráce ZBV 1

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

41 183 297,58 Kč

633 165,96 Kč

41 816 463,54 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

8 781 457,34 Kč

50 597 920,88 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

ZBV č. 1

Q sfdi

STATNI FOND OOPRAVNI INFRASTRUKTURY

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih, EUROVIA CS, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

3.6.2.4

Datum:

Čas:

ZBV č. ZBV 1 Změnový list 1

3.6.2.4

Datum:

Čas:

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava

Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

| 1 - Zemní práce |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM | M3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 113138 |  |  |
|  |  | 5397,1*0,15-756,15=53,415 [A] dle geodetického zaměření |  |
| 16 | 113328 | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 |
|  |  | 5397,1*0,25-1260,25=89,025 [A] dle geodetického zaměření |  |
| 17 | 123738 | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |
|  |  | 1562,35-2520,5=- 958,150 [A] dle geodetického zaměření |  |
| 20 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 |
|  |  | 1562,35-2520,5=- 958,150 [A] dle geodetického zaměření |  |
| 22 | 18110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |
|  |  | 5397,1-5041=356,100 [A] dle geodetického zaměření |  |
| 57 | 12893 | PŘEDRCENÍ asfaltového recyklátu lokalita SUS Telč | M3 |
|  |  | 525,45=525,450 [A] zkutečné předrcení 1156,55 tun |  |
| 58 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 |

3.6.2.4

Datum:

Čas:

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava

Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

\	/

809,565+1349,275+1562,35+3620/10+4813*0,3=5 527,090 [A]

Celkem

| 29 56332 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32 | M2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21257,7+304,3=21 562,000 [A] dle geodetického zaměření |  |
| 30 56334 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 |

ŠD 0/63

9175,07-10082=- 906,930 [A] dle geodetického zaměření

3.6.2.4

Datum:

Čas:

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava

Objekt: 1, SO 101 KM O,O00 00 -

Rozpočet: 1, SO 101 KM O,O00 00 -

Poř.č. Položka

32 567554

Typ

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM

Rozfrézování a recyklace vrstev technologií recyklace za studena dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena".

Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208.

RS CA 0/32 (na místě), tl. 120 - 250 mm, vč. rozfrézování, reprofilace a přehrnutí profilu, vč. průkazních zkoušek.

Dávkování pojiv bude určeno na základě PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK včetně provedení vyrovnávky příčného a podelného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění.

Tloušťka vrstvy dle TP 208 120 - 250 mm

MJ

M2

Počet MJ

J.cena

Celkem

35

572213

20952-20342=610,000 [A] dle geodetického zaměření

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

36

574A34

20952-20342=610,000 [A] dle geodetického zaměření

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

ACO 11+ 50/70

37

574E56

20590,82-20164=426,820 [A] dle geodetického zaměření

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

ACP 16+ 50/70

M2

M2

M2

20952-20342=610,000 [A] dle geodetického zaměření

Celkem

9 - Ostatní konstrukce a práce

56 935212

PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

3.6.2.4

Datum:	Čas:

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: E23/121, II/112 Nová Říše - Želetava

Objekt: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

Rozpočet: 1, SO 101 KM 0,000 00 -

200=200,000 [A] dle geodetického zaměření

Celkem

Celkem za rozpočet