MARTIN VOLEJNÍK – PROJEKCE**,** Plzeňská 215/445, PRAHA 5, 150 00 xxxxx

xxxxxxxxxxxxx

V Praze, dne 9. listopadu 2023

**Věc: Nabídka projektových prací**

Předmět nabídky:

**STÁTNÍ ZÁMEK NEBÍLOVY**

**OPRAVA KROVU A VÝMĚNA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PŘEDNÍHO**

**KŘÍDLA OBJEKTU**

Dokumentace pro provedení stavby

**(bude zpracována přiměřeně v rozsahu dokumentace pro provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb.)**

Cena :

a) Geodetické zaměření řešených částí krovu (bez krovu věže) …….…......….…. provedeno

**-** 1 x půdorys řešených krovů

**-** 4 x příčný řez řešenými krovy

**b)** Podrobné posouzení stavu dřevěné konstrukce krovu……………..….….……**42.000,- Kč**

**-** Stavebně biologický průzkum (analýza dřevokazných škůdců)

**-** Odborný posudek o stavu dřevěných konstrukcí včetně způsobu sanace

***(součástí smlouvy o dílo č. 3024H1230008)***

**c)** Projekt opravy krovu a výměny střešního pláště :

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná zpráva

C. Situace stavby

D. Dokumentace objektu (D.1.1 Architektonicko – stavební

řešení)……………………………………………….……..….…….…**47.000,-Kč**

* technická zpráva
* výkresová část (1 x půdorys krovů, 1 x půdorys střech, 4 x příčný řez krovem) :

- návrh opravy poškozených prvků krovu (bez střechy věže)

- výkaz řeziva krovu a klempířských prvků střechy

- detaily tesařských spojů

***(součástí smlouvy o dílo č. 3024H1230008)***

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení : statické posouzení krovu s návrhem tesařských

spojů………………………………………………………………....69.000,- Kč

*(bude zadáno dle finančních možností zadavatele v roce 2024)*

D.1.3 Návrh nového hromosvodu dle platné ČSN včetně nového osvětlení v krovu

……………………………………………………………………25.000,- Kč

*(bude zadáno dle finančních možností zadavatele v roce 2024)*

D.1.4 Požárně bezpečnostní řešení

………………………….………………………………….…….…8.000,- Kč

*(bude zadáno dle finančních možností zadavatele v roce 2024)*

D.1.5 Zpráva BOZP

………………………………...………………………….…….…8.000,- Kč

*(bude zadáno dle finančních možností zadavatele v roce 2024)*

d) Položkový rozpočet + výkaz výměr………….……………………….…..... 27.000,- Kč

*(bude zadáno dle finančních možností zadavatele v roce 2024)*

**Dodavatel není plátcem DPH**

e) Autorský dozor ……..500,-- Kč/hod. (čas strávený na stavbě) + cestovné (6,50 Kč/km)

**Nabídka projektových prací nezahrnuje vyřízení stavebního povolení**

Architektonicko stavební řešení :*Martin Volejník, IČO : 71556214*

*autorizovaný technik, ev. č. autorizace ČKAIT 9636, obor*

*TP00*

*Plzeňská 215/445b, 150 00 Praha 5*

*tel.: xxxxxxx*

*e-mail: xxxxx*

Stavebně konstrukční řešení :

*autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb,*

*mosty a inženýrské konstrukce*

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

*tel.: xxxxxx*

*xxxxxxx*