Q sfdi

STATNI FOND DOPR

INFRASTRUKTURY

II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-10-2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 571/2023

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005
ze dne 04. 05. 2023

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | SIMOST, s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno |
| zastoupený: | Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti |

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 8943 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 46995803 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ46995803 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-10-2023 a číslo zhotovitele 571/2023, ze dne 04. 05. 2023, spočívající ve změně rozsahu provedených prací dle zjištěného skutečného stavu. Změna prací je podrobně ujednána ve změnovém listě č. 1, jehož rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a

nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1.

II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-10-2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 571/2023

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

8 325 123,45 Kč

405 712,75 Kč

- 252 017,00 Kč

8 478 819,20 Kč

1 780 552,03 Kč

10 259 371,23 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Rozpočet změnového listu 1

II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-10-2023

Číslo smlouvy zhotovitele: 571/2023

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti                 SIMOST, s.r.o.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Rozpočet změnového listu 1

STAVBA - II/392 Jasenice - most ev. č. 392-005

OBDOBÍ - 11/2023

OBJEDNATEL - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

ZHOTOVITEL - SIMOST, s.r.o., Jižní nám. 32/15, 619 00 Brno

|  |  |  | SoD |  |  |  | Změna č. 1 - množství |  |  |  | Změna č. 1 - cena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Položka | MJ | Množ | Cena/MJ | Cena cel. |  | Množství po změně | Méněpráce | Vícepráce |  | Cena po změně | Méněpráce | Vícepráce |
|  |  |  | 00 - 000 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OST | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 4,000 | 12 500,00 | 50 000,00 |  | 4,000 |  |  |  | 50 000,000 |  |  |
| 2 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 0,000 | -1,00 |  |  | 0,000 | -15 000,00 |  |
| 3 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - vytýčení stavby a záborů | KPL | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 10 000,000 |  |  |
| 4 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - zaměření během stavby | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 25 000,000 |  |  |
| 5 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - skut. provedení | KPL | 1,000 | 17 446,73 | 17 446,73 |  | 1,000 |  |  |  | 17 446,730 |  |  |
| 6 | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY - geometrický plán | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 25 000,000 |  |  |
| 7 | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |  | 1,000 |  |  |  | 7 500,000 |  |  |
| 8 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE_Pasportizace okolí stavby | KPL | 2,000 | 5 000,00 | 10 000,00 |  | 2,000 |  |  |  | 10 000,000 |  |  |
| 9 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - pasportizace objízdné trasy | KPL | 2,000 | 15 000,00 | 30 000,00 |  | 0,000 | -2,00 |  |  | 0,000 | -30 000,00 |  |
| 10 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - Havar. a povod. plán, aktualizace, projednání a schválení | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 5 000,000 |  |  |
| 11 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU včetně zápisu do BMS | KPL | 1,000 | 17 000,00 | 17 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 17 000,000 |  |  |
| 12 | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 | 275 000,00 | 275 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 275 000,000 |  |  |
| 13 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 40 000,000 |  |  |
| 14 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA včetně zápisu do BMS | KPL | 1,000 | 25 000,00 | 25 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 25 000,000 |  |  |
| 15 | OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 15 000,000 |  |  |
| 16 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 1,000 | 13 500,00 | 13 500,00 |  | 1,000 |  |  |  | 13 500,000 |  |  |
| 17 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 130 000,00 | 130 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 130 000,000 |  |  |
| 18 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ_požadavky BOZP | KPL | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 5 000,000 |  |  |
| Celkem Ostatní |  |  | 715 446,73 |  |  |  |  |  |  | 670 446,73 |  | -45 000,00 | 0,00 |
|  | Celkem 00 - 000 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 715 446,73 |  |  |  |  | 670 446,73 |  | -45 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110 - SO 110 - Dopravně-inženýrská o |  |  | patření |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | KUS | 20,000 | 48,00 | 960,00 |  | 20,000 |  |  |  | 960,000 |  |  |
| 2 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM včetně pronájmu a demontáže | KUS | 18,000 | 840,00 | 15 120,00 |  | 18,000 |  |  |  | 15 120,000 |  |  |
| 3 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT včetně demontáže | KUS | 47,000 | 60,00 | 2 820,00 |  | 47,000 |  |  |  | 2 820,000 |  |  |
| 4 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže | KUS | 19,000 | 696,00 | 13 224,00 |  | 19,000 |  |  |  | 13 224,000 |  |  |
| 5 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně demontáže | KUS | 22,000 | 2 280,00 | 50 160,00 |  | 22,000 |  |  |  | 50 160,000 |  |  |
| 6 | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže | KUS | 2,000 | 6 480,00 | 12 960,00 |  | 2,000 |  |  |  | 12 960,000 |  |  |
| 7 | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM včetně pronájmu a demontáže | KUS | 2,000 | 840,00 | 1 680,00 |  | 2,000 |  |  |  | 1 680,000 |  |  |
| Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 96 924,00 |  |  |  |  |  |  |  | 96 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| OST | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY- inženýrská činnost při zřízení | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |  | 1,000 |  |  |  | 15 000,000 |  |  |

Soupis skutečně provedených prací a dodávek

Popis změny

nebylo provedeno

nebylo provedeno

|  |  |  | SoD |  |  | Změna č. 1 - množství |  |  | Změna č. 1 - cena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Položka | MJ | Množ | Cena/MJ | Cena cel. | Množství po změně | Méněpráce | Vícepráce | Cena po změně | Méněpráce | Vícepráce |
| 9 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY údržba po dobu trvání uzavírky | KPL | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | 1,000 |  |  | 15 000,000 |  |  |
| Celkem Ostatní |  |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  | 30 000,00 0,00 0,00 |  |  |
| Celkem 110 - SO 110 - Dopravně-inženýrská opatření 126 924,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 924,00 0 0,00 |  |  |
| 201 - SO 201 - Most ev. č. 392-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - Včetně dopravy | M3 | 17,898 | 950,00 | 17 003,10 | 17,898 |  |  | 17 003,100 |  |  |
| 2 | ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE - Včetně dopravy | M3 | 9,778 | 2 400,00 | 23 467,20 | 9,778 |  |  | 23 467,200 |  |  |
| 3 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - Včetně dopravy | M3 | 43,608 | 450,00 | 19 623,60 | 43,608 |  |  | 19 623,600 |  |  |
| 4 | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - Včetně dopravy | M3 | 2,790 | 3 500,00 | 9 765,00 | 2,790 |  |  | 9 765,000 |  |  |
| 5 | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -Včetně dopravy | M | 12,300 | 150,00 | 1 845,00 | 12,300 |  |  | 1 845,000 |  |  |
| 6 | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE | M | 32,000 | 120,00 | 3 840,00 | 32,000 |  |  | 3 840,000 |  |  |
| 7 | ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.I - Včetně dopravy | M3 | 27,190 | 350,00 | 9 516,50 | 0,000 | -27,19 |  | 0,000 | -9 516,50 |  |
| 8 | ODKOP PRO SPOD. STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ.II - Včetně dopravy | M3 | 57,000 | 650,00 | 37 050,00 | 57,000 |  |  | 37 050,000 |  |  |
| 9 | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ.II - Včetně dopravy | M3 | 28,137 | 850,00 | 23 916,45 | 94,140 |  | +66,00 | 80 019,000 |  | +56 102,55 |
| 10 | VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ II - Včetně dopravy | M3 | 5,425 | 850,00 | 4 611,25 | 5,425 |  |  | 4 611,250 |  |  |
| 11 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2,880 | 850,00 | 2 448,00 | 2,880 |  |  | 2 448,000 |  |  |
| 12 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,800 | 1 350,00 | 2 430,00 | 1,800 |  |  | 2 430,000 |  |  |
| 13 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 97,000 | 25,00 | 2 425,00 | 97,000 |  |  | 2 425,000 |  |  |
| 14 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M | M2 | 131,820 | 60,00 | 7 909,20 | 131,820 |  |  | 7 909,200 |  |  |
| 15 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 131,800 | 35,00 | 4 613,00 | 131,800 |  |  | 4 613,000 |  |  |
| Celkem Zemní práce |  |  | 170 463,30 |  |  |  |  |  | 217 049,35 -9 516,50 56 102,55 |  |  |
| 2 | Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 11,700 | 250,00 | 2 925,00 | 11,700 |  |  | 2 925,000 |  |  |
| 17 | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 1,800 | 950,00 | 1 710,00 | 1,800 |  |  | 1 710,000 |  |  |
| 18 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) | M3 | 1,026 | 3 800,00 | 3 898,80 | 1,026 |  |  | 3 898,800 |  |  |
| 19 | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) | M3 | 0,160 | 85 000,00 | 13 600,00 | 0,160 |  |  | 13 600,000 |  |  |
| 20 | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 27,190 | 1 350,00 | 36 706,50 | 0,000 | -27,19 |  | 0,000 | -36 706,50 |  |
| 21 | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU | M | 256,000 | 2 800,00 | 716 800,00 | 256,000 |  |  | 716 800,000 |  |  |
| 22 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM | M | 16,800 | 1 850,00 | 31 080,00 | 16,800 |  |  | 31 080,000 |  |  |
| 23 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 300MM | M | 294,400 | 3 730,00 | 1 098 112,00 | 294,400 |  |  | 1 098 112,000 |  |  |
| 24 | VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ V D DO 50MM | M | 7,000 | 2 900,00 | 20 300,00 | 7,000 |  |  | 20 300,000 |  |  |
| 25 | INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU | M3 | 4,500 | 18 500,00 | 83 250,00 | 0,000 | -4,50 |  | 0,000 | -83 250,00 |  |
| 26 | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M | KUS | 10,000 | 1 050,00 | 10 500,00 | 10,000 |  |  | 10 500,000 |  |  |
| Celkem Zakládání |  |  | 2 018 882,30 |  |  |  |  |  | 1 898 925,80 -119 956,50 0,00 |  |  |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 224,000 | 150,00 | 33 600,00 | 224,000 |  |  | 33 600,000 |  |  |
| 28 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 12,896 | 20 500,00 | 264 368,00 | 12,896 |  |  | 264 368,000 |  |  |
| 29 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 1,934 | 39 500,00 | 76 393,00 | 1,759 | -0,18 |  | 69 480,500 | -6 912,50 |  |
| 30 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 | M3 | 49,700 | 12 000,00 | 596 400,00 | 63,250 |  | +13,55 | 759 000,000 |  | +162 600,00 |
| 31 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 7,455 | 39 500,00 | 294 472,50 | 6,735 | -0,72 |  | 266 032,500 | -28 440,00 |  |
| Celkem Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 1 265 233,50 |  |  |  |  |  | 1 392 481,00 -35 352,50 162 600,00 |  |  |
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 43,596 | 18 900,00 | 823 964,40 | 43,596 |  |  | 823 964,400 |  |  |
| 33 | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | 4,360 | 39 500,00 | 172 220,00 | 4,220 | -0,14 |  | 166 690,000 | -5 530,00 |  |
| 34 | VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR TUHÁ | T | 32,830 | 31 500,00 | 1 034 145,00 | 32,830 |  |  | 1 034 145,000 |  |  |
| 35 | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 | M3 | 1,920 | 42 000,00 | 80 640,00 | 1,920 |  |  | 80 640,000 |  |  |
| 36 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 | M3 | 4,711 | 3 800,00 | 17 901,80 | 8,240 |  | +3,53 | 31 312,000 |  | +13 410,20 |
| 37 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 16,300 | 4 000,00 | 65 200,00 | 16,300 |  |  | 65 200,000 |  |  |
| 38 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 6,603 | 1 300,00 | 8 583,90 | 6,603 |  |  | 8 583,900 |  |  |

nebylo provedeno, vyhovující podloží

výkop pro založení a výstavbu nové zdi, množství viz výkres č. 17

nebylo provedeno, vyhovující podloží

nebylo provedeno, injektovaná zídka byla nahrazena novou betonovou zdí upraveno dle skutečnosti

upraveno dle skutečnosti

upraveno dle skutečnosti

podkladní beton nové opěrné zdi, množství viz výkres č. 17

|  |  |  | SoD |  |  | Změna č. 1 - množství |  |  | Změna č. 1 - cena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Položka | MJ | Množ | Cena/MJ | Cena cel. | Množství po změně | Méněpráce | Vícepráce | Cena po změně | Méněpráce | Vícepráce |
| 39 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 | M3 | 14,640 | 1 300,00 | 19 032,00 | 80,640 |  | +66,00 | 104 832,000 |  | +85 800,00 |
| 40 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | 19,200 | 1 350,00 | 25 920,00 | 19,200 |  |  | 25 920,000 |  |  |
| 41 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 7,098 | 9 950,00 | 70 625,10 | 7,098 |  |  | 70 625,100 |  |  |
| 42 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 2,480 | 8 500,00 | 21 080,00 | 6,520 |  | +4,04 | 55 420,000 |  | +34 340,00 |
| Celkem Vodorovné konstrukce |  |  | 2 339 312,20 |  |  |  |  |  | 2 467 332,40 -5 530,00 133 550,20 |  |  |
| 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 161,602 | 195,00 | 31 512,39 | 161,602 |  |  | 31 512,390 |  |  |
| 44 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM | M2 | 36,000 | 230,00 | 8 280,00 | 36,000 |  |  | 8 280,000 |  |  |
| 45 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 80,801 | 35,00 | 2 828,04 | 80,801 |  |  | 2 828,035 |  |  |
| 46 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 317,600 | 25,00 | 7 940,00 | 317,600 |  |  | 7 940,000 |  |  |
| 47 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 158,800 | 500,00 | 79 400,00 | 158,800 |  |  | 79 400,000 |  |  |
| 48 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 158,800 | 490,00 | 77 812,00 | 158,800 |  |  | 77 812,000 |  |  |
| 49 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 80,801 | 590,00 | 47 672,59 | 80,801 |  |  | 47 672,590 |  |  |
| 50 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM | M2 | 82,800 | 720,00 | 59 616,00 | 82,800 |  |  | 59 616,000 |  |  |
| Celkem Komunikace pozemní |  |  | 315 061,02 |  |  |  |  |  | 315 061,02 0,00 0,00 |  |  |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 54,660 970,00 53 020,20 |  |  | 48,660 -6,00¦ |  |  | 47 200,200 -5 820,00 ¦ |  |  |
| Celkem Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  | 53 020,20 |  |  |  |  |  | 47 200,20 -5 820,00 0,00 |  |  |
| 8 | Trubní vedení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M | 6,500 | 250,00 | 1 625,00 | 6,500 |  |  | 1 625,000 |  |  |
| 53 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | M | 6,500 | 290,00 | 1 885,00 | 6,500 |  |  | 1 885,000 |  |  |
| Celkem Trubní vedení |  |  | 3 510,00 |  |  |  |  |  | 3 510,00 0,00 0,00 |  |  |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 31,400 | 300,00 | 9 420,00 | 31,400 |  |  | 9 420,000 |  |  |
| 55 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 32,000 | 8 900,00 | 284 800,00 | 32,000 |  |  | 284 800,000 |  |  |
| 56 | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 8,000 | 1 200,00 | 9 600,00 | 8,000 |  |  | 9 600,000 |  |  |
| 57 | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU | KUS | 2,000 | 2 400,00 | 4 800,00 | 2,000 |  |  | 4 800,000 |  |  |
| 58 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 | 4,000 |  |  | 2 000,000 |  |  |
| 59 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 33,980 | 390,00 | 13 252,20 | 33,980 |  |  | 13 252,200 |  |  |
| 60 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 11,800 | 410,00 | 4 838,00 | 11,800 |  |  | 4 838,000 |  |  |
| 61 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 34,400 | 55,00 | 1 892,00 | 34,400 |  |  | 1 892,000 |  |  |
| 62 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM | M | 21,400 | 180,00 | 3 852,00 | 21,400 |  |  | 3 852,000 |  |  |
| 63 | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM | M2 | 31,768 | 350,00 | 11 118,80 | 31,768 |  |  | 11 118,800 |  |  |
| 64 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 | M | 32,000 | 150,00 | 4 800,00 | 32,000 |  |  | 4 800,000 |  |  |
| 65 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 34,400 | 150,00 | 5 160,00 | 34,400 |  |  | 5 160,000 |  |  |
| 66 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 | M | 47,000 | 380,00 | 17 860,00 | 47,000 |  |  | 17 860,000 |  |  |
| 67 | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | 22,836 | 850,00 | 19 410,60 | 22,836 |  |  | 19 410,600 |  |  |
| 68 | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR plastové( HDPE, PE, PVC) | M | 65,400 | 95,00 | 6 213,00 | 65,400 |  |  | 6 213,000 |  |  |
| 69 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 | KUS | 4,000 | 21 000,00 | 84 000,00 | 4,000 |  |  | 84 000,000 |  |  |
| 70 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI | KUS | 2,000 | 2 100,00 | 4 200,00 | 2,000 |  |  | 4 200,000 |  |  |
| 71 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 54,660 | 220,00 | 12 025,20 | 54,660 |  |  | 12 025,200 |  |  |
| 72 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC - Včetně dopravy | M3 | 18,718 | 3 700,00 | 69 256,60 | 18,718 |  |  | 69 256,600 |  |  |
| 73 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - Včetně dopravy | M3 | 44,726 | 4 150,00 | 185 612,90 | 44,726 |  |  | 185 612,900 |  |  |
| 74 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 70,400 | 150,00 | 10 560,00 | 70,400 |  |  | 10 560,000 |  |  |
| Celkem Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | 764 671,30 |  |  |  |  |  | 764 671,30 0,00 0,00 |  |  |
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 8,000 | 135,00 | 1 080,00 | 8,000 |  |  | 1 080,000 |  |  |
| 76 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 32,980 | 650,00 | 21 437,00 | 32,980 |  |  | 21 437,000 |  |  |
| 77 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ | M2 | 18,000 | 135,00 | 2 430,00 | 18,000 |  |  | 2 430,000 |  |  |

zásyp za novou opěrnou zdí, množství viz výkres č. 17

upraveno dle skutečnosti - základy pod opěrnou zdí, množství viz výkres č. 17

provedeno částečně, stávající opěrná zeď byla odstraněna - není co spárovat

|  |  |  | SoD |  |  | Změna č. 1 - množství |  |  | Změna č. 1 - cena |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pol. | Položka | MJ | Množ | Cena/MJ | Cena cel. | Množství po změně | Méněpráce | Vícepráce | Cena po změně | Méněpráce | Vícepráce |
| 78 | IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 82,800 | 650,00 | 53 820,00 | 82,800 |  |  | 53 820,000 |  |  |
| 79 | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 49,120 | 550,00 | 27 016,00 | 49,120 |  |  | 27 016,000 |  |  |
| 80 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 28,990 | 135,00 | 3 913,65 | 28,990 |  |  | 3 913,650 |  |  |
| Celkem Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  | 109 696,65 |  |  |  |  |  | 109 696,65 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 4,400 | 750,00 | 3 300,00 | 4,400 |  |  | 3 300,000 |  |  |
| Celkem Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  | 3 300,00 |  |  |  |  |  | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | Podlahy z litého teraca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | PODLAHY Z EPOXIDOVÉHO PLASTBETONU | M2 | 6,532 | 3 100,00 | 20 249,20 | 6,532¦ |  |  | 20 249,200 |  |  |
| Celkem Podlahy z litého teraca |  |  | 20 249,20 |  |  |  |  |  | 20 249,20 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ | M2 | 109,226 | 1 350,00 | 147 455,10 | 109,226 |  |  | 147 455,100 |  |  |
| 84 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) | M2 | 16,320 | 290,00 | 4 732,80 | 16,320 |  |  | 4 732,800 |  |  |
| 85 | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) | M2 | 33,600 | 340,00 | 11 424,00 | 33,600 |  |  | 11 424,000 |  |  |
| Celkem Dokončovací práce - nátěry |  |  | 163 611,90 |  |  |  |  |  | 163 611,90 | 0,00 | 0,00 |
| OST | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 213,898 | 450,00 | 96 254,10 | 332,698 |  | +118,80 | 149 714,100 |  | +53 460,00 |
| 87 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU | T | 19,716 | 500,00 | 9 858,00 | 19,716 |  |  | 9 858,000 |  |  |
| 88 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T | 120,190 | 350,00 | 42 066,50 | 120,190 |  |  | 42 066,500 |  |  |
| 89 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ | T | 219,203 | 350,00 | 76 721,05 | 219,203 |  |  | 76 721,050 |  |  |
| 90 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC | T | 20,561 | 1 500,00 | 30 841,50 | 0,000 | -20,56 |  | 0,000 | -30 841,50 |  |
| Celkem Ostatní |  |  | 255 741,15 |  |  |  |  |  | 278 359,65 | -30 841,50 | 53 460,00 |
|  | Celkem 201 - SO 201 - Most ev. č. 392-005 |  |  |  | 7 482 752,72 |  |  |  | 7 681 448,47 | -207 017,00 | 405 712,75 |
|  | Celkem |  |  |  | 8 325 123,45 |  |  |  | 8 478 819,20 | -252 017,00 | 405 712,75 |

výkop pro založení a výstavbu nové zdi, množství viz výkres č. 17

nebyly nalezeny nebezpečné odpady

REKAPITULACE

| Celková cena dle SoD bez DPH | Kč | 8 325 123,45 |
| --- | --- | --- |
| Celková cena po ZMĚNĚ bez DPH |  | 8 478 819,20 |
| Vícepráce bez DPH |  | 405 712,75 |
| Méněpráce bez DPH |  | -252 017,00 |