# Č.j. ND/8916/600301/2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 10/2023

Oprava elektrické požární signalizace Státní opery po zaplavení dešťovou a splaškovou vodou

# I.	Účastníci smluvního vztahu

# Objednatel		: Národní divadlo

se sídlem		: Ostrovní 1, 112 30  Praha 1

zastoupené		: ing. Václav Pelouch, ředitel technicko-provozní správy

Bankovní spojení 	: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

č. účtu 		             : x

IČO 			: 00023337

DIČ 			: CZ00023337

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel		: MC Systems & Services s.r.o.

se sídlem		: Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař

zastoupená 		: Milanem Urbánkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení 	: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu 	: x

Zápis do OR	: odd. C, vložka 135456 vedená u Městského soudu v Praze

IČO 			: 28252063

DIČ 			: CZ28252063

(dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. THS SO 10/2023 (dále také jen „dodatek“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

II. 	Předmět dodatku č. 1

- V důsledku nedokončené stavební připravenosti budou práce pro dokončení oprav a výměn poškozených komponentů elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) po dohodě smluvních stran dokončeny v novém termínu, a to do 28. 2. 2024. Posunutí termínu pro dokončení oprav a výměny komponentů EPS nemá vliv na celkovou cenu díla. Vzhledem k nepředvídatelnosti důvodu pro posun termínu se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně čl. V. Doba plnění díla, bodu 2. Smlouvy o dílo č. THS SO 10/2023 prostřednictvím tohoto dodatku č. 1, a to ve znění níže uvedeného ujednání v čl. III.

III.	Ujednání o změně smlouvy

- Stávající bod č. 2. článku V. Doba plnění díla se mění následovně:

Dokončení prací nejpozději do 28. 2. 2024.

# IV.	Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo č. THS SO 10/2023 tímto dodatkem č. 1 nezměněné, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek č. 1 se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z tohoto dodatku č. 1 se řídí občanským zákoníkem, není-li stanoveno jinak.

- Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne:		V Praze dne:

Za zhotovitele:		Za objednatele:

………………………….………………		             ……………………………………..

MC Systems & Services s.r.o.		       	             Národní divadlo

Milan Urbánek	         	         Ing. Václav Pelouch

jednatel společnosti                                                           ředitel technicko-provozní správy