### DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002129/2023/Ott

### na provedení díla

„Envelopa autobusová zastávka, směr hl. nádraží“

| Číslo dodatku zhotovitele: | Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/002129/2023/Ott | Org: 16198 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 |  |

| Zastoupen: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |
| Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| XXXXX |  |  |
| tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |
| číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800 |  |  |

| 2. Zhotovitel: | LB 2000, s.r.o. U Hřiště 810/8 779 00 Olomouc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IČ: | 64618081 |  |  | DIČ: | CZ64618081 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 14167 |  |  |
|  | ID datové schránky: veihwuy |  |  |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech smluvních: |  |  |  |  |  |
|  | Ing. Tomáš Svetko, jednatel společnosti |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace: |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |
|  | XXXXX |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | XXXXX, | e-mail: XXXXX |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: 944562/0800 |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002129/2023/Ott ze dne 30. 6. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 11. 2023 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# II.         Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a o provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnových listů č. 2-3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle smlouvy o dílo | Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 U 101 | Autobusová zastávka - chodník | 2 314 354,39 |  |  | 85 258,18 | 2 | 2 399 612,57 |
| 2-1 U 101 | Autobusová zastávka - nástupiště | 345 505,53 |  |  |  |  | 345 505,53 |
| 3-1 U 101 | Autobusová zastávka - cyklostezka | 1 419 242,10 | -41 370,78 | 3 |  |  | 1 377 871,32 |
| 1-1 N | Autobusová zastávka - nástupiště | 703 324,28 |  |  |  |  | 703 324,28 |
| 2-1 N 401 | Přípojka NN | 234 778,23 |  |  |  |  | 234 778,23 |
| 3-1 N ON.1 | Ostatní náklady | 77 769,73 |  |  |  |  | 77 769,73 |
| 3-2 N VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 129 360,00 |  |  |  |  | 129 360,00 |
| Cena celkem |  | 5 224 334,26 | -41 370,78 |  | 85 258,18 |  | 5 268 221,66 |
| DPH 21% |  | 1 097 110,19 |  |  |  |  | 1 106 326,55 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  | 6 321 444,45 |  |  |  |  | 6 374 548,21 |

- Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnových listů č. 2-3.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ……………………………………… Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc | ……………………………………… Ing. Tomáš Svetko jednatel společnosti LB 2000, s.r.o. |