**Dodatek ke smlouvě**

**č 6123054447/1**

Tento dodatek číslo 1 Smlouvy č. 6123054447 o dílo (dále jen „dodatek“) byl uzavřen v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Statutární město Brno**

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00

zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

podpisem dodatku pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Odboru participace

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800

(dále jen „objednatel“)

a

**Atregia s.r.o.**

zapsaná: Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 79922

se sídlem: Vážného 99/10, 621 00 Brno

zástupce: Ing. Martin Vokřál, jednatel společnosti

IČO: 02017342

DIČ: CZ02017342

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 6177992399/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a poskytovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. **Změna smlouvy**
	1. Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 6123054447 uzavřené dne 25. 9. 2023 (dále jen „Smlouva“), a to následujícím způsobem:

Vypouští se text odst. 1 čl. III. Lhůta plnění, který zní:

1. *Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede dílo ve lhůtě do 31. 12. 2023.*

A vkládá se text odst. 1 čl. III. Lhůta plnění v následujícím znění:

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede dílo ve lhůtě do 31. 10. 2024.

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto dodatku.
	2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
	3. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
	4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, Dodatek vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a na důkaz toho k ní Smluvní strany připojí svůj podpis.**

Tento Dodatek byl schválen na R9/062. schůzi Rady města Brna dne 6. 12. 2023.

V Brně dne …………. V ………. dne ………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za objednatele:Za zhotovitele:

Ing. Marco Banti, LL.M. Ing. Martin Vokřál

vedoucí Odboru participace jednatel

MMB