###### SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879 příspěvková organizace
        zapsaná do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 26
Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
IČ: 60609249
zastoupená Pavla Martinásková, ředitelka tel:
dále jen „objednatel“

a

2.	TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729, 755 01 Vsetín
IČ: 483 99 477
###### DIČ: CZ48399477
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 10457
zastoupená Irenou Kratochvílovou, prokuristkou
dále jen „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany“)

##### Preambule

# Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení pro zaměstnance“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění této smlouvy byla objednatelem, jakožto zadavatelem, v rámci hodnocení nabídek na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější.

I.
##### Předmět smlouvy

# Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem Stavební úpravy sociálního zařízení pro zaměstnance, přičemž předmětem zakázky je:
Provedení kompletní rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP Mateřské školy Ohrada
# (dále jen „dílo“), a dále závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek touto smlouvou stanovených.

# Předmět díla, tj. popis a charakteristika stavebních prací jsou uvedeny:

# ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy

II.
Místo provádění díla

Místem provádění díla, tj. místem plnění, je Vsetín.
III.
Termíny plnění
# Předpokládaným termínem pro zahájení díla je 3.7.2017.

# Předpokládaným termínem pro ukončení díla, tj. pro dokončení díla a předání díla objednateli, je 4.8.2017
IV.
Cena díla

# Cena díla činí:

Cena díla bez DPH	 109 840,- Kč
DPH 	23 066,- Kč
Cena díla včetně DPH	132 906,- Kč

Cena (v členění za jednotlivé činnosti) je zpracována a blíže specifikována v rozpočtu stavebních prací dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a který je pro zpracování ceny závazný.
(dále jen „cena“)

V.
Platební podmínky
# Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla, splatnost faktury bude 30 dnů od data odeslání faktury.
# Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, a to na základě konečné faktury (dále jen „faktura“) vystavené po provedení díla, tj. po dokončení a předání díla objednateli na základě předávacího protokolu (dále jen „předávací protokol“). Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů.

VI.
Předání a převzetí díla
# Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Zhotovitel vhodným způsobem oznámí objednateli nejméně (2) pracovní dny před plánovaným dnem předání díla, že bude zahájeno přejímací řízení. Přejímací řízení organizuje a zápis z něj pořizuje zhotovitel. Objednatel se zavazuje k výzvě zhotovitele účastnit přejímacího řízení.

# O předání díla objednateli bude zhotovitelem sepsán předávací protokol, z něhož bude patrný stav díla v okamžiku předání a převzetí díla.

# Případné vady a nedodělky, které budou zřejmé již při předání díla, musí být popsány v předávacím protokolu, ve kterém smluvní strany stanoví i termín pro jejich odstranění.

VII.
## Práva a povinnosti smluvních stran

      1. Práva a povinnosti objednatele:

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby na něm zhotovitel mohl započít s prováděním díla včas a v souladu s touto smlouvou a dalšími podklady pro zhotovení díla.

Objednatel umožní zhotoviteli bezplatně užívat staveniště (tj. zejména v případě, že se jedná o veřejné prostranství) za účelem skladování materiálů a výrobků zhotovitele určených k provádění díla a za účelem dočasného uskladnění odpadu a vybouraných hmot a pro vybudování zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby bylo dílo provedeno zhotovitelem řádně a včas. Zejména se zavazuje předat zhotoviteli na jeho vyžádání potřebné informace a podklady, kterými disponuje a které se týkají provádění díla.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah díla. Uplatní-li však objednatel u zhotovitele požadavek na změnu rozsahu díla a požaduje-li v této souvislosti provedení stavebních (nebo jiných) prací, které nebyly předmětem díla, specifikuje tuto změnu dostatečně určitým způsobem a vyčká nacenění víceprací/méněprací ze strany zhotovitele. Změna rozsahu díla pak vyžaduje uzavření písemného dodatku k této smlouvě, jehož obsahem bude zejména také dohoda o změně ceny díla.

Práva a povinnosti zhotovitele:

Zhotovitel zajistí veškeré práce související s provedením díla vlastními silami, příp. subdodavateli.

Zařízení staveniště a jeho údržbu zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady. Staveniště bude předáno zhotovitelem zpět objednateli, a to vyklizené, bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a zajistí na vlastní náklady likvidaci odpadu, který je výsledkem jeho činnosti při provádění díla.

V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpis, je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, resp. jednoduchý záznam o stavbě (dále jen „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro průběh provádění díla dle této smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení § 157 zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona a ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

Zhotovitel je povinen objednatele na jeho žádost informovat o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s potřebnou péčí.

VIII.
Závěrečná ustanovení

V ostatním se tato smlouva a další obchodní podmínky řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu je možné pouze dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Případná neplatnost či neúčinnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem nahradí ustanovení původní neplatné či neúčinné ustanovení.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě, před jejím uzavřením, ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Výkaz výměr – rozpočet stavebních prací

Ve Vsetíně dne 24.5. 2017	Ve Vsetíně dne 24.5. 2017
Objednatel:	Zhotovitel:

.....................................................................	............................................................
# Mateřská škola Vsetín, Ohrada 1879, p.o. TM Stav, spol. s r.o.
# Pavla Martinásková, ředitelka Irena Kratochvílová, prokuristka