III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072
ze dne 4. 9. 2023

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| zastoupený: | Ing. Ondřejem Chrástem, ředitelem oblasti JIH Ing, Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7634

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 60838744 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ60838744 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 4-5 a číslo zhotovitele 106 / LDGR / 2023, ze dne 4. 9. 2023, spočívající ve změně stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací odečtením položky poplatku za skládku zeminy a připočtením množství v položkách souvisejících s rozšířením plochy vozovky, zpevnění krajnic a doplnění směrových sloupků tak, jak je ujednáno ve změně soupisu prací ZBV1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným ZBV1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZBV1 Méněpráce ZBV1 Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | - 710 000,00 Kč 1 128 864,18 Kč - 41 692,03 Kč - 797 172,15 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 4 157 406,15 Kč |
| Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH | 23 954 578,30 Kč |

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené tímto dodatkem ve znění platných dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

  - Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

III/36068 Šebkovice - křiž. III-36072

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu prací ZBV1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Aspe Firma: STRABAG a.s.

3.6.16.5

Datum:	01.12.2023

Strana 1

Čas: 10:3:2:21

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZBV1

Číslo a název stavby:

č. ZBV1

Číslo a název SO/PS: 100 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: 100 - Komunikace	Kategorie Víceprací:

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 17 | 014101.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3 | M3 | 108,573000 | 0,000000 | -108,573000 | 384,00 | 41 692,03 | -41 692,03 | 0,00 | 0,00 | -41 692,03 | -100,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 113178. | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,748000 | 0,748000 | 0,000000 | 801,60 | 599,60 | 0,00 | 0,00 | 599,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 113721. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 | 11,560000 | 11,560000 | 0,000000 | 1 177,00 | 13 606,12 | 0,00 | 0,00 | 13 606,12 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1,260000 | 1,260000 | 0,000000 | 558,00 | 703,08 | 0,00 | 0,00 | 703,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 835,125000 | 835,125000 | 0,000000 | 60,00 | 50 107,50 | 0,00 | 0,00 | 50 107,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 476,200000 | 476,200000 | 0,000000 | 132,00 | 62 858,40 | 0,00 | 0,00 | 62 858,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 317325. | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 1,080000 | 1,080000 | 0,000000 | 15 240,00 | 16 459,20 | 0,00 | 0,00 | 16 459,20 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 317365. | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0,086000 | 0,086000 | 0,000000 | 40 920,00 | 3 519,12 | 0,00 | 0,00 | 3 519,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 3 131,063000 | 3 326,000000 | 194,937000 | 1 950,00 | 6 105 572,85 | 0,00 | 380 127,15 | 6 485 700,00 | 380 127,15 | 6,23 |
| 18 | 56960. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 176,025000 | 325,000000 | 148,975000 | 1 224,00 | 215 454,60 | 0,00 | 182 345,40 | 397 800,00 | 182 345,40 | 84,63 |
| 5 | 572133. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 | M2 | 15 389,130000 | 16 226,000000 | 836,870000 | 29,50 | 453 979,34 | 0,00 | 24 687,67 | 478 667,00 | 24 687,67 | 5,44 |
| 4 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 15 324,655000 | 15 933,000000 | 608,345000 | 16,68 | 255 615,25 | 0,00 | 10 147,19 | 265 762,44 | 10 147,19 | 3,97 |
| 2 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 15 324,655000 | 15 933,000000 | 608,345000 | 296,00 | 4 536 097,88 | 0,00 | 180 070,12 | 4 716 168,00 | 180 070,12 | 3,97 |
| 3 | 574C56. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 15 389,130000 | 16 226,000000 | 836,870000 | 415,00 | 6 386 488,95 | 0,00 | 347 301,05 | 6 733 790,00 | 347 301,05 | 5,44 |
| 7 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 121,200000 | 121,200000 | 0,000000 | 129,60 | 15 707,52 | 0,00 | 0,00 | 15 707,52 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 9111A3. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 12,000000 | 12,000000 | 0,000000 | 260,40 | 3 124,80 | 0,00 | 0,00 | 3 124,80 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 9117C1. | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 20,000000 | 20,000000 | 0,000000 | 7 368,00 | 147 360,00 | 0,00 | 0,00 | 147 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 140,000000 | 148,000000 | 8,000000 | 523,20 | 73 248,00 | 0,00 | 4 185,60 | 77 433,60 | 4 185,60 | 5,71 |
| 8 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 121,200000 | 121,200000 | 0,000000 | 132,00 | 15 998,40 | 0,00 | 0,00 | 15 998,40 | 0,00 | 0,00 |

| Celkem | 18 398 192,64 | -41 692,03 | 1 128 864,18 | 19 485 364,78 | 1 087 172,15 | 5,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Všechny změny celkem | 18 398 192,64 | -41 692,03 | 1 128 864,18 | 19 485 364,78 | 1 087 172,15 | 5,91 |