Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,

zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,

zástupce pro věci technické: xx, tel.: xxx, xxx, mailto: xxx

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	DEVA s.r.o.

IČ:					25021125

DIČ:					CZ25021125

zapsaný v OR vedeném: 			KS v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C, vložka 12368

se sídlem: 				28. října 1796/25, 46601 Jablonec nad Nisou

bankovní spojení: 			xxx

číslo účtu: 				xxx

zastoupená:				xxx

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem

4006H1210029

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

Úvodní ustanovení

1.1 	Dne 14.11.2023 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností DEVA s.r.o., zastoupenou xxx jednatelem společnosti smlouvu o dílo č. j. NPÚ-440/86491/2023 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal na základě průzkumu trhu. Předmětem této smlouvy je zhotovení a předání díla rozsahu specifikovaném čl. II. této smlouvy.

1.2. 	Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s č.j. NPÚ-440/86491/2023 v souladu s čl. XIV.  bodu 14.5. této smlouvy.

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

2.1 	Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. NPÚ-440/86491/2023 je

- Úprava předmětu smlouvy

- Úprava ceny díla

- Úprava předmětu smlouvy

Vzhledem ke skutečnosti, že během prací došlo k nálezu ložiska neaktivní dřevomorky, zhotovitel zajistí na poškozeném místě likvidaci této dřevokazné houby (odstranění houby, napadených dřevěných částí a napadené suti pod podlahou) a dále provede ošetření prostředkem Lignofix.

- Úprava ceny díla

| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 498.448,- Kč |
| --- | --- |
| Cena dle smlouvy o dílo s DPH | 603.122,- Kč |
| Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH | 49.844,- Kč |
| Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH | 548.292,- Kč |
| DPH 21% | 115.141,32 Kč |
| Celková cena díla vč. DPH | 663.433,32 Kč |

Odůvodnění

Ke všem výše uvedeným změnám došlo z důvodu odhalení dřevomorky v malé jídelně (místnost  číslo 116). Dřevomorka se objevila po rozkrytí podlahy pod levým oknem (okno blíže k východnímu křídlu). S touto skutečností nemohl zhotovitel počítat a skutečnost zapříčinila navýšení nákladů o odstranění samotné dřevomorky včetně odstranění napadené suti a vyřezání a likvidaci napadených dřevěných prvků.

Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo z 14. 11. 2023 v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 bude platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

## 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

## 3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

## 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## 3.5. Tento   Dodatek č. 1  Smlouvy se  vyhotovuje v  jazyce českém  ve dvou stejnopisech, každý  s   platností

## originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

## 3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

## 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

| Na Sychrově dne 19.12.2023 ………………………………………….. xxx ředitel, ÚPS na Sychrově za objednatele | ………………………………………….. xxx za zhotovitele |
| --- | --- |