MZE-71828/2023-12122



mzedms027125420

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: 74VD12000/2019-11153NAŠE Č. J.: MZE-71828/2023-12122VYŘIZUJE: Bc. Petra HonsováTelefon: 221811019 | Af Office, s.r.o.Jednořadá 1051/53Bubeneč160 00 Praha 6 |

DATUM: 13. 12. 2023

**Prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500144306 k Realizaci projektové dokumentace pro projekt Modernizace optické kabeláže v lokalitě Tešnov**

Dobrý den,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500144306 k Realizaci

projektové dokumentace pro projekt Modernizace optické kabeláže v lokalitě Tešnov.

Nový termín dodání je stanoven do 31. 3. 2024.

Zdůvodnění:

Důvodem prodloužení je návaznost na činnost jiného dodavatele.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**