Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím MK ČR č. j. 11617/2002

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

kterou zastupuje Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 300003 – 60039011/0710,

VS: Národní památkový ústav

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

územní památková správa České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. čp. 34, 370 21 České Budějovice

(dále jen „kupující“)

a

SONING Praha s.r.o.

sídlem: Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8

IČ 25650751	DIČ: CZ25650751

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 280971

zastoupený:  xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2012860007/6000

e-mail: 	  xxxxxxxxxxxx	tel.: xxxxxxxxxxxxxx

Adresa obchodu:  Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8

kontaktní osoba 	xxxxxxxxxxx

(dále jen „prodávající“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust.  § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění následující

dodatek č. 2 kupní smlouvy č. 3028H1230001:

Článek I.

Předmět dodatku  - změna předmětu koupě

- Předmětem dodatku je úprava rozsahu požadované dodávky (předmětu koupě) v rozsahu změn dohodnutých během předkládání vzorků a po provedení projekčních zkoušek na místě realizace.

- Předmět koupě je nově definován dokumenty Příloha č. 1 - PD EXPO_NKP SH VELHARTICE (volná příloha smlouvy), Příloha č. 2 – kalkulace ceny (pevná příloha smlouvy) a Změnovým listem ZL 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek II.

Termín a místo odevzdání a převzetí předmětu koupě, přechod vlastnického práva, termín plnění díla

- Tímto dodatkem se upravuje čl. III Smlouvy, mění se termín pro dokončení prací a kompletaci dodávky. Prodávající předá kupujícímu předmět koupě a dokončí instalační a montážní práce nejpozději do 31.1.2024 na adrese NKP hrad Velhartice, Velhartice 1, Kolinec.

- V termínu pro dokončení plnění díla, tedy do 31.1.2024, se prodávající zavazuje dodat kompletní soubor AV techniky, realizovat všechny montážní a instalační práce definované v přílohách smlouvy, poskytnout součinnost ostatním dodavatelům (zejména kurátorskému týmu, dodavateli výstavního fundusu a nábytku, dodavateli osvětlení, dodavateli stavebních prací). Dále se zavazuje uvést předmět smlouvy do provozu a proškolit obsluhu – uživatele předmětu koupě.

Článek III.

Cena a způsob úhrady

- Tímto dodatkem se mění cena dodávky a cena instalačních a montážních prací ve smyslu změn popsaných ve změnovém listu č. 1. Smluvní cena se mění následovně:

Cena dle smlouvy:

1 376 098 Kč bez DPH

Celková cena včetně DPH je 1 665 078,58,- Kč.

Bilance změny dle ZL č. 1: 		 -60 439 Kč bez DPH

Celková cena po započtení změn:

1 315 659 Kč bez DPH + 21% DPH = 1 591 947,39 Kč vč. DPH

(slovy: milionpětsetdevadesátjednatisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých třicetdevět haléřů)

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek bude podepsán elektronicky.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

| V Českých Budějovicích, dne 30. 11. 2023 ………………………………………….. Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel (podpis kupujícího) /razítko/ | V Praze, dne 30. 11. 2023 ………………………………………….. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jednatelé (podpis prodávajícího) /razítko/ |
| --- | --- |