Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Pošta Plzeň 23 – stavební úpravy“

č. 2017/4005

Česká pošta, s.p.

se sídlem:	Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

IČO:	47114983

DIČ:	CZ47114983

zastoupen:	Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

zapsán v obchodním rejstříku u:	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

č. ú.: 102639446/0300

dále jako „Objednatel“

a

STAZEMA s.r.o.

se sídlem:	Počernická 120, Počerny, 360 17 Karlovy Vary

IČO:	04724429

DIČ:	CZ04724429

zastoupen:	Dagmarou Fojtíkovou, jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku u:	Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 32093

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

č. ú.: 4185660379/0800

dále jako „Zhotovitel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“, nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Pošta Plzeň 23 – stavební úpravy“ č. 2017/4005, uzavřené smluvními stranami dne 21. 2. 2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o částečném rozšíření předmětu Díla a současně o částečném zúžení předmětu Díla, přičemž v souvislosti s tím se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny Díla, jak je podrobně uvedeno v tomto Dodatku.

Kde se v tomto Dodatku používá pojem Dílo, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

Změna Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1 Smlouvy se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla (vícepráce):

Akustické podhledy ve dvoraně;

Změna trasy VZT s osazením anemostatů;

Demontáže obkladu pláště budovy;

Výměna zařízení v denní místnosti;

Nové omítky v 1. PP;

Nové elektro rozvody a osvětlení v prostoru dvorany;

Výkop pro zemnící bod hromosvodu;

Klimatizace v místnostech manažera a asistentek;

(dále jen „vícepráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku).

Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo v rozsahu dle čl. 1 Smlouvy se zmenšuje o tyto položky předmětu Díla (méněpráce):

Nová svítidla ve dvoraně (namísto původního lustru);

Změna trasy VZT (s ohledem na provedení nového akustického podhledu nebudou provedeny textilní výdechy);

(dále jen „méněpráce“, podrobně specifikované v Příloze č. 2 tohoto Dodatku).

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 5.4 Smlouvy na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 5.1 Smlouvy, a to o částku ve výši 551 633,28 Kč bez DPH. Z této částky cena za vícepráce činí 586 133,28 Kč bez DPH a cena méněprací činí 34 500,- Kč bez DPH. Konečná celková cena Díla po zohlednění víceprací a méněprací dle tohoto Dodatku činí 10 440 633,28 Kč bez DPH.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Vícepráce

Příloha č. 2 – Méněpráce

Příloha č. 3 – Technicko ekonomické zdůvodnění víceprací a méněprací

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a potvrzují, že nebyl sepsán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne: _____________ | V Karlových Varech dne: _____________ |
| --- | --- |
| _____________________________________ | _____________________________________ |
| Ing. Aleš Pospíšil, MBA ředitel divize správa majetku Česká pošta, s.p. | Dagmar Fojtíková jednatel STAZEMA s.r.o. |

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx