DODATEK č. 1

Smluvní strany

- Česká zemědělská univerzita v Praze

- sídlo:			Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

- zastoupený:	Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem

- IČO:			60460709

- DIČ:			CZ60460709

- (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

- AI – DESIGN, s.r.o.

- Sídlo: 			Anenské náměstí 2, 110 00 Praha 1

- Zastoupený: 	Ing. arch. Petrem Vágnerem, jednatelem

- IČO: 			26122812

- DIČ: 			CZ26122812

- Zapsaný: 	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 72110

- (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku (dále jen „Dodatek“) v souladu s odst. 10.10 Smlouvy o dílo, uzavřené mezi Smluvními stranami dne 2. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování architektonické studie na rekonstrukci budovy menzy ČZU (dále jen „Studie“).

Čl. I. Předmět Dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku z důvodu potřeby rozšíření Studie, ke které došlo v průběhu zpracovávání původního rozsahu Studie.

- Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Studie, které je blíže specifikováno v novém znění přílohy č. 1 Smlouvy – Technické specifikace, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- Smluvní strany se v souvislosti s uvedeným rozšířením Studie dohodly na úpravě termínu pro dokončení a předání díla tak, že článek 2 odst. 2.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

  - ZHOTOVITEL je povinen řádně dokončené dílo předat OBJEDNATELI v termínu nejpozději do 12 měsíců od uzavření této smlouvy.

- Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně uvádí, s ohledem na výše uvedené, že žádná ze Smluvních stran není ke dni uzavření tohoto Dodatku v prodlení s plněním dle Smlouvy a nedošlo tedy k jejímu ukončení splněním či jakýmkoliv jiným způsobem.

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran řídí Smlouvou.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi Smluvními stranami dle předmětu tohoto Dodatku před jeho účinností se započítají na plnění dle Smlouvy a tohoto Dodatku.

- Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán v třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno a Objednatel dvě vyhotovení.

- Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku Smlouvy dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

Zhotovitel: 	Objednatel:

V Praze	V Praze

________________________________	_____________________________

Ing. Jakub Kleindienst	Ing. arch. Petr Vágner

kvestor	jednatel