# SMLOUVA O DÍLO - návrh

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl – modernizace auly“

Firma:     Elestav, s.r.o.

se sídlem:    Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

IČ:    259930465

DIČ:    CZ25993046

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel “)

a

Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590

se sídlem:  T. G. Masaryka 590, 570 01 Litomyšl

zastoupené ředitelkou školy: Mgr. Ivanou Hynkovou

IČ: 62 032 348

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel “)

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo:

# I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést a dodat objednateli dále specifikované dílo a převést na něj vlastnické právo k tomuto dílu:  modernizace auly na Gymnáziu A. Jiráska v Litomyšli.

- Objednatel se zavazuje od zhotovitele uvedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení  cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy.

# II.

Podmínky plnění předmětu smlouvy

- Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo dle nabídky a specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od doručení podepsané smlouvy objednateli.

- Zhotovitel splní svůj závazek předáním díla objednateli spolu s dodacím listem, záručním listem, prohlášením o shodě a dalšími doklady, nutnými k užívání díla, a to v místě sídla objednatele. Místem plnění díla je sídlo objednatele.

- O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud v době jeho předání vykazuje vady a/či nedodělky.

- Nebude-li dílo dodáno ve lhůtě uvedené v čl. II., odst. 1, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- Vlastnictví k dílu přechází na objednatele zaplacením díla.

- Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele podepsáním protokolu o převzetí díla ve smyslu bodu 2 tohoto článku.

# III.

Cena za dílo a platební podmínky

- Cena za dílo činí: 3 257 246,08 Kč včetně DPH.

- Cena za službu byla stanovena nabídkovou cenou, kterou udal zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení,  která byla objednatelem jakožto zadavatelem výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější a činí celkem bez DPH 2 691 938,91 Kč, z toho DPH je 565 307,17 Kč, celkem tedy 3 257 246,08 Kč.

- Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen v případě změny daňových předpisů.

- Zhotovitel vyúčtuje cenu za dílo fakturou, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být doložena dokladem prokazujícím řádné splnění díla ze strany zhotovitele, tj. oboustranně podepsaným protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit až po řádném provedení a předání díla objednateli resp. převzetí díla objednatelem. Zhotovitel je povinen fakturu objednateli doručit prokazatelným způsobem.

- Fakturace je splatná do 14 kalendářních dní.  Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se staví lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury objednateli.

- Dnem zaplacení ceny (faktury) se rozumí den odepsání ceny z účtu objednatele.

- Zhotovitel prohlašuje, že na díle neváznou práva třetí osoby.

# IV.

Záruční a servisní podmínky

- Nesplňuje-li dílo vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením § 560 Obchodního zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného díla, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání díla.

- Zhotovitel nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly prokazatelným zaviněním objednatele.

- Záruční lhůta je stanovena v článku I této smlouvy u každé položky a začíná běžet ode dne převzetí předmětu díla dle protokolu ve smyslu bodu II. 3 této Smlouvy.

- Objednatel je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla poté, co je při vynaložení odborné péče zjistil.

- V případě, že objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné závady na díle, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě nejdéle do 40 dnů.

- Vady díla uplatňuje objednatel na adrese zhotovitele.

# V.

Sankční ustanovení

- V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě řádně vystavené a doručené faktury - daňového dokladu, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

# VI.

Závěrečná ustanovení

- Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky. Nedílnou součástí této smlouvy je „Příloha č. 1 – Krycí list “.

- V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud.

- Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.

- Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Litomyšli dne: 20. 12. 2023

Zhotovitel: Elestav s.r.o., Vysoké Mýto

Objednatel: Gymnázium A. Jiráska, Litomyšl