III/3473 Malčín - Zboží

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/028

DODATEK Č. 1

III/3473 Malčín - Zboží

ze dne 11. 9. 2023

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | SILNICE ČÁSLAV, s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice |
| zastoupený: | Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 28447085 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ28447085 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 1-7 a číslo zhotovitele 2023/028, ze dne 11. 09. 2023, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III/3473 Malčín - Zboží

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/028

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

13 450 000,00 Kč

- 136 348,72 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

13 313 651,28 Kč

2 795 866,77 Kč

16 109 518,05 Kč

Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu prací č. 1

- Změna soupisu prací č. 2

III/3473 Malčín - Zboží

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023/028

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ve Zbraslavicích: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Michal Holík, jednatel společnosti            SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Příspěvková organizace

3.13.1

Datum:

Čas:

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2023 - III/3473 Malčín - |  |  | Zboží |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 001 - Komunikace III/3473 v km |  |  |  | 2,673 - 5,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 001 - Komunikace III/3473 v km |  |  |  | 2,673 - 5,753 |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 56360. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 5,40000 | 5,40000 | 0,00000 | 1 224,00 | 6 609,60 | 0,00 | 0,00 | 6 609,60 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 56932. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 3 080,00000 | 3 080,00000 | 0,00000 | 100,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 12 042,00000 | 11 870,00000 | -172,00000 | 14,00 | 168 588,00 | -2 408,00 | 0,00 | 166 180,00 | -2 408,00 | -1,43 |
| 4 | 572223. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 12 550,00000 | 11 990,00000 | -560,00000 | 20,00 | 251 000,00 | -11 200,00 | 0,00 | 239 800,00 | -11 200,00 | -4,46 |
| 8 | 574A44. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM | M2 | 12 042,00000 | 11 870,00000 | -172,00000 | 390,00 | 4 696 380,00 | -67 080,00 | 0,00 | 4 629 300,00 | -67 080,00 | -1,43 |
| 6 | 5774CG. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ | M3 | 617,50000 | 599,50000 | -18,00000 | 7 800,00 | 4 816 500,00 | -140 400,00 | 0,00 | 4 676 100,00 | -140 400,00 | -2,91 |
| 5 | 57792A. | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM | M2 | 200,00000 | 0,00000 | -200,00000 | 808,80 | 161 760,00 | -161 760,00 | 0,00 | 0,00 | -161 760,00 | -100,00 |
| 12 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 129,60 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 9113A1. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 40,00000 | 40,00000 | 0,00000 | 1 572,00 | 62 880,00 | 0,00 | 0,00 | 62 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 9113A3. | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 32,00000 | 32,00000 | 0,00000 | 314,40 | 10 060,80 | 0,00 | 0,00 | 10 060,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 770,00000 | 0,00000 | -770,00000 | 120,00 | 92 400,00 | -92 400,00 | 0,00 | 0,00 | -92 400,00 | -100,00 |
| 13 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 132,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 93808. | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM | M2 | 12 320,00000 | 11 990,00000 | -330,00000 | 2,52 | 31 046,40 | -831,60 | 0,00 | 30 214,80 | -831,60 | -2,68 |
|  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5774AE. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S | M3 | 0,00000 | 30,90000 | 30,90000 | 9 218,40 | 0,00 | 0,00 | 284 848,56 | 284 848,56 | 284 848,56 | 100,00 |

|  |  | Rozpis ocenění změ |  |  |  |  |  | n položek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: |  |  | HB 2023 - III/3473 Malčín - | Zboží |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: |  |  | ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: |  |  | SO 001 - Komunikace III/3473 v km |  | 2,673 - 5,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: |  |  | SO 001 - Komunikace III/3473 v km |  | 2,673 - 5,753 |  |  |  |  |  | č. | 1 |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky |  | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 15 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU |  | KUS | 0,00000 | 160,00000 | 160,00000 | 430,28 | 0,00 | 0,00 | 68 844,80 | 68 844,80 | 68 844,80 |  | 100,00 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 10 613 072,80 | -476 079,60 | 353 693,36 | 10 490 686,56 |  | -122 386,24 | -1,15 |
|  |  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 10 613 072,80 | -476 079,60 | 353 693,36 | 10 490 686,56 |  | -122 386,24 | -1,15 |

3.13.1

Datum:

Čas:

| Rozpis ocenění změn položek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: HB 2023 - III/3473 Malčín - |  |  | Zboží |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 002 - Komunikace III/3473 v km |  |  |  | 5,753 - 6,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 002 - Komunikace III/3473 v km |  |  |  | 5,753 - 6,133 |  |  |  |  |  | č. | 2 |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 2 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 | 190,05000 | 190,05000 | 0,00000 | 300,00 | 57 015,00 | 0,00 | 0,00 | 57 015,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 113132. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM | M3 | 311,60000 | 311,60000 | 0,00000 | 800,00 | 249 280,00 | 0,00 | 0,00 | 249 280,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 113328. | ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 155,80000 | 155,80000 | 0,00000 | 600,00 | 93 480,00 | 0,00 | 0,00 | 93 480,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 342,50000 | 342,50000 | 0,00000 | 60,00 | 20 550,00 | 0,00 | 0,00 | 20 550,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 171103. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS | M3 | 311,60000 | 311,60000 | 0,00000 | 106,80 | 33 278,88 | 0,00 | 0,00 | 33 278,88 |  | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 56360. | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU | M3 | 5,00000 | 5,00000 | 0,00000 | 1 224,00 | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 6 120,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 334,40000 | 334,40000 | 0,00000 | 2 250,00 | 752 400,00 | 0,00 | 0,00 | 752 400,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 56932. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM | M2 | 342,50000 | 342,50000 | 0,00000 | 100,00 | 34 250,00 | 0,00 | 0,00 | 34 250,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 1 596,00000 | 1 590,00000 | -6,00000 | 20,00 | 31 920,00 | -120,00 | 0,00 | 31 800,00 |  | -120,00 | -0,38 |
| 10 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 1 618,00000 | 1 618,00000 | 0,00000 | 14,00 | 22 652,00 | 0,00 | 0,00 | 22 652,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 1 618,00000 | 1 618,00000 | 0,00000 | 310,00 | 501 580,00 | 0,00 | 0,00 | 501 580,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 574C56. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 1 596,00000 | 1 590,00000 | -6,00000 | 400,00 | 638 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 636 000,00 |  | -2 400,00 | -0,38 |
| 8 | 57621. | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 1 596,00000 | 1 590,00000 | -6,00000 | 7,08 | 11 299,68 | -42,48 | 0,00 | 11 257,20 |  | -42,48 | -0,38 |
| 15 | 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 129,60 | 6 480,00 | 0,00 | 0,00 | 6 480,00 |  | 0,00 | 0,00 |

3.13.1

Datum:

Čas:

|  |  |  | Rozpis ocenění změ |  |  |  |  | n položek |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo a název stavby: |  |  | HB 2023 - III/3473 Malčín - | Zboží |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |  |
| Číslo a název varianty: |  |  | ZŘ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: |  |  | SO 002 - Komunikace III/3473 v km |  | 5,753 - 6,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: |  |  | SO 002 - Komunikace III/3473 v km |  | 5,753 - 6,133 |  |  |  |  |  | č. | 2 |  |  |  |
| poř. č. pol. | kód položky | název položky |  | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl cen celkem v Kč |  | rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 14 | 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA |  | M2 | 95,00000 | 0,00000 | -95,00000 | 120,00 | 11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 | 0,00 |  | -11 400,00 | -100,00 |
| 16 | 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM |  | M | 50,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 132,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 2 476 705,56 | -13 962,48 | 0,00 | 2 462 743,08 |  | -13 962,48 | -0,56 |
|  |  |  | Všechny změny celkem |  |  |  |  |  | 2 476 705,56 | -13 962,48 | 0,00 | 2 462 743,08 |  | -13 962,48 | -0,56 |

3.13.1

Datum:

Čas: