SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

I

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:   Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37,

příspěvková organizace

Merhautova 37,  613 00 Brno

IČ: 49466623

Zastoupený:  PaedDr. Janou Foltýnovou, Ph.D.

Bankovní spojení

Zhotovitel:   ULRICH, pozemní stavitelství, s. r. o.

Švédská 7, 620 00 Brno,

IČO: 26240068, DIČ: CZ26240068

Zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 36 126

Zastoupený: Ivanem Ulrichem – jednatelem společnosti

Bankovní spojení

II

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě         na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, které spočívá                         v provedení opravy havarijního stavu chlapeckých sociálních zařízení v suterénu budovy Merhautova 37. Jedná se o kompletní opravu místnosti , tzn. zednické práce, oprava omítek a maleb, obkladů, dlažby, podlahy, osvětlení, oprava vybavení WC, včetně likvidace suti. Dle cenové nabídky ze dne 22.11.2023, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č. 1.

- Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

III

CENA, FAKTUROVÁNÍ, PLACENÍ

- Cena za provedené práce byla kalkulována individuálně zhotovitelem podle dodané cenové nabídky a jedná se o cenu smluvní a činí:

Celkem bez DPH                                                                               263.720,-- Kč

DPH 21 %                                                                                            55.381,-- Kč

Cena včetně DPH                                                                               319.101-- Kč

(slovy: třistadevatenácttisícstojednakorunčeských)

Veškeré práce a dodávky budou fakturovány dle skutečného množství.

2. Fakturace proběhne na základě faktury vystavené zhotovitelem po skončení prací a po převzetí prací objednatelem.

3. Objednatel je povinen uhradit veškerou fakturaci do 14-ti dnů po jejím převzetí na účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu - faktuře.

IV

POVINNOST ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provádět práce touto smlouvou smluvené řádně a včas s dodržením příslušných právních předpisů, zejména předpisů upravujících bezpečnost práce, dále předpisy hygienické, protipožární a ekologické,  předpisy stanovené příslušnými technickými normami. Zhotovitel zodpovídá zejména za dodržení bezpečnostních předpisů nejen vůči svým zaměstnancům, nýbrž vůči všem osobám. Materiál, který bude při práce používat                    je povinen volit pouze ve schválených atestech.

2. Zhotovitel je povinen po ukončení prací do pěti dnů odstranit veškerá svá zařízení, zbytky materiálu atd. a uvést jím používaná místa v budově a v prostorách kolem ní do původního stavu.

V

POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k prostorám, ve kterých budou práce prováděny. Dále je povinen zajistit pro pracovníky zhotovitele jednu místnost sloužící                 jako sociální zařízení, zdroj vody a el. energie.

VI

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1. Zhotovitel zodpovídá za řádné provedení prací ve smyslu příslušných právních norem, zejména též příslušných technických norem a dokumentace.

2. Záruční doba na provedené práce činí 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.                    Na zabudované výrobky je záruční doba uvedena výrobcem.

3. Ohlášení reklamace musí být provedeno do 15 dnů od zjištěné závady na adresu zhotovitele písemnou formou, zhotovitel je povinen tuto závadu neprodleně odstranit.

VII

LHŮTY PROVEDENÍ PRACÍ

1.   Práce budou  ukončeny  nejpozději  do  12/2023

2. O předání a převzetí prací sepíší obě strany zápis, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran uvedení v bodě I této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem objednateli oznámit pět dnů předem kdy budou práce připraveny k převzetí. V případě nevhodných klimatických podmínek se termín předání posune po písemné dohodě obou stran.

4.  Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

VIII

OSTATNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvu se řídí především občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

IX

SMLUVNÍ SANKCE

1. Pokud by zhotovitel nesplnil práce touto smlouvou sjednané ve lhůtě stanovené v bodě VII smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 0,5 promile z ceny dodávky za každý započatý den prodlení. Vedle smluvní pokuty bude uhrazena zhotovitelem náhrada případně vzniklé škody v celé její výši.

2. Pokud by objednatel nezaplatil zhotoviteli fakturu ve stanovené lhůtě podle bodu III této smlouvy, je povinen uhradit 0,5 promile za každý den prodlení v placení. Vedle smluvní pokuty bude uhrazena náhrada případné škody v celé její výši.

X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabude platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

2. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha:

- Cenová nabídka ze dne 22.11.2023

V Brně dne : 5.12.2023

………………………………                                               ………………………………

Objednatel                                                                                 Zhotovitel