Město Rýmařov | Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor regionálního rozvoje, pracoviště: náměstí Míru 215/2

| Název dodavatele: | Váš dopis zn. |  |
| --- | --- | --- |
| Ludvas Trade s.r.o. Celní 561/27 79395 Město Albrechtice, Město Albrechtice IČO: 29390711 DIČ: CZ29390711 | Ze dne: |  |
|  | Objednávka: | RR/141/2023 |
|  | Spisová značka: | RR 1264/2022 KRO/166 |
|  | Vyřizuje: | XXXXXXXXXXX |
|  | Telefon: | XXXXXXXXXX |
|  | E-mail: | XXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Datum: | 18.12.2023 |

Objednávka stavebně montážních prací stavby: „Prodloužení panelové komunikace – Za nádražím"

Město Rýmařov u vás objednává stavebně montážní práce na prodloužení komunikace ze silničních panelů vedoucí k zahrádkářské kolonii „Za nádražím“, na pozemcích parc.č. 1885 a 1879, vše v k.ú. Rýmařov, dle přiloženého rozpočtu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je prodloužení stávající zpevněné komunikace k zahrádkářské kolonii pokládkou betonových silničních panelů.

Pro uložení betonových silničních panelů bude proveden odkop ve 4. třídě těžitelnosti, hl. odkopu 500 mm, pokládka použitých silničních panelů rozměru 3000x2000x150 mm bude do nového souvrství z betonového recyklátu, po zhutnění tl. 200 mm. Po okrajích v šířce 700 mm bude proveden zásyp betonovým recyklátem, po zhutnění tl. 150 mm. Celková pojezdová plocha opravované části panelové komunikace bude 93,00 m2, zásypy asfaltovým recyklátem po okrajích panelové komunikace budou provedeny v ploše 31,00 m2.

Odvoz do vzdálenosti 3000 m, se složením na úložišti výkopku na ul. 8.května v Rýmařově, bez poplatku za skládkovné.

Předmět díla je specifikován zhotovitelem oceněným výkazem výměr.

2. Termín plnění: 							do 22.12.2023

3. Místo plnění:

Části pozemků parc.č. 1885 a 1879 v k.ú. Rýmařov, obec Rýmařov.

4. Položkový rozpočet:

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými, po celou dobu provádění stavby. Položkový rozpočet je přílohou této objednávky.

5. Splatnost faktury:

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6. Cena díla:

Cena díla činí: 								216 987,49 Kč bez 21 % DPH

45 567,37 Kč DPH 21%

Cena díla celkem: 							262 554,86 Kč vč. 21 % DPH

7. Záruční doba:

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za dílo na období 60 měsíců, přičemž záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání řádně zhotoveného díla.

Tato objednávka musí být písemně akceptována adresátem, jinak je neplatná. Za písemnou akceptaci se považuje i potvrzení objednávky prostým e-mailem, zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této objednávky.

Odběratel prohlašuje, že není v postavení osoby povinné k dani a na výše uvedenou dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb.

Objednávka č. RR/141/2023 (na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky)

Akceptace objednávky: 18.12.2023

18.12.2023

Ing. Miroslav Sigmund

vedoucí odboru regionálního rozvoje

Ověření správce rozpočtu: