III/15222 Chotěbudice průtah

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo III/15222 Chotěbudice průtah

ze dne 14. 9. 2023

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | STRABAG a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 |
| zastoupený: | Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva |

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 60838744 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ60838744 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele N-ST-02-2023- 4-15 a číslo zhotovitele 167 / LDGW / 2023, ze dne 14. 09. 2023, spočívající ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí

III/15222 Chotěbudice průtah

tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovým listem č. 1.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21 %

12 749 304,04 Kč

859 438,44 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

- 610 376,81 Kč

12 998 365,67 Kč

2 729 656,79 Kč

15 728 022,46 Kč

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- Změna soupisu prací č. 1

- Změna soupisu prací č. 2

III/15222 Chotěbudice průtah

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

V Jihlavě dne: viz podpis

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH, STRABAG, a.s.

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH, STRABAG, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Aspe Firma: STRABAG a.s.

3.6.16.5

Změna soupisu prací č. 1

Příloha č.5

Datum:	15.12.2023 Čas

Číslo a název stavby:

2023 - III/5222 Chotěbudice průtah RD

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZBV1

Změna soupisu prací (SO/PS) č. ZBV1

Kategorie Víceprací:

Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: 101 - Komunikace

| poř. č. pol. |  | kód položky název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdí celke K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 5 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 | 693,065000 | 328,545000 | -364,520000 | 384,00 | 266 136,96 | -139 975,68 | 0,00 | 126 161,28 | -1 |
| 4 | 014102.1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3 | T | 8,640000 | 8,640000 | 0,000000 | 588,00 | 5 080,32 | 0,00 | 0,00 | 5 080,32 |  |
| 7 | 113132. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM | M3 | 549,980000 | 549,980000 | 0,000000 | 862,80 | 474 522,74 | 0,00 | 0,00 | 474 522,74 |  |
| 9 | 113524. | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M | 108,000000 | 108,000000 | 0,000000 | 132,00 | 14 256,00 | 0,00 | 0,00 | 14 256,00 |  |
| 6 | 113721. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 | 20,000000 | 26,970000 | 6,970000 | 1 177,00 | 23 540,00 | 0,00 | 8 203,69 | 31 743,69 |  |
| 10 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 570,130000 | 587,480000 | 17,350000 | 558,00 | 318 132,54 | 0,00 | 9 681,30 | 327 813,84 |  |
| 1 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 427,600000 | 427,600000 | 0,000000 | 60,00 | 25 656,00 | 0,00 | 0,00 | 25 656,00 |  |
| 2 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 1 069,000000 | 1 069,000000 | 0,000000 | 132,00 | 141 108,00 | 0,00 | 0,00 | 141 108,00 |  |
| 30 | 129958. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 7,000000 | 7,000000 | 0,000000 | 717,60 | 5 023,20 | 0,00 | 0,00 | 5 023,20 |  |
| 16 | 17110. | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 549,980000 | 549,980000 | 0,000000 | 86,40 | 47 518,27 | 0,00 | 0,00 | 47 518,27 |  |
| 3 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 4 853,200000 | 4 995,900000 | 142,700000 | 19,44 | 94 346,21 | 0,00 | 2 774,09 | 97 120,30 |  |
| 11 | 451314. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 0,975000 | 0,975000 | 0,000000 | 4 440,00 | 4 329,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329,00 |  |
| 12 | 45152. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 0,975000 | 0,975000 | 0,000000 | 1 248,00 | 1 216,80 | 0,00 | 0,00 | 1 216,80 |  |
| 13 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,975000 | 0,975000 | 0,000000 | 7 296,00 | 7 113,60 | 0,00 | 0,00 | 7 113,60 |  |
| 15 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 46,260000 | 61,860000 | 15,600000 | 1 082,40 | 50 071,82 | 0,00 | 16 885,44 | 66 957,26 |  |
| 14 | 56333. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 257,000000 | 257,000000 | 0,000000 | 163,20 | 41 942,40 | 0,00 | 0,00 | 41 942,40 |  |
| 17 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 1 022,040000 | 1 070,376610 | 48,336610 | 1 950,00 | 1 992 978,00 | 0,00 | 94 256,39 | 2 087 234,39 |  |
| 18 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 427,600000 | 899,600000 | 472,000000 | 121,20 | 51 825,12 | 0,00 | 57 206,40 | 109 031,52 |  |
| 19 | 572121. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 5 365,710000 | 5 601,540000 | 235,830000 | 18,24 | 97 870,55 | 0,00 | 4 301,54 | 102 172,09 |  |

| 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 5 212,404000 | 5 477,500000 | 265,096000 | 16,68 | 86 942,90 | 0,00 | 4 421,80 | 91 364,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 5 212,404000 | 5 494,300000 | 281,896000 | 296,00 | 1 542 871,58 | 0,00 | 83 441,22 | 1 626 312,80 |
| 574C56. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 5 365,710000 | 5 744,240000 | 378,530000 | 415,00 | 2 226 769,65 | 0,00 | 157 089,95 | 2 383 859,60 |
| 57621. | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 5 365,710000 | 5 601,540000 | 235,830000 | 7,08 | 37 989,23 | 0,00 | 1 669,68 | 39 658,90 |
| 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 128,000000 | 181,000000 | 53,000000 | 129,60 | 16 588,80 | 0,00 | 6 868,80 | 23 457,60 |
| 89921. | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 11,000000 | 11,000000 | 0,000000 | 2 448,00 | 26 928,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928,00 |
| 915111. | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 233,375000 | 233,375000 | 0,000000 | 154,80 | 36 126,45 | 0,00 | 0,00 | 36 126,45 |
| 917224. | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 108,000000 | 108,000000 | 0,000000 | 535,20 | 57 801,60 | 0,00 | 0,00 | 57 801,60 |
| 9181D. | ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU | KUS | 2,000000 | 2,000000 | 0,000000 | 44 280,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 |
| 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 128,000000 | 181,000000 | 53,000000 | 132,00 | 16 896,00 | 0,00 | 6 996,00 | 23 892,00 |
| 938542. | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 42,000000 | 42,000000 | 0,000000 | 412,80 | 17 337,60 | 0,00 | 0,00 | 17 337,60 |
| 59000. | Nové položky Kladení zámkové dlažby tl. 6cm do drtě tl. 4cm | M2 | 0,000000 | 16,000000 | 16,000000 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 4 944,00 | 4 944,00 |
| 59001. | Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm přírodní | M2 | 0,000000 | 10,600000 | 10,600000 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441,40 | 4 441,40 |
| 59002. | Dlažba zámková H-PROFIL 200 x 165 x 60 mm červená | M2 | 0,000000 | 5,400000 | 5,400000 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770,20 | 2 770,20 |
| 59003. | Osazení záhon. obrubníků do lože z C12/15 bez opěry, včetně obrubníku 100/5/20cm | M | 0,000000 | 1,500000 | 1,500000 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 7 817 479,34 | -139 975,68 | 466 362,90 | 8 143 866,55 326 387,22 |  |
|  | Všechny změny celkem |  |  |  |  | 7 817 479,34 | -139 975,68 | 466 362,90 | 8 143 866,55 326 387,22 |  |

20

21

22

31

23

24

25

26

27

28

29

33

34

35

36

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Strana 1

11:19:09

| 1 cen | rozdíl cen |
| --- | --- |
| 21n v | celkem v |
| _č | % |
| 13 | 14 |
| 39 975,68 | -52,60 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 8 203,69 | 34,85 |
| 9 681,30 | 3,04 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2 774,09 | 2,94 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 16 885,44 | 33,72 |
| 0,00 | 0,00 |
| 94 256,39 | 4,73 |
| 57 206,40 | 110,38 |
| 4 301,54 | 4,40 |

4421,80

83 441,22

57 089,95

- 669,68

6 868,80

0,00

0,00

0,00

0,00

6 996,00

0,00

4 944,00

4 441,40

- 770,20

411,00

4,18

4,18

5,09

5,41

7,05

4,40

41,41

0,00

0,00

0,00

0,00

41,41

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Aspe Firma: STRABAG a.s.

3.6.16.5

Změna soupisu prací č. 2

Příloha č.5

Datum:	15.12.2023 Čas

Číslo a název stavby:

2023 - III/5222 Chotěbudice průtah RD

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo:ZBV1

Změna soupisu prací (SO/PS) č. ZBV1

Číslo a název SO/PS:	102 - Komunikace mimo PD

Kategorie Víceprací:

Číslo a název rozpočtu: 102 - Komunikace mimo PD

| poř. č. pol. |  | kód položky název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | méněpráce ve změně v Kč | vícepráce ve změně v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdí celke K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |
| 33 | 014101. | POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŽB, kámen 2400kg/m3 | M3 | 0,980000 | 0,980000 | 0,000000 | 1 080,00 | 1 058,40 | 0,00 | 0,00 | 1 058,40 |  |
| 22 | 014101.3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - kamenivo, zemina 2000kg/m3 | M3 | 137,927000 | 0,000000 | -137,927000 | 384,00 | 52 963,97 | -52 963,97 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | 014101.4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina 1800kg/m3 | M3 | 143,984000 | 22,280000 | -121,704000 | 384,00 | 55 289,86 | -46 734,34 | 0,00 | 8 555,52 | - |
| 25 | 113132. | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM | M3 | 40,824000 | 0,000000 | -40,824000 | 862,80 | 35 222,95 | -35 222,95 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | 113721. | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM | M3 | 2,763000 | 2,763000 | 0,000000 | 1 177,00 | 3 252,05 | 0,00 | 0,00 | 3 252,05 |  |
| 21 | 122738. | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 134,719000 | 0,000000 | -134,719000 | 558,00 | 75 173,20 | -75 173,20 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | 12922. | ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM | M2 | 820,400000 | 820,400000 | 0,000000 | 60,00 | 49 224,00 | 0,00 | 0,00 | 49 224,00 |  |
| 10 | 12931. | ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M | M | 1 406,400000 | 1 406,400000 | 0,000000 | 132,00 | 185 644,80 | 0,00 | 0,00 | 185 644,80 |  |
| 23 | 129958. | ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM | M | 7,000000 | 7,000000 | 0,000000 | 717,60 | 5 023,20 | 0,00 | 0,00 | 5 023,20 |  |
| 31 | 131734. | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM | M3 | 12,720000 | 12,720000 | 0,000000 | 402,00 | 5 113,44 | 0,00 | 0,00 | 5 113,44 |  |
| 29 | 17481. | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ŠD 0/32 | M3 | 5,850000 | 5,850000 | 0,000000 | 885,60 | 5 180,76 | 0,00 | 0,00 | 5 180,76 |  |
| 28 | 17511. | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 2,730000 | 2,730000 | 0,000000 | 297,60 | 812,45 | 0,00 | 0,00 | 812,45 |  |
| 27 | 45157. | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 1,400000 | 1,400000 | 0,000000 | 1 147,20 | 1 606,08 | 0,00 | 0,00 | 1 606,08 |  |
| 32 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,900000 | 0,900000 | 0,000000 | 7 296,00 | 6 566,40 | 0,00 | 0,00 | 6 566,40 |  |
| 26 | 561401. | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I | M3 | 40,824000 | 0,000000 | -40,824000 | 2 796,00 | 114 143,90 | -114 143,90 | 0,00 | 0,00 | -1 |
| 19 | 56330.3 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 73,483000 | 0,000000 | -73,483000 | 1 082,40 | 79 538,00 | -79 538,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 20 | 56333. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 408,240000 | 0,000000 | -408,240000 | 163,20 | 66 624,77 | -66 624,77 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 567504. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ | M3 | 172,000000 | 313,900000 | 141,900000 | 1 950,00 | 335 400,00 | 0,00 | 276 705,00 | 612 105,00 | 2 |
| 18 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 820,400000 | 820,400000 | 0,000000 | 121,20 | 99 432,48 | 0,00 | 0,00 | 99 432,48 |  |
| 2 | 572121. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 | M2 | 860,000000 | 1 569,500000 | 709,500000 | 18,24 | 15 686,40 | 0,00 | 12 941,28 | 28 627,68 |  |
| 4 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 8 829,840000 | 8 829,840000 | 0,000000 | 16,68 | 147 281,73 | 0,00 | 0,00 | 147 281,73 |  |

| 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 820,000000 | 820,000000 | 0,000000 | 296,00 | 242 720,00 | 0,00 | 0,00 | 242 720,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 574A45. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 50MM | M2 | 3 985,200000 | 3 985,200000 | 0,000000 | 347,00 | 1 382 864,40 | 0,00 | 0,00 | 1 382 864,40 |
| 574C56. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 | 840,000000 | 840,000000 | 0,000000 | 415,00 | 348 600,00 | 0,00 | 0,00 | 348 600,00 |
| 57621. | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 | M2 | 860,000000 | 1 569,500000 | 709,500000 | 7,08 | 6 088,80 | 0,00 | 5 023,26 | 11 112,06 |
| 5774CG. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ | M3 | 163,296000 | 177,156000 | 13,860000 | 7 100,00 | 1 159 401,60 | 0,00 | 98 406,00 | 1 257 807,60 |
| 58910. | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM | M | 34,100000 | 34,100000 | 0,000000 | 129,60 | 4 419,36 | 0,00 | 0,00 | 4 419,36 |
| 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | 20,000000 | 20,000000 | 0,000000 | 523,20 | 10 464,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464,00 |
| 9183D3. | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH | M | 7,000000 | 7,000000 | 0,000000 | 4 236,00 | 29 652,00 | 0,00 | 0,00 | 29 652,00 |
| 9185D2. | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | 2,000000 | 2,000000 | 0,000000 | 32 640,00 | 65 280,00 | 0,00 | 0,00 | 65 280,00 |
| 919111. | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 34,100000 | 34,100000 | 0,000000 | 132,00 | 4 501,20 | 0,00 | 0,00 | 4 501,20 |
| 966346. | BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM | M | 7,000000 | 7,000000 | 0,000000 | 1 572,00 | 11 004,00 | 0,00 | 0,00 | 11 004,00 |
|  | Celkem |  |  |  |  | 4 605 234,20 | -470 401,13 | 393 075,54 | 4 527 908,61 -77 325,59 |  |
|  | Všechny změny celkem |  |  |  |  | 4 605 234,20 | -470 401,13 | 393 075,54 | 4 527 908,61 -77 325,59 |  |

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

6

7

3

24

5

13

17

14

16

12

15

Datum:

Strana 1

11:18:25

| 1 cen | rozdíl cen |
| --- | --- |
| 21n v | celkem v |
| _č | % |
| 13 | 14 |
| 0,00 | 0,00 |
| 52 963,97 | -100,00 |
| 46 734,34 | -84,53 |
| 35 222,95 | -100,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 75 173,20 | -100,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 14 143,90 | -100,00 |
| 79 538,00 | -100,00 |
| 66 624,77 | -100,00 |
| 76 705,00 | 82,50 |
| 0,00 | 0,00 |
| 12 941,28 | 82,50 |
| 0,00 | 0,00 |

| 0,00 | 0,00 |
| --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 5 023,26 | 82,50 |
| 98 406,00 | 8,49 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |

-1,68

-1,68