# Smlouva o DÍlo

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: 6150/29/2017

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:		Vodní stavitelství s.r.o.

Prachatická 1192/3

370 05 České Budějovice

Společnost Vodní stavitelství s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 2418

Statutární orgán: Ing. Zdeněk Linhart

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech technických: Ing. Zdeněk Linhart

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48202703

DIČ: CZ48202703

dále jen „zhotovitel“

Objednatel:		Český hydrometeorologický ústav

Na Šabatce 17

143 06 Praha 4 - Komořany

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Martin Zrzavecký, oddělení podzemních vod

IČO: 00020699, DIČ: CZ00020699

Právní forma organizace zadavatele: státní příspěvková organizace

dále jen „objednatel“

II.

Základní parametry

2.1. Stavba /název/:	Rekonstrukce pramene PP0797 Svatý Jan,

Ev.č. ÚH-MR 16-17

2.2. Místo:			Svatý Jan pod Skalou

III.

Předmět smlouvy, rozsah

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu:

Rekonstrukce pramene PP0797 Svatý Jan, ÚH-MR 16-17

Dle specifikace v bodu 2.1 v rozsahu dle projektu a výkazu výměr předložených zadavatelem soutěže

IV.

Doba provedení

4.1. Zhotovitel provede dílo v termínu od 3.7.2017 do 30.11.2017.

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději do termínu 3.7.2017

4.3. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání předmětu díla zápis, který obě strany podepíší.

V.

Cena, způsob placení

5.1. Dohodnutá cena za dílo činí:

Rekonstrukce pramene PP0797 Svatý Jan /bez DPH/  	                           565.656,00 Kč

DPH 21,00 %									    118.788,00 Kč

Cena celkem vč. DPH							   684.444,00 Kč

Tato cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

5.2. Cenu lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

- pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

5.3. Dohodnutá cena byla určena na základě cenové kalkulace, která je součástí obchodní nabídky na veřejnou zakázku

VI.

Financování a placení

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě faktury, kterou vystaví zhotovitel po sepsání zápisu o předání a převzetí díla.

Faktura musí obsahovat:

- název a sídlo kupujícího a prodávajícího, jejich IČ, DIČ

- evidenční číslo daňového dokladu

- číslo smlouvy zadavatele

- předmět a název díla, č. smlouvy

- cenu díla – fakturovanou částku

- datum vystavení faktury

- den uskutečnění plnění

- den splatnosti

- bankovní spojení

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů od prokazatelného doručení. Faktura bude zaslána poštou doporučeně.

6.3 Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury.

6.4. Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

6.5. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.

6.6. Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

VII.

Způsob provedení

7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. Pokud objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví se k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt.

VIII.

Staveniště

8.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosto práv třetích osob, v jednom dni.

8.2. Vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, vytyčení základních výškových a směrových bodů zajistí zhotovitel stavby.

8.3. Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

IX.

Spoluúčast smluvních stran

Objednatel provede ohlášení stavby, případně zajistí stavební povolení na příslušných stavebních úřadech, je-li toto pro realizaci stavby nezbytné.

X.

Vady, reklamace, smluvní pokuta

10.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu týkající se díla 60 měsíců a počíná běžet předáním díla, či jeho samostatné části.

10.2. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit do 60 pracovních dnů od reklamace, popřípadě v jiné dohodnuté lhůtě. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetímu subjektu na náklady zhotovitele. Tím není dotčena záruční lhůta.

10.3. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z  ceny díla za každý započatý den prodlení

- za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedení díla ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení

XI.

Ostatní ujednání

11.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum dokončení přejímacího řízení, apod.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, přímo nebo nepřímo při provádění smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně využití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

11.3. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se zákonem a souvisejícími předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

11.4. Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: „Druhá smluvní strana Vodní stavitelství s.r.o. je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.“

XII.

Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky na návrh kterékoliv ze smluvních stran.

13.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a  účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.

13.3. Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

13.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané vyhotovení.

13.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jsou srozuměny s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.6. Tato smlouva vstupuje v platnost v den podpisu smluvních stran. Účinnost nastává vložením smlouvy do registru smluv.

V Praze                                                                      V Českých Budějovicích

Objednatel:						Zhotovitel:

………………………………………..		…………………………………………..