SMLOUVA O DÍLO

(na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

číslo smlouvy objednatele: 3100/47/2017

Objednatel:         	Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Na Šabatce 17, 143 06 Praha Komořany

Statutární orgán: Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

Odpovědná osoba: Ing. Martin Zrzavecký

IČ: 00020699 DIČ: CZ00020699

Zhotovitel:       	Truhlářství Jiří Trnka

Sídlo společnosti:      Rokytno 142, 533 04 Sezemice

IČ: 			11588829

DIČ:			není plátce

Odpovědná osoba:      Jiří Trnka

Čl. I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) provést opravu měrných přelivů s vybudováním nových dřevěných konstrukcí dle technické specifikace.

- Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. II.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel provede dílo v období od 1.7.2017  do 31.10.2017

- Seznam lokalit je uveden v příloze č. 1.

Čl. III.

Cena díla

- V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena díla sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

125 840 Kč (sto dvacet pět tisíc osm set čtyřicet Kč včetně DPH).

Cena bez DPH	125 840,-Kč

DPH	není plátce

Celková cena za zakázku	125 840,-Kč

Tato cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

- Cenu lze překročit jen za těchto podmínek:

- pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

- pokud v průběhu plnění dodávky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

Čl. IV.

Platební podmínky

- Obě strany se dohodly, že cena bude uhrazena na základě faktury se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.

Platba bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovitele.

Faktura za provedené práce bude vystavena po předání a převzetí díla.

- Faktura musí obsahovat zejména:

  - označení a číslo faktury,

  - obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

  - bankovní spojení,

  - předmět smlouvy, číslo smlouvy

  - den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,

  - cenu díla,

  - fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty.

- Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury.

- Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

- Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyúčtuje také daň z přidané hodnoty v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě k datu uskutečnění zdanitelného plnění, je-li zhotovitel plátcem DPH.

- Plnění bude použito pro činnosti, kdy ČHMÚ není osobou povinnou k DPH, z tohoto důvodu nelze použít režim přenesené daňové povinnosti.

Čl. V.

Záruka a jakost dodaného díla

- Smluvní strany sjednaly záruční dobu na předmět této smlouvy na 24 měsíců, záruční doba počíná běžet předáním díla.

- Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravu do 30 pracovních dnů od jejího nahlášení objednatelem. Pokud nebude závada odstraněna v dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění závady díla dodaného dle této smlouvy u jiného subjektu na náklad zhotovitele. I přes odstranění závady jiným subjektem není dotčena záruční lhůta a povinnosti zhotovitele podle tohoto článku.

- Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od nahlášení závady do jejího odstranění. O provedení záruční opravy vyhotoví zhotovitel písemný protokol.

Čl. VI.

Smluvní pokuty

- Za nedodržení doby plnění podle čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny nedodaného díla za každý započatý den prodlení.

- Smluvní pokuta při prodlení zhotovitele s provedením záručních oprav činí 500,- Kč za každý započatý den prodlení a za každou vadu.

- Při prodlení objednatele s úhradou faktury činí smluvní pokuta 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Uvedené smluvní pokuty jako sankce nemají vliv na výši případné náhrady škody.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnosti provést dodávku díla ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti plynoucí z této smlouvy a z platných právních předpisů.

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ním souvisejícími.

- Tato smlouva vstupuje v platnost v den podpisu smluvních stran. Účinnost nastává vložením smlouvy do registru smluv.

- Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva se zhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

- nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

- zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

- Objednatel může upravit rozsah plnění v případě krácení finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem objednatele, nebo prostřednictvím zřizovatele ze zdrojů z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR na plnění této smlouvy. Cena bude v takových případech upravena podle jednotkových cen uvedených v nabídce.

- Objednatel je povinen nejpozději do 30 dnů po uzavření smlouvy zveřejnit na svém profilu zadavatele, respektive v registru smluv text uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem, a to včetně jejích případných změn a dodatků.

- Smluvní strany jsou si vědomy toho, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo Smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a relevantní informace o ní vč. souvisejících dodatků budou obsahem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona a na určité části obsahu smlouvy vč. příloh může být provedena dle ustanovení § 3 anonymizace.

- Ujednání o spolupůsobení při výkonu finanční kontroly: Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných fondů.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu s platnými právními předpisy

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jsou srozuměni s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel	Zhotovitel

V Praze dne:                                                                 V Rokytně dne:

………………………….                                       ……………………………

RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.		      Jiří Trnka

náměstek pro hydrologii

Příloha č. 1: Seznam lokalit a technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1

Oprava měrných přelivů s vybudováním nových dřevěných konstrukcí - pobočka Hradec Králové

Lokality:  Velký Vřešťov PP0024, Panské Pole – Hanička PP0046,  Jetřichov PP0580

Soupis prací pro jednotlivé lokality

Pramen Velký Vřešťov: Zajistit zamezení přetékaní vody přes stávající přeliv (Průtok je cca 8 až 9 l/s.) odčerpáváním vody z pramene do níže položeného jezírka. Vzdálenost od pramene k jezírku cca 6-7 m.

Odříznout stávající plechový přeliv cca 50 – 70 mm od obvodových zdí a betonového dna koryta. Síla stávajícího plechu je cca 6 až 10 mm. Příprava montážních otvorů a těsnících prvků po celém montážním obvodu. Provést montáž nového přelivu tak aby byla zajištěná 100 % vodotěsnost mezi styčnými plochami.

Při montáži nesmí dojít k poškození obvodových pískovcových stěn a betonového dna koryta. Při montáži nového přelivu musí být zachována výšková kóta stávajícího přelivu. Při provedení stavebních prací nesmí dojít ke znečištění pramene ani vodního toku, žádnými chemickými látkami ani případným stavebním odpadem.

Parametry nového přelivu pro lokalitu Velký Vřešťov: přeliv z nerez plechu o síle 8 mm, rozměry 80x45 cm, se třemi obdélníkovými výřezy 12x20 cm a zabroušenými hranami.

Pramen Panské Pole - Hanička: Zajistit zamezení přetékaní vody přes stávající přeliv (Průtok je cca 2 až 4 l/s.) odčerpáváním vody z pramene do toku pod měrným objektem.

Odříznout stávající plechový přeliv cca 50 – 70 mm od obvodových zdí a betonového dna koryta. Síla stávajícího plechu je cca 6 až 10 mm. Příprava montážních otvorů a těsnících prvků po celým montážním obvodu. Provést montáž nového přelivu tak aby byla zajištěná 100 % vodotěsnost mezi styčnými plochami.

Při montáži nesmí dojít k poškození obvodových betonových stěn a betonového dna koryta. Při montáži nového přelivu musí být zachována výšková kóta stávajícího přelivu. Při provedení stavebních prací nesmí dojít ke znečištění pramene ani vodního toku, žádnými chemickými látkami ani případným stavebním odpadem.

Parametry nového přelivu pro lokalitu Panské Pole Hanička: přeliv z nerez plechu o síle 8 mm, rozměry 80x45 cm, s trojúhelníkovým 90° výřezem a zabroušenými hranami. Výkres nového přelivu viz příloha.

Výroba a montáž dřevěné ochranné budky pro instalaci automatické stanici.

Pramen Jetřichov: Zajistit zamezení přetékaní vody přes stávající přeliv (Průtok je cca 1 až 2 l/s.)

odčerpáváním vody z pramene do níže položeného toku

Odříznout stávající plechový přeliv cca 50 – 70 mm od obvodových zdí a betonového dna koryta. Síla stávajícího plechu je cca 6 až 10 mm. Příprava montážních otvorů a těsnících prvků po celém montážním obvodu. Provést montáž nového přelivu tak aby byla zajištěná 100 % vodotěsnost mezi styčnými plochami.

Při montáži nesmí dojít k poškození obvodových betonových stěn a betonového dna koryta. Při montáži nového přelivu musí být zachována výšková kóta stávajícího přelivu. Při provedení stavebních prací nesmí dojít ke znečištění pramene ani vodního toku, žádnými chemickými látkami ani případným stavebním odpadem.

Parametry nového přelivu pro lokalitu Jetřichov: přeliv z nerez plechu o síle 8 mm, rozměry 80x45 cm, s trojúhelníkovým 45° výřezem a zabroušenými hranami.

Provedení dřevěných konstrukcí:

Výroba a montáž dřevěné ochranné budky pro instalaci automatické stanici. Materiál dřevěných prvků -   prkna 20 mm, DSP deska a palubky 20 mm.   Vše s impregnací proti vlhkosti.

Založení 5. kotevních patek pro dřevěný přístřešek.

Výroba a montáž dřevěného přístřešku na pramenu rozměrově cca  4 x 2 m včetně střešní krytiny.

Přístřešek nad prameništěm na lokalitě Jetřichov bude proveden jako celodřevěná konstrukce.

Celkové rozměry přístřešku cca: svisle konstrukce do výšky 1,5 m. Plošné konstrukce 4 x 2 m.

Nosná konstrukce z dřevěných trámů 8 x 9 cm, pobitá dřevěnými prvky (prkna tloušťka 25 mm) krytina asfaltový šindel s posypem. Všechny dřevěné prvky budou mít ochranný nátěr hnědé barvy.

Výroba a montáž dřevěné lávky přes vodoteč.