Priloha c. 1 SOD c. 1507/2023 Oceneny soupis praci

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 2 150 180,96

21,00% 1 777 009,06 373 171,90

15,00% 0,00 0,00

SoD

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 777 009,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

Strana 1 z 58

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SoD

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON2 161 000,00 194 810,00 STA

Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského

potoka (800 089)

1 777 009,06 2 150 180,96

SO 06 142 213,18 172 077,95

Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka

(800 089)

VON1 160 000,00 193 600,00

Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800

088)

SO 04 Tůně na přítoku Dvorečského potoka (800 089) 311 210,85 376 565,13

SO 05 Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088) 119 779,01 144 932,60

Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka

(800 089)

SO 02 196 358,08 237 593,28

SO 03 Tůně na Dvorečském potoce (800 088) 433 552,97 524 599,09

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 252 894,97 306 002,91

Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800

088)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

18. 10. 2023

Strana 2 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 894,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 894,97 21,00% 53 107,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 306 002,91

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 01 - Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)

Strana 3 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 252 894,97

1 - Zemní práce 168 232,20

4 - Vodorovné konstrukce 77 054,25

998 - Přesun hmot 7 608,52

SO 01 - Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 4 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 252 894,97

D 1 Zemní práce 168 232,20

1 K R 001 Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1) kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 R položka

PP Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1). Celková délka převedení vody

24 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1). Celková délka převedení vody

24 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit"

2 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 19 902,500 1,00 19 902,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sekání trávy na ploše koryta a úpravy terénu s likvidací biomasy na místě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sekání trávy na ploše koryta a úpravy terénu s likvidací biomasy na místě"

VV "14085+7366-1489-59,5

VV "Celkem "19902,5 19 902,500

3 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 15,000 11,00 165,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111209111

4 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do

100 m2 strojně

m2 15,000 35,00 525,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové

ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Mýcení křovin

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Mýcení křovin"

5 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 104,250 6,00 12 625,50 CS ÚRS 2023 01

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 01 - Revitalizované koryto Dvorečského potoka (800 088)

Strana 5 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy revitalizovaného koryta a slepých ramen tl. 100 mm (dle tabulky na konci SO 01)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy revitalizovaného koryta a slepých ramen tl. 100 mm (dle tabulky na konci SO 01)"

VV "206,89/0,1 "dle tabulky na konci SO 01 - tl. 10 cm"

VV "50,5*0,7 "slepá ramena - tl. 10 cm"

VV "Součet

VV "Celkem "2104,25 2 104,250

6 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 253,991 50,00 12 699,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy revitalizovaného koryta a terénu v místech zahloubení koryta (sklon 1 : 10) (dle tabulky na konci SO 01), výkopy slepých ramen koryta

a tůňky na revitalizovaném korytě (6 ks)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy revitalizovaného koryta a terénu v místech zahloubení koryta (sklon 1 : 10) (dle tabulky na konci SO 01), výkopy slepých ramen koryta

a tůňky na revitalizovaném korytě (6 ks)"

VV "244,05 "dle tabulky na konci SO 01"

VV "+50,5*0,122 "slepá ramena"

VV "0,50*3,0*0,60*0,7*6 "tůňky na toku 6 ks"

VV "Součet

VV "Celkem "253,991 253,991

7 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 36,593 410,00 15 003,13 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

výkopy pro pomístní zdrsnění dna - 21 ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

výkopy pro pomístní zdrsnění dna - 21 ks"

VV "((1,7*0,5)+(2,5*1,3))/2*0,85*21

VV "Celkem "36,593 36,593

8 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 290,580 15,00 4 358,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přemístění výkopku na hromady pro použití na zásypy objektů a rekultivaci pozemků po dokončení úseku revitalizace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění výkopku na hromady pro použití na zásypy objektů a rekultivaci pozemků po dokončení úseku revitalizace"

VV "244,05+6,16+36,59+3,78 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"

VV "Celkem "290,58 290,580

9 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 401,370 27,00 10 836,99 CS ÚRS 2023 01

Strana 6 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do

původního stavu)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do

původního stavu)"

VV "210,43 "odvoz ornice na místo rekultivace"

VV "244,05+6,16+36,59-77,16-22,48+3,78 "přebytečný výkopek - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"

VV "Součet

VV "Celkem "401,37 401,370

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 501,010 32,00 16 032,32 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití"

VV "290,58 "výkopek"

VV "210,43 "ornice"

VV "Součet

VV "Celkem "501,01 501,010

11 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 99,641 42,00 4 184,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Úprava terénu okolo revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 01) a obsyp objektů pomístního zdrsnění koryta (21 ks)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Úprava terénu okolo revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 01) a obsyp objektů pomístního zdrsnění koryta (21 ks)"

VV "(((1,70 * 0,50) + (2,50 * 1,30))/2 * 0,85 -1,7*0,50*0,50-0,19*1,3)*21 "obsyp objektů pomístního zdrsnění dna"

VV "77,16 "dle tabulky na konci SO 01"

VV "Součet

VV "Celkem "99,641 99,641

12 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 909,400 4,00 7 637,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

rozhrnutí části přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

rozhrnutí části přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště"

VV "(244,05+6,16+36,59-77,16-22,48+3,78)/0,1 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"

VV "Celkem "1909,4 1 909,400

13 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 882,200 9,00 16 939,80 CS ÚRS 2023 01

Strana 7 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

rozprostření ornice na rekultivovaných pozemcích v tl. 150 mm (dle tabulky na konci SO 01) v obvodu staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

rozprostření ornice na rekultivovaných pozemcích v tl. 150 mm (dle tabulky na konci SO 01) v obvodu staveniště"

VV "282,33/0,15 "dle tabulky na konci SO 01 - tl. 15 cm"

VV "Celkem "1882,2 1 882,200

14 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 791,600 4,00 15 166,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

osetí rekultivovaných ploch

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

osetí rekultivovaných ploch"

VV "1909,40 "osetí rekultivovaných ploch přebytečným výkopkem"

VV "1882,20 "osetí rekultivovaných ploch ornicí"

VV "Součet

VV "Celkem "3791,6 3 791,600

15 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 75,832 120,00 9 099,84 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

VV "3791,6*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "75,832 75,832

16 K 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 365,450 11,00 4 019,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

úprava pláně dna koryta (40 % obvodu koryta)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

úprava pláně dna koryta (40 % obvodu koryta)"

VV "(1,10 * 790,0 * 0,40) "40% z obvodu koryta"

VV "0,5*1,7*21 "pomístní zdrsnění dna (21 ks)"

VV "Součet

VV "Celkem "365,45 365,450

17 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 521,400 25,00 13 035,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

svahování výkopů (60 % obvodu koryta)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

svahování výkopů (60 % obvodu koryta)"

VV "1,1*790,0*0,6 "60% z obvodu koryta"

VV "Celkem "521,4 521,400

D 4 Vodorovné konstrukce 77 054,25

Strana 8 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 36,855 1 650,00 60 810,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů

do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Opevnění revitalizovaného koryta - 2 až 3 kameny na 1 m toku (zatlačit kameny do dna) a vrchní konstrukce objektu pomístního zdrsnění dna

(4 kameny na objekt, zatlačit do dna), žula, viz výkres D.3.13 a výkres D.3.5

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Opevnění revitalizovaného koryta - 2 až 3 kameny na 1 m toku (zatlačit kameny do dna) a vrchní konstrukce objektu pomístního zdrsnění dna

(4 kameny na objekt, zatlačit do dna), žula, viz výkres D.3.13 a výkres D.3.5"

VV "0,30*0,30*0,30*3*427,0+0,3*0,3*0,3*4*21 "izolované kameny do dna, kameny do 50 kg, žula"

VV "Celkem "36,855 36,855

19 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 8,925 1 820,00 16 243,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211151

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

pomístní zdrsnění dna, hmotnost kamenů do 80 kg, žula, viz výkres D.3.5

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pomístní zdrsnění dna, hmotnost kamenů do 80 kg, žula, viz výkres D.3.5"

VV "1,70*0,50*0,50*21 "pomístní zdrsnění dna"

VV "Celkem "8,925 8,925

D 998 Přesun hmot 7 608,52

20 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 85,489 89,00 7 608,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 9 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 358,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 196 358,08 21,00% 41 235,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 237 593,28

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 02 - Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Strana 10 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 196 358,08

1 - Zemní práce 114 522,52

4 - Vodorovné konstrukce 74 466,45

998 - Přesun hmot 7 369,11

SO 02 - Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 11 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 196 358,08

D 1 Zemní práce 114 522,52

1 K R 002 Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1) kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 R položka

PP Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1). Celková délka převedení vody

34 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1). Celková délka převedení vody

34 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit"

2 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 13 707,400 1,00 13 707,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sekání trávy na ploše koryta a úpravy terénu s likvidací biomasy na místě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sekání trávy na ploše koryta a úpravy terénu s likvidací biomasy na místě"

VV "14587-810-69,6

VV "Celkem "13707,4 13 707,400

3 K 111209111 Spálení proutí a klestu m2 425,000 11,00 4 675,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111209111

4 K 111251102

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes

100 do 500 m2 strojně

m2 425,000 30,00 12 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové

ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Mýcení křovin

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Mýcení křovin"

5 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 1,000 300,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 02 - Revitalizované koryto přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Strana 12 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

odstranění pařezu vykopáním s uložením na místě do tůně

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

odstranění pařezu vykopáním s uložením na místě do tůně"

6 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 808,500 6,00 10 851,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 02) a slepých ramen

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 02) a slepých ramen"

VV "176,05 /0,1"dle tabulky na konci SO 02 - tl. 10 cm"

VV "80,0*0,60 "slepá ramena - tl. 10 cm"

VV "Součet

VV "Celkem "1808,5 1 808,500

7 K 124253101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 148,590 50,00 7 429,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy revitalizovaného koryta a terénu v místech zahloubení koryta (sklon 1 : 10) (dle tabulky na konci SO 02), výkopy slepých ramen koryta

a tůněk na revitalizovaném toku - 4 ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy revitalizovaného koryta a terénu v místech zahloubení koryta (sklon 1 : 10) (dle tabulky na konci SO 02), výkopy slepých ramen koryta

a tůněk na revitalizovaném toku - 4 ks"

VV "139,51 "dle tabulky na konci SO 02"

VV "80,0*0,082 "slepá ramena"

VV "0,50*3,00*0,60*0,7*4 "tůňky na revitalizovaném toku - 4 ks"

VV "Součet

VV "Celkem "148,59 148,590

8 K 132212131 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 29,520 410,00 12 103,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132212131

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

výkopy pro pomístní zdrsnění dna (tř.3) - 18 ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

výkopy pro pomístní zdrsnění dna (tř.3) - 18 ks"

VV "((1,7*0,5)+(2,5*1,3))/2*0,80*18

VV "Celkem "29,52 29,520

9 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 178,110 15,00 2 671,65 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

Strana 13 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přemístění výkopku na hromady pro použití na rekultivaci pozemků po dokončení úseku revitalizace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění výkopku na hromady pro použití na rekultivaci pozemků po dokončení úseku revitalizace"

VV "139,51+6,56+29,52+2,52 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"

VV "Celkem "178,11 178,110

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 263,560 27,00 7 116,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přemístění ornice a přebytečného výkopku na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor

(uvedení do původního stavu)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění ornice a přebytečného výkopku na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor

(uvedení do původního stavu)"

VV "180,85 "ornice - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"

VV "139,51+6,56+29,52-76,81-18,59+2,52 "přebytečný výkopek - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"

VV "Součet

VV "Celkem "263,56 263,560

11 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 95,404 42,00 4 006,97 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Úprava terénu okolo revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 02) a obsyp objektů pomístního zdrsnění koryta (18 ks)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Úprava terénu okolo revitalizovaného koryta (dle tabulky na konci SO 02) a obsyp objektů pomístního zdrsnění koryta (18 ks)"

VV "(((1,70 * 0,50) + (2,50 * 1,30))/2 * 0,80 -1,7*0,50*0,50-0,14*1,3)*18 "obsyp objektů pomístního zdrsnění dna"

VV "76,81 "dle tabulky na konci SO 02"

VV "Součet

VV "Celkem "95,404 95,404

12 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 827,100 4,00 3 308,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

rozhrnutí části přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště (mocnost 100 mm)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

rozhrnutí části přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště (mocnost 100 mm)"

VV "(139,51+6,56+29,52-76,81-18,59+2,52)/0,1 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"

VV "Celkem "827,1 827,100

13 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 827,533 9,00 7 447,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

rozprostření ornice na rekultivovaných pozemcích v tl. 150 mm (dle tabulky na konci SO 02)

Strana 14 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

rozprostření ornice na rekultivovaných pozemcích v tl. 150 mm (dle tabulky na konci SO 02)"

VV "124,13/0,15 "dle tabulky na konci SO 02 - tl. 15 cm"

VV "Celkem "827,533 827,533

14 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 654,630 4,00 6 618,52 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

osetí rekultivovaných ploch

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

osetí rekultivovaných ploch"

VV "827,10 "osetí rekultivovaných ploch přebytečným výkopkem"

VV "827,53 "osetí rekultivovaných ploch ornicí"

VV "Součet

VV "Celkem "1654,63 1 654,630

15 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 33,093 120,00 3 971,16 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

VV "1654,63*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "33,093 33,093

16 K 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 250,300 11,00 2 753,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

úprava pláně dna koryta (40 % obvodu koryta)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

úprava pláně dna koryta (40 % obvodu koryta)"

VV "(227,0+222,0+176,0)*0,94*0,4 "40% z obvodu koryta"

VV "0,5*1,7*18 "pomístní zdrsnění dna (18 ks)"

VV "Součet

VV "Celkem "250,3 250,300

17 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 352,500 25,00 8 812,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

svahování výkopů (60 % obvodu koryta)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

svahování výkopů (60 % obvodu koryta)"

VV "(227,0+222,0+176,0)*0,94*0,6 "60% z obvodu koryta"

VV "Celkem "352,5 352,500

D 4 Vodorovné konstrukce 74 466,45

18 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 36,693 1 650,00 60 543,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů

do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161

Strana 15 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Opevnění revitalizovaného koryta - 2 až 3 kameny na 1 m toku (zatlačit kameny do dna) a vrchní konstrukce objektu pomístního zdrsnění dna

(4 kameny na objekt, zatlačit do dna), žula, viz výkres D.4.10 a výkres D.4.5

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Opevnění revitalizovaného koryta - 2 až 3 kameny na 1 m toku (zatlačit kameny do dna) a vrchní konstrukce objektu pomístního zdrsnění dna

(4 kameny na objekt, zatlačit do dna), žula, viz výkres D.4.10 a výkres D.4.5"

VV "0,30*0,30*0,30*3*429,0+0,3*0,3*0,3*4*18 "izolované kameny do dna"

VV "Celkem "36,693 36,693

19 K 463211151 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 7,650 1 820,00 13 923,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211151

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

pomístní zdrsnění dna, hmotnost kamenů do 80 kg, žula, viz výkres D.4.5

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pomístní zdrsnění dna, hmotnost kamenů do 80 kg, žula, viz výkres D.4.5"

VV "1,70*0,50*0,50*18 "pomístní zdrsnění dna"

VV "Celkem "7,65 7,650

D 998 Přesun hmot 7 369,11

20 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 82,799 89,00 7 369,11 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 16 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 433 552,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 433 552,97 21,00% 91 046,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 524 599,09

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 03 - Tůně na Dvorečském potoce (800 088)

Strana 17 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 433 552,97

1 - Zemní práce 390 172,55

4 - Vodorovné konstrukce 1 942,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 283,00

997 - Přesun sutě 1 918,80

998 - Přesun hmot 236,12

SO 03 - Tůně na Dvorečském potoce (800 088)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 18 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 433 552,97

D 1 Zemní práce 390 172,55

1 K R 003

Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (pro tůň T2 a čerpání vody

po dobu realizace stavby včetně pohotovostní záložní čerpací soustavy pro všechny tůně)

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 R položka

PP Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (v místě navržené tůně T1)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Celková délka převedení vody 30 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit (tůň

T2).

Čerpání vody z neprůtočné tůně v období zabetonování odpadního potrubí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Celková délka převedení vody 30 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit (tůň

T2).

Čerpání vody z neprůtočné tůně v období zabetonování odpadního potrubí"

2 K R 004 Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy t 10,900 3 200,00 34 880,00 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odvoz asbestocementových trub (109 bm - DN 300) na skládku nebezpečného odpadu, složení, poplatek za uložení,

hmotnost 10,9 t. Odvoz suti na skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odvoz asbestocementových trub (109 bm - DN 300) na skládku nebezpečného odpadu, složení, poplatek za uložení,

hmotnost 10,9 t. Odvoz suti na skládku"

3 K R 005 Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy t 13,700 889,00 12 179,30 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odvoz betonových konstrukcí šachet (základová deska šachty, skruže, horní krycí deska – počet šachet 5 ks), drenážního

potrubí (54 m) a vtokového objektu na skládku inertního odpadu, poplatek za uložení, hmotnost 13,70 t

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odvoz betonových konstrukcí šachet (základová deska šachty, skruže, horní krycí deska – počet šachet 5 ks), drenážního

potrubí (54 m) a vtokového objektu na skládku inertního odpadu, poplatek za uložení, hmotnost 13,70 t"

VV "12 "5 ks šachet"

VV "1,15 "vtokový objekt"

VV "0,55 "drenážní potrubí"

VV "Součet

VV "Celkem "13,7 13,700

4 K R 006

Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního

koryta)

ks 6,000 1 650,00 9 900,00 R položka

PP Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního koryta)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 03 - Tůně na Dvorečském potoce (800 088)

Strana 19 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Těsnící clona (geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní, 300 g/m2) - 5,5 m2/ tůň - viz výkres D.3.14

Dřevěné piloty (smrk), odkornění, seříznutí do špice, 4 ks

Zaražení pilot do dna rýhy ručně, 4 ks

Upevnění geotextilie na piloty, osazení do rýhy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Těsnící clona (geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní, 300 g/m2) - 5,5 m2/ tůň - viz výkres D.3.14

Dřevěné piloty (smrk), odkornění, seříznutí do špice, 4 ks

Zaražení pilot do dna rýhy ručně, 4 ks

Upevnění geotextilie na piloty, osazení do rýhy"

VV "1*6 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "6 6,000

5 K R 007 Zálivka potrubí betonem (DN 300, délka 1,0 m) ks 6,000 2 000,00 12 000,00 R položka

PP Zálivka potrubí betonem (DN 300, délka 1,0 m)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Beton C 20/25 - XF3 - S3, utěsnění potrubí pod a nad zálivkou, montáž - 6 tůní

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Beton C 20/25 - XF3 - S3, utěsnění potrubí pod a nad zálivkou, montáž - 6 tůní"

VV "1*6 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "6 6,000

6 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 1 489,000 1,00 1 489,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

sekání trávy na ploše tůní a odpadů od tůní, likvidace biomasy na místě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

sekání trávy na ploše tůní a odpadů od tůní, likvidace biomasy na místě"

VV "615+97+128+165+127+134+223

VV "Celkem "1489 1 489,000

7 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 1 529,000 6,00 9 174,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy tůní a odpadů od tůní tl.100 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy tůní a odpadů od tůní tl.100 mm"

VV "(0,5 * 80,0 + 615,0 + 97,0 + 128,0 + 165,0 + 127,0 + 134,0 + 223,0) "plocha tůní a odpadů od tůní - tl. 10 cm"

VV "Celkem "1529 1 529,000

8 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 2,400 59,00 141,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy odpadů od tůní (tř.3)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy odpadů od tůní (tř.3)"

VV "0,03*80,0 "odpady od tůní"

Strana 20 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Celkem "2,4 2,400

9 K 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 036,560 50,00 51 828,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1

000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251106

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy tůní (tř.3) - 7 ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy tůní (tř.3) - 7 ks"

VV "(40 + 615)/2 * 1,33 "tůň T1"

VV "(36 + 44)/2 * 0,50 + (52 + 223)/2 * 1,04 "tůň T2"

VV "(7 + 97)/2 * 1,18 "Tůň TN1"

VV "(18 + 20)/2 * 0,85 + (27 + 128) /2 * 0,51 "Tůň TN2"

VV "(18 + 165)/2 * 1,36 "Tůň TN3"

VV "(23 + 127)/2 * 1,45 "Tůň TN4"

VV "(23 + 29)/2 * 0,5 + (44 + 134)/2 * 0,84 "Tůň TN5"

VV "Součet

VV "Celkem "1036,56 1 036,560

10 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 30,465 195,00 5 940,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy rýh pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony (tř.3) - 6 ks tůní

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy rýh pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony (tř.3) - 6 ks tůní"

VV "0,60 * 1,50 * 26,1/2 + 0,60 * 1,50 * 20,8 "rýha pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony"

VV "Celkem "30,465 30,465

11 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 034,690 15,00 15 520,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Přemístění výkopku na vzdálenost 50 m na mezideponii (pro rekultivaci pozemků)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přemístění výkopku na vzdálenost 50 m na mezideponii (pro rekultivaci pozemků)"

VV "2,40+30,47+1036,56-4,27-30,47 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"

VV "Celkem "1034,69 1 034,690

12 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 742,720 27,00 20 053,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do

původního stavu)

Strana 21 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do

původního stavu)"

VV "152,90 "odvoz ornice na místo rekultivace"

VV "1034,69-444,87 "přebytečný výkopek - odvoz na místo rekultivace pozemků dočasného záboru"

VV "Součet

VV "Celkem "742,72 742,720

13 K 162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 444,870 69,00 30 696,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)"

VV "(2,40+1036,56-4,27) "přebytečný výkopek"

VV "-589,82 "rekultivace pozemků"

VV "Součet

VV "Celkem "444,87 444,870

14 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 187,590 32,00 38 002,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití"

VV "1034,69 "výkopek"

VV "152,90 "ornice"

VV "Součet

VV "Celkem "1187,59 1 187,590

15 K 171103201r

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 95 % PS C s

příměsí jílu do 20 %

m3 4,267 119,00 507,77 R položka

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných

vodních nádrží se zhutněním do 95 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Násypy zemních valů u tůní TN1 a TN5, zhutnění na 95% PS.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Násypy zemních valů u tůní TN1 a TN5, zhutnění na 95% PS."

VV "16*0,3/3 "Tůň TN1"

VV "16*0,5/3 "Tůň TN5"

VV "Součet

VV "Celkem "4,267 4,267

16 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 30,465 42,00 1 279,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

Strana 22 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zásypy rýh (po odstranění potrubí a vybudování těsnící clony) – 6 tůní

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zásypy rýh (po odstranění potrubí a vybudování těsnící clony) – 6 tůní"

VV "0,60 * 1,50 * 26,1/2 + 0,60 * 1,50 * 20,8 "zásyp rýh po odstranění potrubí"

VV "Celkem "30,465 30,465

17 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 5 898,200 4,00 23 592,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Použití části přebytečného výkopku pro rozhrnutí na pozemcích využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu – vrstva 100 mm)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Použití části přebytečného výkopku pro rozhrnutí na pozemcích využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu – vrstva 100 mm)"

VV "589,82/0,10 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"

VV "Celkem "5898,2 5 898,200

18 K 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 1 482,900 12,00 17 794,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006114

VV "444,87/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"

VV "Celkem "1482,9 1 482,900

19 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 019,333 9,00 9 174,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Rozhrnutí ornice o mocnosti 150 mm na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Rozhrnutí ornice o mocnosti 150 mm na rekultivovaných pozemcích v obvodu staveniště"

VV "152,9/0,15

VV "Celkem "1019,333 1 019,333

20 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6 917,530 4,00 27 670,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osetí rekultivovaných pozemků v obvodu staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osetí rekultivovaných pozemků v obvodu staveniště"

VV "1019,33 + 5898,20

VV "Celkem "6917,53 6 917,530

21 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 138,350 120,00 16 602,00 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

VV "6917,5*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "138,35 138,350

Strana 23 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 195,000 11,00 2 145,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Dna tůní T1, T2, TN1-TN5

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Dna tůní T1, T2, TN1-TN5"

VV "40 + (36 + 8) + 7 + (18 + 7) + 18 + 23 + (23 + 15) "dna tůní"

VV "Celkem "195 195,000

23 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 1 744,050 25,00 43 601,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Svahování břehů tůní - 7 ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Svahování břehů tůní - 7 ks"

VV "(32 + 119)/2 * 8,6 "Tůň T1"

VV "(28 + 55)/2 * 5,2 "Tůň T2"

VV "(12 + 43)/2 * 4,8 "Tůň TN1"

VV "(20 + 50)/2 * 4,8 "Tůň TN2"

VV "(16 + 53)/2 * 5,4 "Tůň TN3"

VV "(20 + 46)/2 * 5,3 "Tůň TN4"

VV "(22 + 45)/2 * 6,5 "Tůň TN5"

VV "Součet

VV "Celkem "1744,05 1 744,050

D 4 Vodorovné konstrukce 1 942,50

24 K 463211141 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 1,050 1 850,00 1 942,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211141

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Přelivné objekty na výtoku z tůní - 7 ks, hmotnost kamene do 80 kg, žula - viz výkrey tůní D.3.6 až D.3.12

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přelivné objekty na výtoku z tůní - 7 ks, hmotnost kamene do 80 kg, žula - viz výkrey tůní D.3.6 až D.3.12"

VV "1,00*0,5*0,3*7 "výtokové objekty tůní"

VV "Celkem "1,05 1,050

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 283,00

25 K 890231851 Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 m3 9,500 2 850,00 27 075,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890231851

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu - 5 ks

Strana 24 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu - 5 ks"

VV "1,8*5 "bourání šachet - 5 ks"

VV "0,5 "bourání vtokového objektu v místě tůně T2"

VV "Součet

VV "Celkem "9,5 9,500

26 K 830391811r Bourání stávajícího potrubí DN přes 205 do 400 m 109,000 112,00 12 208,00 R položka

PP Bourání stávajícího potrubí DN přes 205 do 400

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Bourání stávajícího AZC potrubí v prostoru tůní. Celková délka 109 m, DN 300

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Bourání stávajícího AZC potrubí v prostoru tůní. Celková délka 109 m, DN 300"

D 997 Přesun sutě 1 918,80

27 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 24,600 78,00 1 918,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Nakládání suti na dopravní prostředek pro odvoz na skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Nakládání suti na dopravní prostředek pro odvoz na skládku"

VV "12,00 "5ks šachet - skruže, krycí deska, základ"

VV "0,10*109,0 "109 bm AZC potrubí DN 300"

VV "0,50*2,30 "vtokový objekt v místě T2"

VV "0,55 "drenážní potrubí 54 m)"

VV "Součet

VV "Celkem "24,6 24,600

D 998 Přesun hmot 236,12

28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 2,653 89,00 236,12 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 25 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 311 210,85

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 311 210,85 21,00% 65 354,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 376 565,13

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 04 - Tůně na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Strana 26 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 311 210,85

1 - Zemní práce 281 232,86

4 - Vodorovné konstrukce 4 210,35

997 - Přesun sutě 1 025,70

998 - Přesun hmot 451,94

OST - Ostatní 24 290,00

SO 04 - Tůně na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 27 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 311 210,85

D 1 Zemní práce 281 232,86

1 K R 006

Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního

koryta)

ks 4,000 1 650,00 6 600,00 R položka

PP Piloty průměr 100 mm, dl.1,7 m, odkorněné, včetně uchycení geotextilie (zamezení filtrace vody do původního koryta)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Těsnící clona (geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní, 300 g/m2) - 5,5 m2/ tůň - vi výkres D.4.11

Dřevěné piloty (smrk), odkornění, seříznutí do špice, 4 ks

Zaražení pilot do dna rýhy ručně, 4 ks

Upevnění geotextilie na piloty, osazení do rýhy

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Těsnící clona (geotextilie netkaná separační ochranná filtrační drenážní, 300 g/m2) - 5,5 m2/ tůň - vi výkres D.4.11

Dřevěné piloty (smrk), odkornění, seříznutí do špice, 4 ks

Zaražení pilot do dna rýhy ručně, 4 ks

Upevnění geotextilie na piloty, osazení do rýhy"

VV "1*4 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "4 4,000

2 K R 008

Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění a čerpání vody po dobu

realizace stavby včetně pohotovostní záložní čerpací soustavy pro všechny tůně

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 R položka

PP Převedení vody potrubím DN 300 včetně ohrázkování shora - zřízení a odstranění (tůň T3, T4, T5)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Celková délka převedení vody 120 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit (tůň

T3, T4, T5).

Čerpání vody z neprůtočné tůně v období zabetonování odpadního potrubí

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Celková délka převedení vody 120 m, potrubí plastové DN 300. Součástí je i hrázkování shora, hrázka cca 1 m3 zeminy z výkopů, zhutnit (tůň

T3, T4, T5).

Čerpání vody z neprůtočné tůně v období zabetonování odpadního potrubí"

3 K R 009 Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy t 13,150 889,00 11 690,35 R položka

PP Vodorovná doprava suti na skládku včetně uložení (poplatku) dle platné legislativy

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odvoz betonových konstrukcí šachet (základová deska šachty, skruže, horní krycí deska – počet šachet 3 ks), drenážní

potrubí (25 m) a vtokového objektu na skládku inertního odpadu a betonového potrubí (65 m - DN 200), poplatek za uložení, hmotnost 13,15 t.

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje odvoz betonových konstrukcí šachet (základová deska šachty, skruže, horní krycí deska – počet šachet 3 ks), drenážní

potrubí (25 m) a vtokového objektu na skládku inertního odpadu a betonového potrubí (65 m - DN 200), poplatek za uložení, hmotnost 13,15 t."

VV "7,20 "3ks šachet - skruže, krycí deska, základ"

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 04 - Tůně na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Strana 28 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0,07*65,0 "65 m betonového potrubí DN 200"

VV "0,50*2,30 "vtokový objekt v místě T5"

VV "0,25 "drenážní potrubí (25 m)"

VV "Součet

VV "Celkem "13,15 13,150

4 K R 010 Zálivka potrubí betonem (DN 200, délka 1,0 m) ks 4,000 1 200,00 4 800,00 R položka

PP Zálivka potrubí betonem (DN 200, délka 1,0 m)

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Beton C 20/25 - XF3 - S3, utěsnění potrubí pod a nad zálivkou, montáž - 4 tůně

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Beton C 20/25 - XF3 - S3, utěsnění potrubí pod a nad zálivkou, montáž - 4 tůně"

VV "1*4 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "4 4,000

5 K 111151103 Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně m2 810,000 1,00 810,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

sekání trávy na ploše tůní a odpadů od tůní, likvidace biomasy na místě

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

sekání trávy na ploše tůní a odpadů od tůní, likvidace biomasy na místě"

VV "390+155+142+123

VV "Celkem "810 810,000

6 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 821,500 6,00 4 929,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151123

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy tůní a odpadů od tůní tl. 100 mm

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sejmutí ornice z plochy tůní a odpadů od tůní tl. 100 mm"

VV "(0,5 * 23 + 390 + 155 + 142 + 123) "plocha tůní a odpadů od tůní - tl. 10 cm"

VV "Celkem "821,5 821,500

7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 0,696 59,00 41,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy odpadů od tůní (tř.3)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy odpadů od tůní (tř.3)"

VV "0,03*23,2 "odpady od tůní"

VV "Celkem "0,696 0,696

8 K 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 842,770 60,00 50 566,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500

do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251105

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy tůní (tř.3) - 4 ks

Strana 29 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy tůní (tř.3) - 4 ks"

VV "(73 + 390)/2 * 2,06 "Tůň T3"

VV "(5 + 155)/2 * 1,89 "Tůň T4"

VV "(19 + 142)/2 * 1,46 "Tůň T5"

VV "(11 + 123)/2 * 1,45 "Tůň TN6"

VV "Součet

VV "Celkem "842,77 842,770

9 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 39,015 195,00 7 607,93 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy rýh pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony (tř 3) - 4 ks tůní

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy rýh pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony (tř 3) - 4 ks tůní"

VV "(0,60*1,50*20,7/2)+(0,60*1,50* 33,0) "rýha pro odstranění potrubí a vybudování těsnící clony"

VV "Celkem "39,015 39,015

10 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 837,730 15,00 12 565,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Přemístění výkopku na vzdálenost 50 m na mezideponii (pro rekultivaci pozemků v obvodu staveniště)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přemístění výkopku na vzdálenost 50 m na mezideponii (pro rekultivaci pozemků v obvodu staveniště)"

VV "0,70+39,02+842,77-5,74-39,02 "výkopek - uložení na dočasnou deponii"

VV "Celkem "837,73 837,730

11 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 296,780 27,00 8 013,06 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do

původního stavu)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

přemístění výkopku a ornice na místa vyrovnání lokálních nerovností a pro úpravu pozemků využitých pro dočasný zábor (uvedení do

původního stavu)"

VV "214,63 "odvoz výkopku na místo rekultivace"

VV "82,15 "odvoz ornice na místo rekultivace"

VV "Součet

VV "Celkem "296,78 296,780

12 K 162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 623,100 69,00 42 993,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111

Strana 30 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)"

VV "0,70+842,77-5,74 "přebytečný výkopek"

VV "-214,63 "rekultivace pozemků"

VV "Součet

VV "Celkem "623,1 623,100

13 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 919,880 32,00 29 436,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

nakládání ornice a výkopku před odvozem na místo použití"

VV "837,73 "výkopek"

VV "82,15 "ornice"

VV "Součet

VV "Celkem "919,88 919,880

14 K 171103201r

Uložení sypanin z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 95 % PS C s

příměsí jílu do 20 %

m3 5,740 119,00 683,06 R položka

PP

Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných

vodních nádrží se zhutněním do 95 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Násypy zemních valů u tůní T3 a TN6, zhutnění na 95% PS

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Násypy zemních valů u tůní T3 a TN6, zhutnění na 95% PS"

VV "28*0,55/3 "Tůň T3"

VV "13*0,14/3 "Tůň TN6"

VV "Součet

VV "Celkem "5,74 5,740

15 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 39,015 42,00 1 638,63 CS ÚRS 2023 01

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171151103

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zásypy rýh (po odstranění potrubí a vybudování těsnící clony) – 4 tůní

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zásypy rýh (po odstranění potrubí a vybudování těsnící clony) – 4 tůní"

VV "0,60 * 1,50 * 20,7/2 + 0,60 * 1,50 * 33,0 "zásyp rýh po odstranění potrubí"

VV "Celkem "39,015 39,015

16 K 181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 146,300 4,00 8 585,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Použití části přebytečného výkopku pro rozhrnutí na pozemcích využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu – vrstva 10 mm)

Strana 31 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Použití části přebytečného výkopku pro rozhrnutí na pozemcích využitých pro dočasný zábor (uvedení do původního stavu – vrstva 10 mm)"

VV "214,63/0,10 "rozhrnutí přebytečného výkopku na rekultivovaných pozemcích"

VV "Celkem "2146,3 2 146,300

17 K 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 2 077,000 12,00 24 924,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006114

VV "623,10/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"

VV "Celkem "2077 2 077,000

18 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 547,667 9,00 4 929,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351113

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Rozhrnutí ornice o mocnosti 150 mm na rekultivovaných pozemcích

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Rozhrnutí ornice o mocnosti 150 mm na rekultivovaných pozemcích"

VV "82,15/0,15

VV "Celkem "547,667 547,667

19 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 693,970 4,00 10 775,88 CS ÚRS 2023 01

PP

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181451121

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Osetí rekultivovaných pozemků v obvodu staveniště

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Osetí rekultivovaných pozemků v obvodu staveniště"

VV "2146,30 "osetí plochy rekultivované výkopkem"

VV "547,67 "osetí plochy rekultivované ornicí"

VV "Součet

VV "Celkem "2693,97 2 693,970

20 K 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 53,879 120,00 6 465,48 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní krajinná-rovinná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572472

VV "2693,97*0,02 "Přepočtené koeficientem množství

VV "Celkem "53,879 53,879

21 K 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 108,000 11,00 1 188,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Dna tůní T3-T5, TN6

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Dna tůní T3-T5, TN6"

VV "73,0 + 5,0 + 19,0 + 11,0 "dna tůní"

VV "Celkem "108 108,000

22 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 879,600 25,00 21 990,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 32 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Svahování břehů tůní - 4 ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Svahování břehů tůní - 4 ks"

VV "(41 + 76)/2 * 6,4 "Tůň T3"

VV "(9 + 53)/2 * 6,5 "Tůň T4"

VV "(17 + 52)/2 * 4,6 "Tůň T5"

VV "(14 + 44)/2 * 5,0 "Tůň TN6"

VV "Součet

VV "Celkem "879,6 879,600

D 4 Vodorovné konstrukce 4 210,35

23 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 1,879 1 650,00 3 100,35 CS ÚRS 2023 01

PP

Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody tříděného, hmotnost jednotlivých kamenů

do 80 kg bez výplně mezer

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/462511161

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Opevnění odpadu od tůně TN6 (2 - 3 kameny na 1 m odpadu), kameny hmostnost do 50 kg, žula - viz výkres D.4.9

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Opevnění odpadu od tůně TN6 (2 - 3 kameny na 1 m odpadu), kameny hmostnost do 50 kg, žula - viz výkres D.4.9"

VV "0,30*0,30*0,30*3*23,2 "izolované kameny do dna"

VV "Celkem "1,879 1,879

24 K 463211141 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce m3 0,600 1 850,00 1 110,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211141

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Přelivné objekty na výtoku z tůní - 4 ks, hmotnost kamenů do 80kg, žula - výkresy tůní D.4.6 až D.4.9

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Přelivné objekty na výtoku z tůní - 4 ks, hmotnost kamenů do 80kg, žula - výkresy tůní D.4.6 až D.4.9"

VV "1,00*0,5*0,3*4 "výtokové objekty tůní"

VV "Celkem "0,6 0,600

D 997 Přesun sutě 1 025,70

27 K 997321611 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 13,150 78,00 1 025,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek

při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997321611

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Nakládání suti na dopravní prostředek pro odvoz na skládku

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Nakládání suti na dopravní prostředek pro odvoz na skládku"

VV "7,20 "3ks šachet - skruže, krycí deska, základ"

VV "0,07*65,0 "65 m betonového potrubí DN 200"

Strana 33 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "0,50*2,30 "vtokový objekt v místě T5"

VV "0,25 "drenážní potrubí 25 m"

VV "Součet

VV "Celkem "13,15 13,150

D 998 Přesun hmot 451,94

28 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 5,078 89,00 451,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

D OST Ostatní 24 290,00

25 K 890231851 Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 m3 5,900 2 850,00 16 815,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890231851

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu - 3 ks

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu - 3 ks"

VV "1,8*3 "bourání šachet - 3 ks"

VV "0,5 "bourání vtokového objektu v místě tůně T5"

VV "Součet

VV "Celkem "5,9 5,900

26 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 65,000 115,00 7 475,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810391811

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Bourání stávajícího trubního vedení v prostoru tůní - celková délka 65 m, DN 200

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Bourání stávajícího trubního vedení v prostoru tůní - celková délka 65 m, DN 200"

Strana 34 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 119 779,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 119 779,01 21,00% 25 153,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 144 932,60

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 05 - Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088)

Strana 35 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 119 779,01

1 - Zemní práce 101 852,25

2 - Zakládání 932,53

4 - Vodorovné konstrukce 15 462,72

998 - Přesun hmot 1 531,51

SO 05 - Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 36 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 779,01

D 1 Zemní práce 101 852,25

1 K R 011 Zpevněný přejezd – materiál a montáž kpl 1,000 97 340,00 97 340,00 R položka

PP

Položka zahrnuje montáž dřevěných rámů ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seříznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými

kolíky.

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje montáž dřevěných rámů ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seříznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými

kolíky.

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.4,0 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,3 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,2 m - 8 ks

Dřevěná kulatina hraněná, průměr 30 cm, dl.3,1 m - 5 ks

Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl.1,0 m - 10 ks

Dubový kolík, průměr 2,5 cm, dl. 0,3 m - 32 ks

Montáž dřevěných rámů a jejich usazení do výkop u

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje montáž dřevěných rámů ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seříznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými

kolíky.

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.4,0 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,3 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,2 m - 8 ks

Dřevěná kulatina hraněná, průměr 30 cm, dl.3,1 m - 5 ks

Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl.1,0 m - 10 ks

Dubový kolík, průměr 2,5 cm, dl. 0,3 m - 32 ks

Montáž dřevěných rámů a jejich usazení do výkop u"

2 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 59,500 2,00 119,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sekání plochy a likvidace biomasy na místě - plocha zpevněného přejezdu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sekání plochy a likvidace biomasy na místě - plocha zpevněného přejezdu"

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 20,925 59,00 1 234,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy (tř. 3) pro zpevněný přejezd

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 05 - Zpevněný přejezd na Dvorečském potoce (800 088)

Strana 37 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy (tř. 3) pro zpevněný přejezd"

VV "13,50*3,1*0,5

VV "Celkem "20,925 20,925

4 K 162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,930 69,00 1 444,17 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)"

VV "20,93 "přebytečný výkopek"

VV "Celkem "20,93 20,930

5 K 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 69,767 12,00 837,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006114

VV "20,93/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"

VV "Celkem "69,767 69,767

6 K 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 9,300 11,00 102,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Dno zpevněného přejezdu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Dno zpevněného přejezdu"

VV "3,0*3,1"dno zpevněného přejezdu"

VV "Celkem "9,3 9,300

7 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 31,000 25,00 775,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Svahy zpevněného přejezdu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Svahy zpevněného přejezdu"

VV "3,10*3,80+6,20*3,10 "svahy zpevněného přejezdu"

VV "Celkem "31 31,000

D 2 Zakládání 932,53

8 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,698 1 336,00 932,53 CS ÚRS 2023 01

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Podsyp pod dřevěnou konstrukci zpevněného přejezdu tl.150 mm (pod příčnou kulatinu), žula

Strana 38 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Podsyp pod dřevěnou konstrukci zpevněného přejezdu tl.150 mm (pod příčnou kulatinu), žula"

VV "3,10 * 0,30 * 5 * 0,15

VV "Celkem "0,698 0,698

D 4 Vodorovné konstrukce 15 462,72

9 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 8,496 1 820,00 15 462,72 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kamenná rovnanina (dno a svahy zpevněného přejezdu s vyklínováním), žuila

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kamenná rovnanina (dno a svahy zpevněného přejezdu s vyklínováním), žuila"

VV "(0,6 * 3 * (3,50 + 2,70 + 2,80 + 2,80)) * 0,40

VV "Celkem "8,496 8,496

D 998 Přesun hmot 1 531,51

10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 17,208 89,00 1 531,51 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 39 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 213,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 213,18 21,00% 29 864,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 077,95

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 06 - Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Strana 40 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 213,18

1 - Zemní práce 121 073,42

2 - Zakládání 1 118,23

4 - Vodorovné konstrukce 18 214,56

998 - Přesun hmot 1 806,97

SO 06 - Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 41 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 213,18

D 1 Zemní práce 121 073,42

1 K R 012 Zpevněný přejezd – materiál a montáž kpl 1,000 115 800,00 115 800,00 R položka

PP

Položka zahrnuje montáž dřevěných rámů ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seříznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými

kolíky.

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Položka zahrnuje montáž dřevěných rámů ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seříznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými

kolíky.

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.4,0 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,4 m - 8 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.2,9 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.2,7 m - 4 ks

Dřevěná kulatina hraněná, průměr 30 cm, dl.3,1 m - 6 ks

Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl.1,0 m - 12 ks

Dubový kolík, průměr 2,5 cm, dl. 0,3 m - 40 ks

Montáž dřevěných rámů a jejich usazení do výkop u

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Položka zahrnuje montáž dřevěných rámů ze smrkové kulatiny, odkorněné. Piloty seříznuté do špičky a ručně zaberaněné. Spoje dřevěnými

kolíky.

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.4,0 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.3,4 m - 8 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.2,9 m - 4 ks

Dřevěná kulatina nehraněná, průměr 30 cm, dl.2,7 m - 4 ks

Dřevěná kulatina hraněná, průměr 30 cm, dl.3,1 m - 6 ks

Dřevěné piloty, průměr 10 cm, dl.1,0 m - 12 ks

Dubový kolík, průměr 2,5 cm, dl. 0,3 m - 40 ks

Montáž dřevěných rámů a jejich usazení do výkop u"

2 K 111151101 Odstranění travin z celkové plochy do 100 m2 strojně m2 69,600 2,00 139,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše do 100 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151101

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Sekání plochy a likvidace biomasy na místě - plocha zpevněného přejezdu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Sekání plochy a likvidace biomasy na místě - plocha zpevněného přejezdu"

3 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 24,490 59,00 1 444,91 CS ÚRS 2023 01

PP

Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/124253100

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkopy (tř. 3) pro zpevněný přejezd

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

SO 06 - Zpevněný přejezd na přítoku Dvorečského potoka (800 089)

Strana 42 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkopy (tř. 3) pro zpevněný přejezd"

VV "15,80*3,1*0,5

VV "Celkem "24,49 24,490

4 K 162651111 Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 24,490 69,00 1 689,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162651111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Odvoz části přebytečného výkopku na místo konečného uložení (pozemky p.č.846, p.č.930 a p.č.932 v k.ú. Poustka u Frant. Lázní)"

5 K 181006114 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 81,633 12,00 979,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181006114

VV "24,49/0,3 "rozprostření přebytečného výkopku na pozemcích obce p.č.846, p.č.930 a p.č.932 (k.ú.Poustka u Fr.lázní)"

VV "Celkem "81,633 81,633

6 K 181912111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně m2 12,400 11,00 136,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181912111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Dno zpevněného přejezdu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Dno zpevněného přejezdu"

VV "4,0*3,1"dno zpevněného přejezdu"

VV "Celkem "12,4 12,400

7 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 35,340 25,00 883,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/182151111

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Svahy zpevněného přejezdu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Svahy zpevněného přejezdu"

VV "3,10*2*2,55+3,10*2*3,15 "svahy zpevněného přejezdu"

VV "Celkem "35,34 35,340

D 2 Zakládání 1 118,23

8 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,837 1 336,00 1 118,23 CS ÚRS 2023 01

PP

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/271532212

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Podsyp pod dřevěnou konstrukci zpevněného přejezdu tl.150 mm (pod příčnou kulatinu), žula

Strana 43 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Podsyp pod dřevěnou konstrukci zpevněného přejezdu tl.150 mm (pod příčnou kulatinu), žula"

VV "3,10 * 0,30 * 6 * 0,15

VV "Celkem "0,837 0,837

D 4 Vodorovné konstrukce 18 214,56

9 K 463211152 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 80 do 200 kg s urovnáním líce m3 10,008 1 820,00 18 214,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a

vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Kamenná rovnanina (dno a svahy zpěvněného přejezdu s vyklínováním), žula

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Kamenná rovnanina (dno a svahy zpěvněného přejezdu s vyklínováním), žula"

VV "(0,6 * 3 * (2,85 + 2,85 + 3,70 + 2,25 + 2,25)) * 0,4

VV "Celkem "10,008 10,008

D 998 Přesun hmot 1 806,97

10 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 20,303 89,00 1 806,97 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998332011

Strana 44 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 160 000,00 21,00% 33 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 600,00

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800 088)

Strana 45 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 160 000,00

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800 088)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 46 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 160 000,00

1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vytýčení stavby oprávněným geodetem před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Vytýčení stavby oprávněným geodetem před výstavbou"

2 K 01220300 Geodetické práce při provádění stavby - zaměřování výšek, složitějších objektů Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zaměřování výšek, složitějších objektů při výstavbě oprávněným geodetem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zaměřování výšek, složitějších objektů při výstavbě oprávněným geodetem"

3 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, zanesení do katastrální mapy Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla"

4 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové dokumentace

Předání dokumentace skutečného provedení - 2 paré v listinné verzi, 1 x elektronicky a edivatelný formát (.dwg)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové dokumentace

Předání dokumentace skutečného provedení - 2 paré v listinné verzi, 1 x elektronicky a edivatelný formát (.dwg)"

5 K 03210300 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

PP zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně uvedení pozemků do původního stavu

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

VON1 - Vedlejší a ostatní náklady - Dvorečský potok (800 088)

Strana 47 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zřízení a odstranění zařízení staveniště (uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení) včetně uvedení pozemků do původního

stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zřízení a odstranění zařízení staveniště (uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení) včetně uvedení pozemků do původního

stavu"

6 K 03240300 Provizorní komunikace Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

pomístní zpevnění terénu podél revitalizovaného toku (v obvodu staveniště) pro realizaci stavby - zřízení a odstranění a úprava terénu před a

po ukončení stavby, dočasný zpevněný přejezd přes revitalizované koryto Dvorečského potoka

vybudování a odstranění přístupu na stavbu a sjezdu ze silnice a dopravní značení dle DIO (sjezd a vnitrostaveništní komunikace viz výkres

C.5)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pomístní zpevnění terénu podél revitalizovaného toku (v obvodu staveniště) pro realizaci stavby - zřízení a odstranění a úprava terénu před a

po ukončení stavby, dočasný zpevněný přejezd přes revitalizované koryto Dvorečského potoka

vybudování a odstranění přístupu na stavbu a sjezdu ze silnice a dopravní značení dle DIO (sjezd a vnitrostaveništní komunikace viz výkres

C.5)"

7 K 03260300 Ostatní náklady Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

norná stěna

sorbční had

skladovací kontejner

čištění vozidel před výjezdem na státní silnici

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

norná stěna

sorbční had

skladovací kontejner

čištění vozidel před výjezdem na státní silnici"

8 K 03450300 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení pro dobu stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení pro dobu stavby"

9 K 04250300 Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dopracování plánu BOZP, jeho realizace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

dopracování plánu BOZP, jeho realizace"

10 K 04260300 Ostatní inženýrská činnost Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Inženýrská činnost posudky ostatní

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby

(např.stavební povolení pro zařízení staveniště)

Strana 48 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby

(např.stavební povolení pro zařízení staveniště)"

11 K 04910300 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na doplnění Povodňového plánu stavby

Náklady na doplnění Havarijního plánu stavby

Zpracování technologických postupů a plánů kontrol

Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty, včetně popisu fotografií datem pořízení a odevzdání

investorovi na CD

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na doplnění Povodňového plánu stavby

Náklady na doplnění Havarijního plánu stavby

Zpracování technologických postupů a plánů kontrol

Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty, včetně popisu fotografií datem pořízení a odevzdání

investorovi na CD"

Strana 49 z 58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 161 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 161 000,00 21,00% 33 810,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 810,00

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského potoka (800 089)

Strana 50 z 58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 161 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 161 000,00

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského potoka (800 089)

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

Strana 51 z 58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 161 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 161 000,00

1 K 01210300 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Vytýčení stavby oprávněným geodetem před výstavbou

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Vytýčení stavby oprávněným geodetem před výstavbou"

2 K 01220300 Geodetické práce při provádění stavby - zaměřování výšek, složitějších objektů Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Zaměřování výšek, složitějších objektů při výstavbě oprávněným geodetem

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Zaměřování výšek, složitějších objektů při výstavbě oprávněným geodetem"

3 K 01230300 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, zanesení do katastrální mapy Kč 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla"

4 K 01325400 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové dokumentace

Předání dokumentace skutečného provedení - 2 paré v listinné verzi, 1 x elektronicky a edivatelný formát (.dwg)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Výkresy skutečného provedení stavby, lišící se od schválené projektové dokumentace

Předání dokumentace skutečného provedení - 2 paré v listinné verzi, 1 x elektronicky a edivatelný formát (.dwg)"

5 K 02110300 Zabezpečení přírodních hodnot na místě Kč 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zabezpečení přírodních hodnot na místě

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

ochrana stromu (vrba) u průtočné tůně T5

Revitalizace Dvorečského potoka a LBP Dvorečského potoka

VON2 - Vedlejší a ostatní náklady - přítok Dvorečského potoka (800 089)

Strana 52 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

ochrana stromu (vrba) u průtočné tůně T5"

6 K 03210300 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 25 000,00 25 000,00

PP zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně uvedení pozemků do původního stavu

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

zřízení a odstranění zařízení staveniště (uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení) včetně uvedení pozemků do původního

stavu

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

zřízení a odstranění zařízení staveniště (uzamykatelný sklad, stavební buňka, hygienické zařízení) včetně uvedení pozemků do původního

stavu"

7 K 03240300 Provizorní komunikace Kč 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

pomístní zpevnění terénu podél revitalizovaného toku (v obvodu staveniště) pro realizaci stavby - zřízení a odstranění a úprava terénu před a

po ukončení stavby, dočasný zpevněný přejezd přes revitalizované koryto Dvorečského potoka

vybudování a odstranění přístupu na stavbu a sjezdu ze silnice a dopravní značení dle DIO (sjezd a vnitrostaveništní komunikace viz výkres

C.5)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

pomístní zpevnění terénu podél revitalizovaného toku (v obvodu staveniště) pro realizaci stavby - zřízení a odstranění a úprava terénu před a

po ukončení stavby, dočasný zpevněný přejezd přes revitalizované koryto Dvorečského potoka

vybudování a odstranění přístupu na stavbu a sjezdu ze silnice a dopravní značení dle DIO (sjezd a vnitrostaveništní komunikace viz výkres

C.5)"

8 K 03260300 Ostatní náklady Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

norná stěna

sorbční had

skladovací kontejner

čištění vozidel před výjezdem na státní silnici

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

norná stěna

sorbční had

skladovací kontejner

čištění vozidel před výjezdem na státní silnici"

9 K 04250300 Zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění plánu BOZP Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

dopracování plánu BOZP, jeho realizace

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

dopracování plánu BOZP, jeho realizace"

10 K 04260300 Ostatní inženýrská činnost Kč 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Inženýrská činnost posudky ostatní

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby

(např.stavební povolení pro zařízení staveniště)

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu, zajištění všech rozhodnutí a souhlasů nutných pro realizaci stavby

(např.stavební povolení pro zařízení staveniště)"

Strana 53 z 58

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 03450300 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení pro dobu stavby

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

označení stavby, zajištění tabulky o povolení stavby - dočasné označení pro dobu stavby"

12 K 04910300 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby

PSC

Poznámka k souboru cen:

Poznámka k položce:

Náklady na doplnění Povodňového plánu stavby

Náklady na doplnění Havarijního plánu stavby

Zpracování technologických postupů a plánů kontrol

Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty, včetně popisu fotografií datem pořízení a odevzdání

investorovi na CD

P

Poznámka k položce:

"Poznámka k položce:

Náklady na doplnění Povodňového plánu stavby

Náklady na doplnění Havarijního plánu stavby

Zpracování technologických postupů a plánů kontrol

Fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou výstavbou zakryty, včetně popisu fotografií datem pořízení a odevzdání

investorovi na CD"

Strana 54 z 58

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta__