Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje

IČO:	272 56 456

DIČ:	CZ27256456

Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

| Společnost: | LIPRACO s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 25142216 |
| DIČ: | CZ25142216 |
| Se sídlem: | Víta Nejedlého 919, Mnichovo Hradiště 295 01 |
| Zastoupená: | Ing. Jan Tutaj, prokurista společnosti |
| Zapsaná v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53152 |  |

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4.4.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s realizací konsolidace laboratoří v pavilonu C (3) Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje, a to v souladu s projektovou dokumentací předanou zhotoviteli, vydaným územním rozhodnutím, stavebním povolením či jiným veřejnoprávním souhlasem, a v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými příslušnými veřejnoprávními orgány (dále jen „dílo“).

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že bude třeba provést některé dodatečné práce a dodávky, které nebyly předmětem původního zadání. Současně bylo zjištěno, že některé původně předpokládané práce a dodávky nebude třeba provést. Z provozně-technického hlediska je provádění dodatečných prací a dodávek přímo provázáno s prováděním prací a dodávek zahrnutých ve Smlouvě. Zadání těchto prací a dodávek jinému dodavateli by pro objednatele představovalo značné obtíže spojené s koordinací prací a dodávek více dodavatelů a vedlo by k podstatnému prodloužení termínu realizace díla a k dalšímu navyšovaní nákladů.

## Změna rozsahu díla byla v souladu s čl. 3 odst. 3.5. Smlouvy provedena oboustranně podepsanými změnovými listy č. 1 – č. 12.

## Z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly ošetřit provedené změny v rozsahu a ceně díla uzavřením dodatku tohoto Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany konstatují, že sjednaný předmět Smlouvy byl rozšířen a současně zúžen o dodávky stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek specifikované ve změnovém listu č. 1 – 12, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

## Sjednaná cena díla se snížila o částku 478.404,72 Kč bez DPH. Celková cena díla dle čl. 5 odst. 5.1. Smlouvy tak činí 24.566.668,15 Kč bez DPH.

## Cena uvedená v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně ceny sjednaných víceprací a méněprací.

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě podpisu smlouvy prostředky elektronické komunikace, bude tento dodatek vyhotoven v jenom vyhotovení podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy:

- změnový list č. 1 – 12

| V Mladé Boleslavi dne _____________ | V Mnichově Hradišti dne ____________ |
| --- | --- |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje JUDr. Ladislav Řípa předseda představenstva | ……………………………………………. LIPRACO s.r.o. Ing. Jan Tutaj prokurista společnosti |
| ………………………………………………. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje Mgr. Daniel Marek místopředseda představenstva |  |