**Smlouva o dílo**

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**SoD**“)

1. **Smluvní strany**

**Fakulta stavební ČVUT v Praze**

se sídlem: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Petrem Matějkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

IČO: 68407700

DIČ: CZ684077700

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/98 Sb., zákon o vysokých školách

(dále jen „**objednatel**“)

a

**INSTALACE Praha, spol. s r.o.**

se sídlem: Truhlářská 1108/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: Ing. Jaroslavem Štočekem, jednatelem

IČ: 45804371

DIČ: CZ45804371

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11753

(dále jen „**zhotovitel**“)

1. **Předmět a místo plnění**
2. Tato SoD je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **„FSv - Rekonstrukce osvětlení 1NP Budova B – realizace“**
3. Předmětem této smlouvy je realizace výměny stávajícího osvětlení atria B164a v 1NP v Budově B za nová LED svítidla včetně doplnění nouzového osvětlení.

Vše podle projektové dokumentace od projekční firmy JEKU, s.r.o., Pražská 1279/18, Praha z 11/2023, která tvoří přílohu č. 1 této SoD, v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této SoD.

1. Místo plnění: Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6.
2. **Doba plnění**
3. Zahájení provádění díla 22.12.2023.
4. Zhotovitel je povinen dokončit a předat řádně provedené dílo Objednateli nejpozději do 5.1.2024.
5. **Cena díla a platební podmínky**
6. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli vzájemně dohodnutou celkovou cenu, která činí **259 747,- Kč bez DPH**.
7. K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
8. Položkový rozpočet, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 SoD.
9. Součástí provedení díla je také odvoz a likvidace či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této SoD
10. Cena díla dohodnutá v této SoD je cenou maximální a nepřekročitelnou a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla (např. odvoz a uložení odpadu na určenou skládku, náklady na provoz, údržbu a vyklizení staveniště).
11. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění SoD nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění SoD přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
12. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla Objednatelem a provedení veškerých úkonů uvedených v článku III. odst. 2. této Kupní smlouvy.
13. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího vystavení. Zhotovitel se zavazuje odeslat fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení Objednateli. Na adresu sídla objednatele. V případě prodlení s odesláním faktury se o dobu prodlení zhotovitele prodlužuje doba splatnosti.
14. Zhotovitel uplatní DPH v souladu se zákonem č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon** **o** **DPH**“). Zhotovitel uhradí objednateli škodu vzniklou na základě nesprávného uplatnění DPH a vystavení daňového dokladu zhotovitelem.
15. Faktura musí mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, dále číslo SoD objednatele a její přílohou musí být protokol o převzetí řádně provedeného díla podepsaný oprávněným zástupcem objednatele. Pokud faktura nebude mít stanovené náležitosti, nebo na ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli, lhůta splatnosti pak běží znovu od doručení opravené faktury.
16. **Záruka za jakost**
17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se SoD, obecně závaznými právními předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění vztahují a že bude po dobu sjednané záruky za jakost způsobilé k užívání ke smluvenému účelu, není-li tento účel výslovně smluven, pak k obvyklému účelu, k němuž se obdobné dílo obvykle užívá a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle SoD, obecně závazných právních předpisů a norem, které se k dílu a k jeho provádění vztahují.
18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo nebude mít právní vady.
19. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy objednatel potvrdí převzetí řádně provedeného díla podpisem předávacího protokolu, pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že záruční doba počíná běžet odstraněním veškerých vad a nedodělků (vady a nedodělky společně jen „**vady**“) případně zjištěných při předání díla (tj. při převzetí díla s výhradou počíná záruční doba díla běžet až okamžikem odstranění vad při předání zjištěných). V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami, je zhotovitel do okamžiku odstranění veškerých vad při předání zjištěných povinen ohledně vad, které by se vyskytly od převzetí díla s výhradami do odstranění výhrad postupovat tak, jako by se jednalo o vady záruční.
20. Zhotovitel je povinen:
    1. do 5 dnů ode dne uplatnění vady díla objednatelem (doručení písemné reklamace) zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady, a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. Nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem dohodnuta písemně zvláštní lhůta, platí, že zhotovitel je povinen odstranit vadu do 10 dní ode dne doručení písemné reklamace vady,
    2. v případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo ohrožující bezpečnost osob a majetku objednatele nebo třetích osob nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce vedoucí k odstranění reklamované vady do jednoho dne ode dne doručení písemné reklamace, takovou vadu je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, nebude-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně dohodnuta lhůta jiná.
21. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla jakkoli dotčena či omezena záruka za jakost díla.
22. Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne odstranění vady. Za okamžik odstranění vady se považuje podpis protokolu o předání díla po odstranění vady oprávněným zástupcem objednatele.
23. **Provádění díla**
24. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, a to v jakosti a provedení stanoveném touto SoD, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se k dílu a jeho provádění váží a pokyny objednatele. Ohledně pokynů objednatele platí ust. § 2594 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
25. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy a normy k dílu a jeho provádění se vztahující, zejména pak obecně závazné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO), hygienické a ekologické předpisy ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými látkami na pracovišti objednatele a převzatém staveništi.
26. Objednatel je oprávněn v kterékoli fázi kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zhotovitel je povinen mu za účelem kontroly umožnit přístup na staveniště a poskytnout při kontrole veškerou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.
27. **Staveniště**
28. Před zahájením provádění díla, předá objednatel zhotoviteli místo plnění (v SoD také jako „**staveniště**“).
29. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění a shledal jej odpovídající pro provádění díla.
30. Objednatel zajistí na žádost zhotovitele přípojné body pro média elektřinu a vodu – náklady na spotřebu vody a energií hradí objednatel.
31. V průběhu provádění díla zhotovitel zajišťuje a odpovídá za řádný úklid místa provádění díla a jeho okolí a provede ohraničení staveniště tak, aby nedocházelo k úniku prachu. Pokud je prováděním díla dotčeno i okolí staveniště, zejména, nikoliv však výlučně, prostory přístupné veřejnosti, je povinen provádět úklid průběžně (nejméně 2 x denně) tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob.
32. Součástí plnění je též řádný úklid staveniště. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro provedení díla na své náklady staveniště uklidit, zbavit veškerého přebytečného materiálu, odpadu, apod. Zhotovitel provede na vlastní náklady likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, v souladu s vyhláškou 273/2021/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
33. **Předání a převzetí díla**
34. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně provedené dílo v době plnění sjednané touto SoD.
35. Zhotovitel je povinen předat Objednateli čistopis dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) a dokladovou část nejpozději do termínu předání řádně provedeného díla Objednateli
36. Při předání díla objednatel vyhotoví protokol o předání a převzetí díla s tím, že dle výsledku přejímacího řízení objednatel:
    1. odmítne dílo převzít,
    2. převezme dílo s výhradami,
    3. převezme dílo bez výhrad.
37. Protokol podepíší všechny osoby, které se předání a převzetí díla účastní.
38. V případě, že bude dílo převzato s výhradami, bude v předávacím protokolu uveden seznam výhrad a bude stanovena lhůta, do které je zhotovitel povinen vady odstranit. Lhůtu pro odstranění vad díla zjištěných při jeho předání stanoví objednatel s ohledem na povahu díla a povahu vady.
39. V souladu s ust. §2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění nemá objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, takovým převzetím však není dílo provedeno řádně.
40. **Pojištění Zhotovitele**
41. Zhotovitel doložil, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vč. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností ve výši min. 500.000 Kč, které Objednatel považuje za dostačující pro účely této Smlouvy.
42. **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**
43. V případě, že dílo nebude řádně provedeno v době plnění (včetně úklidu staveniště a předání veškeré dokumentace) má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení zhotovitele.
44. Nezaplatí-li Objednatel Zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
45. Sjednáním ani uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši/ve výši, ve které tato převyšuje příslušnou smluvní pokutu.
46. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne, kdy porušující smluvní strana obdrží písemné vyčíslení smluvní pokuty.
47. Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty sjednané v SoD přiměřené vzhledem k povinnostem, k jejichž splnění se váží.
48. **Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody**
49. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem díla prováděného zhotovitelem.
50. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla nebo na díle jako celku až do doby předání a převzetí díla objednatelem.
51. **Závěrečná ustanovení**
52. Veškeré změny nebo doplnění této SoD musí být učiněno formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak je taková změna nebo doplnění SoD neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo technickými prostředky ve smyslu ust. § 562 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za písemnou formu se považuje pouze forma listinná.
53. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto SoD se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obecně závaznými právními předpisy souvisejícími.
54. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ohledně poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a pro tyto účely nepovažují nic z obsahu této SoD za vyloučené z poskytnutí.
55. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této SoD v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí objednatel; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve SoD za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.
56. Tato SoD nabývá platnosti okamžikem podpisu a účinností zveřejněním v registru smluv.
57. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
58. Nedílnou součástí SoD jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne ……………….. |  | V Praze dne ……………….. |
|  |  |  |
| za objednatele  Ing. Petr Matějka, Ph.D.  Tajemník |  | za zhotovitele  Ing. Jaroslav Štoček  Jednatel |