dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. S/ŘVC/107/P/SoD/2023		(evid. číslo smlouvy objednatele)

č. 23 152 211                	     	(evid. číslo smlouvy zhotovitele)

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji

Přístaviště Velké Březno

Zpracování dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností.

I.	SMLUVNÍ STRANY

objednatel:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo:	Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:	67981801

Peněžní ústav:	xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:	xxxx

ID datové schránky:	ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

#### zhotovitel

#### Obchodní firma:		SUDOP PRAHA a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Sídlo:						Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:	xxxx, předseda představenstva

xxxx, místopředseda představenstva

xxxx. místopředseda představenstva

xxxx, člen představenstva

IČ:							25793349

DIČ:						CZ25793349

Peněžní ústav:			xxxx

Číslo účtu:				xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

II.	zdůvodnění dodatku

Na základě vzájemné dohody se upravují termíny předání jednotlivých částí předmětu smlouvy. S ohledem na termín uveřejnění smlouvy v registru smluv dne 12.10.2023, nelze zpracovat požadované biologické průzkumy v požadovaném období červen – září ještě v roce 2023 a předat je do 30. 11. 2023 objednateli.

VII.	Termín plnění

1.	zhotovitel se zavazuje, že předmět díla dle čl. IV. této smlouvy, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 30. 9. 2025.

2.	Jednotlivé etapy díla stanovené v čl. IV., odst. 1.2. smlouvy budou provedeny a řádně předány objednateli v těchto termínech:

a)	bod A	 .............................................................................	 do 15 dnů od předání podkladů,

b)	bod B – a)	............................................................................................... .do 10. 9. 2024,

c)	bod B – b) .................................................................................................. do 10. 9. 2024,

d)	bod B – c) ...................................................................................................do 10. 9. 2024,

e)	bod B – d)	................................................................................................ do 29. 2. 2024,

f)	bod B – e)	................................................................................................ do 29. 2. 2024,

g)	bod B – f)	................................................................................................ do 29. 2. 2024,

h) 	bod B – g)	................................................................................................ do 29. 2. 2024,

i) 	bod B – h)	................................................................................................ do 29. 2. 2024,

j) 	bod B – i)	................................................................................................ do 10. 9. 2024,

k)	bod C – a)	.................................................................................................. do 27.9. 2024,

l)	bod C – b)	.................................................................................................. do 31.1. 2025,

m)	bod D – a)	................................................................................................ do 20.12. 2024,

n)	bod D – b)	.............................................................................. po celou dobu posuzování.

XVI.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo S/ŘVC/107/P/SoD/2023 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 23 152 202 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) uveřejněné v registru smluv dne 12.10.2023 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednatel.  Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

Podpisová strana následuje.

Podpisová strana.

V Praze dne  .  . 2023											V Praze dne 28. 11. 2023

Za objednatele             												Za zhotovitele

...................................................	...................................................

Ing. Lubomír Fojtů	xxxx

ředitel		předseda představenstva

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	SUDOP PRAHA a.s.

...................................................

xxxx

člen představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

Uveřejněno v Registru smluv dne ……………………………..