Dodatek č. 2 k Licenční smlouvě: Služba asistence při výběru knih

uzavřené dne 16. 8. 2023

MEZI:

- Cerebrica s.r.o., se sídlem Bránská 51/9, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 093 57 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 46159, zastoupena Dipl. Ing. Zdeňkem Havelkou, jednatelem společnosti; kontaktní email: xxxxxxxxxxx (dále jako „Poskytovatel licence“);

a

- Městská knihovna v Praze, se sídlem Mariánské ná. 98/1, Praha 1, 115 72 IČO 00064467., zastoupená RNDr. Tomášem Řehákem, Ph.D., ředitelem (dále jako „Nabyvatel licence“);

(společně dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají dodatek k Licenční smlouvě: Služba asistence při výběru knih uzavřené dne 16. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“), aby jím sjednali podmínky ukončení smlouvy

Preambule

Vzhledem k tomu, že vývoj služby asistence při výběru knih ze strany Poskytovatele licence neprobíhal v míře a kvalitě předpokládané dle Smlouvy, tak se smluvní strany dohodly na podmínkách ukončení Smlouvy a o předání zdrojových kódů ke Službě dle čl. I., odst. 1 Smlouvy (dále jen „Služba“) do dispozice nabyvatele licence.

- Ukončení smlouvy

- Smluvní strany po vzájemné dohodě ukončují další vývoj Služby, kromě dokončení nedodělků dle odst. 4.

- Ruší se závazek poskytovatele licence poskytovat technickou podporu dle čl. III. odst. 4 Smlouvy a závazek nabyvatele licence za to zaplatit odměnu dle čl. IV., odst. 4 Smlouvy.

- Poskytovatel licence tímto poskytne do 22. 12. 2023 zdrojový kód ke Službě. Poskytovatel licence poskytuje Nabyvateli licence územně a časově neomezenou licence Službu nadále zpracovávat a vyvíjet.

Finanční vypořádání

- Smluvní strany se dohodly, že za doposud poskytnuté plnění dle Smlouvy a dle tohoto dodatku náleží Poskytovateli licence již uhrazená zálohová platba dle čl. IV., odst.  3, písm. a Smlouvy.

- Dále Poskytovateli licence za dosud poskytnuté plnění dle Smlouvy a dle tohoto dodatku náleží částka 82.000 Kč bez DPH, ke které bude připočtena DPH v zákonné výši. Poskytovatel licence má právo fakturovat tuto částku po protokolárním předání zdrojových kódů ke Službě dle čl. I., odst. 1 Smlouvy.

- Uhrazením částek uvedených v odst. 2. a 3. budou veškeré finanční závazky Nabyvatele licence vůči Poskytovateli licence podle Smlouvy a jejích dodatků vypořádány.

Řešení pro případ prodlení dle tohoto dodatku

- Vzhledem ke zrušení dalších fází vývoje Služby dle čl. I., odst. 1 Smlouvy Nabyvatel licence nebude požadovat po Poskytovateli licence smluvní pokutu dle čl. VII., odst. 5 Smlouvy, a to ani zpětně.

- V případě prodlení Poskytovatele licence s předáním zdrojových kódů v termínu dle čl. II., odst. 3 tohoto dodatku je Poskytovatel licence povinen zaplatit Nabyvateli licence smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

- V případě prodlení Poskytovatele licence s předáním zdrojových kódů v termínu dle čl. II., odst. 3 tohoto dodatku je Nabyvatel licence oprávněn tyto zdrojové kódy sám stáhnout.

- Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 5 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Poskytovateli licence.

- Závěrečná ustanovení tohoto dodatku

- Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; uveřejnění zajistí Nabyvatel licence.

- Tento dodatek je platný okamžikem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení; to neplatí v případě, že tento dodatek bude uzavřen formou elektronických podpisů smluvních stran.

| V …………… dne | V ……………, dne |
| --- | --- |
| ________________________________ | ________________________________ |
| Cerebrica s.r.o. Dipl.Ing. Zdeněk Havelka, jednatel | Městská knihovna v Praze RNDr. Tomáš Řehák, Ph.D., ředitel |