Smlouva o provedení díla

Objednatel : Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková

organizace

Komenského 754/3, 412 01 Litoměřice

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 46773495            DIČ: CZ46773495

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrace: Zřizovací listina č.j. 175/2001 vydaná Krajským úřadem Ústeckého

kraje č. 87/22/2001.

Zhotovitel :   Ladislav Vraný

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 69293805

Bankovní spojení – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Registrace: Živnostenský úřad Litoměřice, č.j.6458/04-ŽÚ-1/1

- Předmět plnění :

Na základě této smlouvy provede zhotovitel z vlastních komponentů a vlastními technickými prostředky vymalování prostor (259 m²) v budově č.3, areál Hrdly 105. Tyto prostory byly zaplaveny vodou – škodní událost ze dne 27.7.2023 (ID381159 – únik vody z prasklého hydrantu). Vzhledem k tomu, že po zaplavení došlo k narušení omítky, je potřeba provést oškrábání, penetraci a natření paropropustným nátěrem. Zhotovitel provede zakrytí ploch a po provedení akce

i hrubý úklid. Všechny práce budou provedeny dle přiložené cenové nabídky.

II.           Termín provedení :

Dílo bude provedeno od 19. 12. 2023 do 29. 12. 2023.

Termín může být pozměněn pouze po oboustranné dohodě.

III.    Záruky za provedenou práci :

Zhotovitel se zavazuje, že provede práce, dohodnuté ve smyslu článku I.

této smlouvy. Pokud se do dvou let od předání díl objeví závady, odstraní zhotovitel neprodleně po písemném oznámení reklamace, tyto závady na vlastní náklady.

- Cena dodávky :

Cena díla je stanovena dohodou a nepřesáhne částku 58.175,-Kč. Zhotovitel není

není plátcem DPH. Pokud dojde při realizaci akce k vícepracem, které nejsou

součástí této smlouvy, musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele

a domluvit se na další postupu. Bez souhlasu objednatele nelze vícepráce provádět.

Fakturace bude provedena až po ukončení a předání díla.

- Předání a převzetí dodávky :

Jakmile zhotovitel dokončí práci v dohodnutém rozsahu a kvalitě, vyzve objednatele k převzetí.

- Bezpečnost práce :

Zhotovitel se zavazuje, že bude při práci dodržovat bezpečnostní předpisy, používat vhodné ochranné pomůcky a že v případě, že dojde při této akci k pracovnímu úrazu jeho zaměstnance, plně odpovídá za náhradu škody.

- Penalizace :

Za nesplnění díla v dohodnutém termínu a kvalitě je objednatel oprávněn účtovat 0,5% z celkově fakturované částky za každý den prodlení.

- Jiná ujednání :

Objednatel je povinen zajistit zhotoviteli přístup do objektu tak, aby mohl zhotovitel dokončit zakázku ve sjednaném termínu.

- Závěrečná ujednání :

Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje. Objednatel se zavazuje, že tyto osobní údaje nebude předávat třetím osobám a že s nimi bude nakládat dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 ze dne 27.4.2016 (GDPR).

- Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail:

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Litoměřicích dne: 18.12.2023                         V Litoměřicích dne: 19.12.2023

…………………………………                             …………………………………..

za objednatele                                                       za zhotovitele