dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019		(evidenční číslo smlouvy objednatele)

č. 11 – 9253 – 0200					(evidenční číslo smlouvy  zhotovitele)

Zvyšování přístavní kapacity přístavišť BK

Přístaviště Rohatec

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

SMLUVNÍ STRANY

objednatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo:															Praha 1, nábřeží L.Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná

k podpisu	Smlouvy:							Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČO:																679 81 801

Peněžní ústav:										xxxx, pobočka xxxx

Číslo účtu:												xxxx

ID datové schránky:							ndn5skh

Adresa elektronické podatelny:	xxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitel:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326

Sídlo:															Táborská 31, 140 16 Praha 4

Osoba oprávněná

k podpisu	Smlouvy:							xxxx., předseda představenstva

xxxx, místopředseda představenstva

xxxx, členka představenstva

IČO:																26475081

DIČ:																CZ26475081

Peněžní ústav:										xxxx.

Číslo účtu:												xxxx

(dále jen „Zhotovitel“, Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „SMLUVNÍ STRANY“ nebo každý jednotlivě též „SMLUVNÍ STRANA“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019 ze dne 15.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.4.2020, upravuje takto:

- V Čl. VI.  bod 2 SMLUVNÍ CENA se vypouští původní text:

Smluvní strany se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: …………………. 675.000,- Kč

(slovy: šestsetsedmdesátpěttisíc Kč)

DPH 21 % ………………… 141.750,- Kč

včetně DPH………………. 816.750,- Kč

(slovy: osmsetšestnácttisícsedmsetpadesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV., odst. 1.2.:

plnění bodu A ……………………………………………………………………….… 32.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – a) ……………………………………………………………………. 15.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – b) ……………………………………………………………………. 24.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – c) …………………………………………………………………….. 24.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 1) …………………………………………………………………..  220.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 2)  …………………………………………………………………... 40.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu D………………………………………………………………………….. 40.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu E………………………………………………………………………… 180.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu F………………………………………………………………………..… 20.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu G………………………………………………………………………….. 80.000,- Kč bez DPH.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

Smluvní strany se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: …………………. 860.000,- Kč

(slovy: osmsetšedesáttisíc Kč)

DPH 21 % ………………… 180.600,- Kč

včetně DPH…………….. 1.040.600,- Kč

(slovy: jedenmiliónčtyřicettisícšestset Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV., odst. 1.2.:

plnění bodu A ……………………………………………………………………….… 32.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – a) ……………………………………………………………………. 15.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – b) ……………………………………………………………………. 24.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B – c) …………………………………………………………………….. 24.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 1) …………………………………………………………………..  220.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu C – 2) ………………………………………………………………..….. 95.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu D …………………………………………………………………………. 55.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu E …………………………………………………………………..…… 250.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu F …………………………………………………………………….…… 35.000,- Kč bez DPH,

plnění bodu G …………………………………………………………………..…… 110.000,- Kč bez DPH.

- V Čl. VII.  bod 1 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se vypouští původní text:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace STAVBY, nejpozději však do 31.12.2022.

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti smlouvy, po celou dobu realizace STAVBY, nejpozději však do 31.12.2025.

- Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/126/P/SoD/2019 ze dne 15.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.4.2020, se nemění.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží Objednatel dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou SMLUVNÍCH STRAN, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru smluv k uveřejnění zašle Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření dodatku, nejpozději však do 30 dnů po uzavření dodatku.

V Praze dne

Za OBJEDNATELE:																				Za ZHOTOVITELE:

...............................................................                                ………………………………………….

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Ředitelství vodních cest ČR

………………………………………….