NPU1002238443

NPU-420/104799/2023

WAM 2012H1170026-8

Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze

bankovní spojení: XXXX

správce objektu: XXXX

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

Jméno (název):			Ing. arch. Dagmar Zimová

Adresa sídla příkazníka: 	Tomkova 2/3167, 150 00 Praha 5

IČ				70769559

DIČ:				XXXX

bankovní spojení:		XXXX

číslo účtu:			XXXX

číslo oprávnění:			03270

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2017 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1170026/2017, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7, na základě které se zhotovitel zavázal provádět pro objednatele výkon autorského dozoru pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

- Důvodem pro změny lhůt plnění je stále trvající problém spočívající v dotaci suterénního zdiva srážkovou vodou. V rámci průzkumných prací byla odhalena pravděpodobná trasa průniku srážkové vody do zdiva, v reakci na tato zjištění došlo k vypracování návrhu řešení této situace projektantem formou změnové PD, která byla poskytnuta zhotoviteli dne 23. 10. 2023.

- Návrh řešení a jeho realizaci však není reálné provést do termínu pro převzetí díla stanoveného v dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby (30. 11. 2023).

Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 8 s projektantem, který prodlužuje výkon činnosti zhotovitele až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 8).

- Změna termínu plnění

  - Se zhotovitelem stavebních prací byly dohodnuty následující termíny plnění díla:

    - Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: předpoklad 20. 12. 2023.

    - Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 20. 12. 2023;

    - Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 29. 12. 2023.

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti zhotovitele: 29. 12. 2023.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

  - Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.

  - Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. NPU-ÚPS Praha/2012H1170026/2017 uzavřené dne 9. 6. 2017 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.

  - Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX "Ochrana osobních údajů".

V Praze

%PODPIS%

…..............…………………………….....                                                       objednatel,

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Praze,	   Mgr. Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal,

ředitel

V Praze

……….......................……………………….....                                                     zhotovitel,

Ing. arch. Dagmar Zimová