Dodavatel:

**Roman Šimuna**

**Třebovská 541**

**562 03 Ústí nad Orlicí**

IČO: **73651842**

# Vystaveno dne 28. 11. 2023

# Schváleno dne 7. 12. 2023

**OBJEDNÁVKA č.:** : **266/23/INVE**

Objednáváme u Vás

realizaci II. etapy opravy hřbitovní zdi v Žamberku. Oprava bude provedena stejným způsobem, jako v etapě první. Navíc v II. etapě proběne oprava soklové části ošetřením omítnutím cemetovou směsí. Vhodný materiál bude konzultován a potvrzen před zahájním prací zástupcem investora.

Realizace bude probíhat dle specifikace a v cenách uvedených ve Vaší cenové nabídce, která je přílohou a nedílnou součástí této objednávky.

Na použité výrobky a práce bude poskytnuta záruka v délce 36 měsíců.

Termín relizace: nejpozději do konce dubna 2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Předmět objednávky | Množství | Jednotka | Cena za jedn. včetně DPH |
| 1.Oprava hřbitovní zdi - II. etapa | 1 |  | 191 713,00 |

Předpokládaná cena celkem: **191 713,00 Kč**

*Dodací adresa: Městský úřad Žamberk*

 *Kontaktní osoba -*

 *Masarykovo nám. 166*

 *564 01 Žamberk*

Děkujeme a jsme s pozdravem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ............................................. | ............................................... | ............................................. |
|  |  |  |
| ověřovatel věcné správnosti | správce rozpočtu | příkazce operace |